ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. N 731-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A3D552D1327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22B55D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) Правительства Брянской области от 04.02.2019 N 26-п) |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A3150241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года N 608-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" Правительство Брянской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P79) "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Брянской области:

от 30 декабря 2013 года [N 833-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A31592D1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 31 марта 2014 года [N 132-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790834522A1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 мая 2014 года [N 213-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790935512B1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 21 июля 2014 года [N 331-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790930542B1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 4 августа 2014 года [N 361-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE041455279093250251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п";

от 1 декабря 2014 года [N 540-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790A3D51241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 22 декабря 2014 года [N 612-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790B3756281327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 29 декабря 2014 года [N 684-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790B33542E1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 2 марта 2015 года [N 76-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790435502E1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п";

от 24 апреля 2015 года [N 165-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790432592C1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 13 июля 2015 года [N 314-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE0414552790532552A1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 18 августа 2015 года [N 397-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0C36522D1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п";

от 26 октября 2015 года [N 517-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0C3D52281327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 18 декабря 2015 года [N 630-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0D3D502E1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 25 декабря 2015 года [N 707-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0E31512D1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 5 февраля 2016 года [N 76-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0E3C582C1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п";

от 25 апреля 2016 года [N 233-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0F3358241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п";

от 16 мая 2016 года [N 258-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0F3D542F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 1 августа 2016 года [N 405-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E083C582F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 8 августа 2016 года [N 427-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E093651281327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 5 сентября 2016 года [N 481-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E093751241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 16 ноября 2016 года [N 568-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0A35572F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 19 декабря 2016 года [N 665-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0A33552C1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 30 декабря 2016 года [N 749-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0B3459241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 10 апреля 2017 года [N 158-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E043759281327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 17 июля 2017 года [N 328-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E0530572C1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 4 сентября 2017 года [N 421-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E053D52251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 13 ноября 2017 года [N 557-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0C3258251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 26 декабря 2017 года [N 726-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0D3C582F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 28 декабря 2017 года [N 757-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0E3753291327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 23 января 2018 года [N 21-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0D33592F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 19 февраля 2018 года [N 69-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0E3D51291327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 5 апреля 2018 года [N 168-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0F34582B1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 21 мая 2018 года [N 243-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0F3352291327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 16 июля 2018 года [N 345-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083052241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 17 июля 2018 года [N 354-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0830542B1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 6 августа 2018 года [N 393-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083351281327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 3 сентября 2018 года [N 456-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083D582A1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 833-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 6 сентября 2018 года [N 457-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083D59241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 1 ноября 2018 года [N 564-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F093356241327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 17 декабря 2018 года [N 640-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A3752251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)";

от 24 декабря 2018 года [N 661-п](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A30532F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) "О внесении изменений в государственную программу "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)".

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Мокренко Ю.В.

Исполняющий обязанности Губернатора

А.Г.РЕЗУНОВ

Утверждена

постановлением

Правительства Брянской области

от 27 декабря 2018 г. N 731-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И РАЗВИТИЕ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A3D552D1327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22B55D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) Правительства Брянской области от 04.02.2019 N 26-п) |

Паспорт

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители государственной программы | Автономная некоммерческая организация "Брянский областной жилищный фонд" (по согласованию);  Управление архитектуры и градостроительства Брянской области;  Государственная строительная инспекция Брянской области;  Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;  Управление имущественных отношений Брянской области;  Органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию) |
| Перечень подпрограмм | "[Развитие ипотечного кредитования](#P270) в жилищном строительстве";  "[Развитие малоэтажного строительства](#P456) на территории Брянской области";  "[Реабилитация населения](#P649) и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";  "[Развитие социальной и инженерной инфраструктуры](#P810) Брянской области";  ["Автомобильные дороги"](#P964);  "[Государственный строительный надзор](#P3837) Брянской области";  "[Стимулирование развития](#P3891) жилищного строительства в Брянской области" |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Региональный проект "Дорожная сеть";  Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";  Региональный проект "Жилье" |
| Цели государственной программы | реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики;  повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения |
| Задачи государственной программы | осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства и жилищной политики;  осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства;  осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий;  развитие малоэтажного жилищного строительства;  строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;  строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ;  развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;  реализация регионального проекта "Дорожная сеть";  реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";  осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства;  реализация регионального проекта "Жилье" |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2019 - 2024 годы |
| Объем ассигнований на реализацию государственной программы | 2019 год - 5832280914,81 рубля;  2020 год - 6100465748,41 рубля;  2021 год - 6390973697,81 рубля |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | 2019 год - 1228253371,58 рубля;  2020 год - 1078053137,16 рубля;  2021 год - 1220296451,05 рубля |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы и конечные результаты реализации программы приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

Введение

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527E053D56251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) Губернатора Брянской области от 4 сентября 2017 года N 146 "О внесении изменений в Указ Губернатора Брянской области от 17 августа 2017 года N 139 "О переименовании департамента строительства и архитектуры Брянской области и внесении изменения в Указ Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года N 174 "О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области" департамент строительства Брянской области является исполнительным органом государственной власти Брянской области, осуществляющим проведение на областном уровне государственной политики в сфере капитального строительства и жилищной политики на территории Брянской области.

Департамент строительства Брянской области выполняет функции областного государственного заказчика по реализации инвестиционных программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

В своей деятельности департамент строительства Брянской области руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E3421C5A715A68042119727C15E6270655A56FE796A65ADF86E22AB5b9I) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0F34562F1327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также Положением о департаменте строительства Брянской области.

1. Характеристика текущего состояния строительной

отрасли и дорожного хозяйства Брянской области

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", ежегодно составляет более 27,0 млрд. рублей.

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Брянской области постоянно возрастает по отношению к предыдущему периоду. В 2018 году отмечался рост федерального финансирования по отношению к 2017 году:

- на строительство объектов инженерной инфраструктуры - 4,9%;

- на строительство объектов спорта - 40%;

- на строительство объектов образования - 79%;

- на строительство автомобильных дорог в сельских населенных пунктах - 14%.

Развитие строительного комплекса невозможно без основательной и постоянно развивающейся отрасли стройиндустрии.

На территории региона осуществляют свою деятельность более полутора десятков крупных предприятий, которые обеспечивают строительные площадки практически полным спектром основных строительных материалов, изделий и конструкций, таких как: силикатный и керамический кирпич, цемент, железобетонные изделия и конструкции, товарные смеси, асфальтобетонные смеси, оконные и дверные блоки из ПВХ-профилей. Ряд этих предприятий осуществляют инвестиционные проекты, модернизируя производство, внедряя современные технологии, участвуя в программах импортозамещения.

Среднегодовая численность занятых в строительстве - более 33,0 тыс. человек. Для обеспечения строительной отрасли профессиональными кадрами в области осуществляют подготовку специалистов и квалифицированных рабочих ряд учебных заведений.

В целях улучшения качества жизни в населенных пунктах Брянской области, обеспечения жителей централизованным водо- и газоснабжением выполняются мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры.

Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности. Жилищная проблема - одна из наиболее острых социальных проблем всех регионов современной России, в том числе и Брянской области. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания. Необходимо обеспечить условия для существенного роста объемов жилищного строительства с целью увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в соответствии с ростом платежеспособного спроса населения.

На сегодняшний день проблемой, сдерживающей жилищное строительство, остается отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Создание указанных объектов ведется как за счет застройщиков, что влечет значительное увеличение стоимости жилья, так и за счет бюджетных источников.

За три последних года ввод жилья на территории Брянской области составил 1,868 млн. м2, в том числе индустриальное жилье - 1,478 млн. м2.

В 2018 году на территории Брянской области осуществляли строительство жилых домов 58 застройщиков, строящих 122 объекта общей площадью жилья 953,5 тысяч м2, заключено 5600 договоров долевого участия в строительстве на общую сумму 10,5 млрд. рублей.

Основные меры государственной поддержки строительной отрасли направлены на улучшение жилищных условий граждан путем обеспечения увеличения ввода жилья в эксплуатацию и реализуются в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

При реализации данного проекта предусмотрено выделение средств федерального бюджета на субсидирование строительства объектов в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (строительство объектов социальной инфраструктуры, строительство автодорог).

В настоящее время в собственности Брянской области находится 6,122 тыс. км дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведения их параметров к современным условиям, а также развития, включающего строительство новых дорог.

Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог составляет 46,6%. Прирост сети автомобильных дорог общего пользования с целью ликвидации транспортных разрывов составляет 14 км в год. Дорожная сеть местного значения изношена на 61%, 57% дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего круглогодичное движение по ним ограничено погодными условиями.

Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в предшествующие годы является отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками.

Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством путем:

принятия нормативных актов, способствующих рациональному использованию финансовых средств (норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения);

взаимодействия с федеральными структурами с возобновлением финансирования при оказании помощи из федерального бюджета;

оценки эффективности при финансировании первоочередных мероприятий отрасли;

инвентаризации дорожной сети регионального и местного значения с учетом бесхозяйных дорог.

Действие [Закона](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F093559251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) Брянской области от 10 ноября 2011 года N 116-З "О дорожном фонде Брянской области" позволяет существенно улучшить состояние действующей дорожной сети, планомерно сократить долю протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, обеспечить прирост сети автомобильных дорог в соответствии с намеченным развитием территориального планирования.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, цели

и задачи государственной программы

Основной стратегической целью в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства является формирование государственной политики в инвестиционной деятельности, направленной на решение следующих задач:

привлечение государственных инвестиций из федерального, областного и местных бюджетов на финансирование строительства социально значимых объектов: общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, больниц, поликлиник, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов - с целью ликвидации аварийных, ветхих и неприспособленных зданий;

разработка законодательных и иных нормативных правовых актов в области реализации государственной политики, повышения инвестиционной активности за счет вовлечения в инвестиционный процесс внебюджетных средств, кредитных ресурсов;

осуществление мер по снижению административных барьеров в целях сокращения продолжительности строительства, снижения стоимости, энерго- и материалоемкости строительной продукции, обеспечению конкурентоспособности строительных организаций;

проведение научно-технической политики, направленной на повышение эффективности использования научно-технического потенциала строительной отрасли.

Целями государственной программы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики и повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, которая направлена на решение следующих задач:

осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства и жилищной политики;

осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства;

осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий;

развитие малоэтажного жилищного строительства;

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ;

развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

реализация регионального проекта "Дорожная сеть";

реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";

осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства;

реализация регионального проекта "Жилье".

3. Срок реализации государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется в 2019 - 2024 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники:

2019 год - 5832280914,81 рубля;

2020 год - 6100465748,41 рубля;

2021 год - 6390973697,81 рубля.

5. Основные меры правового регулирования,

направленные на достижение целей и решение

задач государственной программы

Описание мер правового регулирования, направленных на достижение целей и задач государственной программы, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Описание основных мер правового регулирования, направленных

на достижение целей и (или) конечных результатов

государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| 1 | Постановление Правительства Брянской области | Утверждение перечней объектов бюджетных инвестиций государственной собственности и капитальных вложений муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы | Департамент строительства Брянской области | январь 2019 года |
| 2 | Постановление Правительства Брянской области | Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | Департамент строительства Брянской области | январь 2019 года |

Перечень мер правового регулирования реализации государственной программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации государственной программы.

6. Состав государственной программы

В рамках реализации государственной программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:

"Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области";

"Автомобильные дороги";

"Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области".

"Государственный строительный надзор Брянской области";

"Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области";

"Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве";

Региональный проект "Дорожная сеть";

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства";

Региональный проект "Жилье".

Подробный состав основных мероприятий и мероприятий государственной программы с указанием ресурсов на их выполнение приведен в [плане](#P4921) реализации государственной программы (приложение 2 к государственной программе).

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значения приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе.

Паспорт

подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования

в жилищном строительстве"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | Автономная некоммерческая организация "Брянский областной жилищный фонд" (по согласованию) |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Отсутствуют |
| Задачи подпрограммы | Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 63000000,00 рубля;  2020 год - 69165854,00 рубля;  2021 год - 69165854,00 рубля |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Основные термины, используемые в подпрограмме

В настоящей подпрограмме используются следующие термины:

субсидия - бюджетные средства, передаваемые безвозмездно участнику подпрограммы, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, на условиях частичной оплаты расходов по приобретению (строительству) жилых помещений и компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту (займу);

заказчик подпрограммы - департамент строительства Брянской области;

региональный оператор - автономная некоммерческая организация "Брянский областной жилищный фонд" - областная специализированная ипотечная организация, осуществляющая реализацию мероприятий подпрограммы и обеспечивающая процесс ипотечного жилищного кредитования путем привлечения различных источников для финансирования подпрограммы;

комплексная жилая застройка - комплекс жилых домов и объектов коммунальной и социальной инфраструктуры на земельном участке с объектами благоустройства;

участники подпрограммы - граждане Российской Федерации, жители Брянской области, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории области, приобретающие или строящие жилье на территории области в рамках данной подпрограммы;

получатель субсидии - участник подпрограммы, постоянно зарегистрированный по месту жительства на территории Брянской области, имеющий право на получение субсидии в рамках лишь одной из программ по обеспечению жильем, действующих на территории Брянской области;

член семьи получателя субсидии - супруг (супруга) и их дети, а также родители или граждане, признанные судом в установленном порядке членами семьи;

вновь построенное жилое помещение - жилое помещение, реализуемое юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по договорам долевого участия в строительстве, по договорам о перемене лиц в обязательстве либо по договорам купли-продажи, заключенным после получения свидетельства о праве собственности, при условии, что все предшествующие правообладатели на жилое помещение являлись юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а жилое помещение не использовалось по прямому назначению;

многодетная семья - зарегистрированная на территории Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и более детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются и совместно проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети; семьи, в которых один из родителей не является многодетным, но при этом супруги имеют одного и более совместных детей;

областная комиссия - комиссия, состав которой утверждается постановлением Правительства Брянской области, принимающая решение о предоставлении субсидии участнику подпрограммы;

реестр очередности участников подпрограммы по Брянской области - список граждан, сформированный в хронологическом порядке по дате подачи заявления на участие в подпрограмме;

реестр очередности многодетных семей по Брянской области - список граждан, имеющих статус многодетной семьи в соответствии с действующим законодательством Брянской области, сформированный в хронологическом порядке по дате подачи заявления на участие в подпрограмме;

перечень получателей субсидии - список граждан - получателей субсидии, утвержденный протоколом областной комиссии;

реестр получателей субсидии - список граждан - получателей субсидии, утвержденный заказчиком подпрограммы;

ипотечный жилищный кредит (заем) - кредит (заем), предоставленный на срок 3 года и более соответственно банком (кредитной организацией) или юридическим лицом (некредитной организацией) физическому лицу (гражданину) для приобретения жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения обязательства;

заемщики - участники подпрограммы - жители Брянской области, обратившиеся за получением ипотечного жилищного кредита (займа), квалифицированные кредитором как надежные и платежеспособные и на основании этого получившие ипотечный жилищный кредит (заем), предоставившие в залог приобретаемое на средства кредита (займа) жилье;

андеррайтинг - оценка кредитором вероятности погашения ипотечного кредита (займа), наличия средств для первоначального взноса и оценка предмета ипотеки и определение максимально возможной суммы ипотечного кредита (займа) с учетом доходов заемщика;

аннуитетный платеж - ежемесячный равный по величине денежный платеж заемщика по договору ипотечного жилищного кредита (займа), состоящий из суммы погашения основного долга по кредиту (займу) и суммы процентов за пользование им;

процентная ставка - стоимость ипотечного кредита (займа) для заемщика, выражающаяся в процентах годовых от основной суммы кредита (займа) и указываемая в кредитном договоре (договоре займа).

2. Механизм реализации подпрограммы

2.1. Общие положения

Основными функциями государственного заказчика подпрограммы являются выработка единой региональной жилищной политики, обеспечение бюджетного финансирования подпрограммы, организация работы с органами местного самоуправления.

На соисполнителя подпрограммы (регионального оператора) возлагаются обязанности по реализации настоящей подпрограммы, в том числе учет и распределение средств, предусмотренных для реализации подпрограммы, обеспечение условий реализации подпрограммы на территории области, осуществление оперативного управления реализацией подпрограммы, привлечение на конкурсной основе кредитных ресурсов для выполнения мероприятий подпрограммы, организация работы по изысканию внебюджетных источников.

Средства областного бюджета используются для поддержки участников подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виде безвозмездных субсидий для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилья, для компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту (займу).

Сохранить за гражданами, являющимися по состоянию на 1 января 2019 года участниками подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области", право на участие в подпрограмме "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" на период действия подпрограммы.

Основные положения подпрограммы имеют общие условия ее реализации для всех участников подпрограммы. Социальная поддержка участников подпрограммы определяется в зависимости от размера совокупного дохода на каждого члена семьи, отнесенного к прожиточному минимуму, установленному для жителей Брянской области нормативным актом Брянской области.

2.2. Ипотечные кредиты (займы)

Ипотечные жилищные кредиты (займы) предоставляются участникам подпрограммы для приобретения или строительства жилья на территории Брянской области.

Процедура выдачи ипотечных жилищных кредитов в Брянской области осуществляется в соответствии со стандартами, установленными нормативными документами кредитной организации, с которой региональный оператор заключил соглашение о сотрудничестве в целях реализации подпрограммы, либо в кредитной организации, в которой была произведена аккредитация объекта.

Процедура выдачи ипотечных займов регулируется Порядком предоставления ипотечных займов, утвержденным приказом регионального оператора.

Вопросы, связанные с приобретением жилья с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), не нашедшие отражения в настоящей подпрограмме, регулируются заключаемыми договорами, законодательством Российской Федерации.

2.3. Формы социальной поддержки

Поддержка участников подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в виде предоставления безвозмездной субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.

Предоставление субсидий участникам подпрограммы регулируется Порядком предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются для приобретения жилья, строящегося в рамках подпрограммы, вновь построенного жилого помещения, а также для индивидуального жилищного строительства.

Субсидии предоставляются гражданам - участникам подпрограммы при соблюдении ими следующих условий:

- быть зарегистрированным по месту жительства на территории Брянской области;

- быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке (нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий определяет орган местного самоуправления муниципального образования по месту регистрации и подтверждает это ходатайством);

- подтвердившим наличие дохода документами (пункт 4.1 Порядка предоставления субсидий участникам подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве").

Субсидия не предоставляется:

- если участник подпрограммы либо члены его семьи ранее получили субсидии из средств бюджетов разных уровней на приобретение (строительство) жилого помещения;

- если приобретаемое жилое помещение общей площадью менее учетной нормы, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований (по месту приобретения жилья) в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья;

- если участник не представил или представил не в полном объеме пакет документов, указанных в пунктах 4.1 - 4.3 раздела 4 "Механизм предоставления субсидий" Порядка предоставления субсидий участникам подпрограммы.

Решение о предоставлении субсидий принимает областная комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных участником подпрограммы, а также представленного [ходатайства](#P425) (форма которого установлена приложением 1 к подпрограмме) и заключения регионального оператора о рассмотрении документов. Решения областной комиссии оформляются протоколом в течение одного рабочего дня с даты проведения заседания комиссии. Протокол подписывается председателем, членами комиссии не позднее трех рабочих дней после проведения заседания комиссии.

Назначенный размер субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья не пересматривается в случае изменения состава семьи участника подпрограммы либо изменения площади жилого помещения (разница между проектной площадью и площадью по результатам обмеров бюро технической инвентаризации) после регистрации договора долевого участия в строительстве, договора о перемене лиц в обязательстве, договора купли-продажи.

Жилое помещение, приобретаемое с помощью субсидии, оформляется в общую долевую собственность в равных долях на каждого члена семьи.

Субсидии участникам подпрограммы предоставляются в порядке очередности по дате подачи заявления:

- участникам подпрограммы в соответствии с "реестром очередности участников подпрограммы по Брянской области, за исключением многодетных семей";

- многодетным семьям в соответствии с "реестром очередности многодетных семей по Брянской области".

Первоочередное право на получение субсидии имеют:

- участники подпрограммы, приобретающие жилые помещения в домах, инвестором или заказчиком в строительстве которых является региональный оператор;

- граждане, утратившие вследствие пожара единственное жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности и признанное в установленном порядке непригодным для проживания в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5F7C083F06704C7C791DB67D1643EC60E688A658C98CE97F019C5D7EF240A715255E41038EB4bBI) о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47.

Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право на получение субсидии один раз из бюджетов разных уровней.

2.3.1. Субсидия на компенсацию части стоимости

приобретаемого (строящегося) жилья

Субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья рассчитывается исходя из социальной нормы площади жилья и стоимости одного квадратного метра жилья в Брянской области, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации".

При расчете данной субсидии применяется социальная норма площади жилья, которая составляет:

для семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв. метров общей площади на одного члена семьи;

для семьи, состоящей из двух человек, - 42 кв. метра общей площади жилого помещения;

для семьи, состоящей из одного человека, - 33 кв. метра общей площади.

Если участник подпрограммы и члены его семьи не имеют в собственности жилых помещений и не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, расчет размера субсидии производится на социальную норму площади жилья, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Если участник подпрограммы и (или) члены его семьи зарегистрированы в жилых помещениях по договору социального найма и имеют право на получение их в собственность в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E3421E58790E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", и (или) имеют в собственности жилые помещения общей площадью менее учетной нормы, установленной органами местного самоуправления в целях принятия на учет в качестве нуждающихся, расчет субсидии осуществляется на площадь, недостающую до социальной нормы, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Если участник подпрограммы и (или) члены его семьи имели в собственности и отчуждали жилые помещения в течение предшествующих пяти лет до момента предоставления субсидии, расчет размера субсидии осуществляется с учетом отчужденной собственности.

Расчет размера субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья осуществляется на дату подписания договора долевого участия в строительстве, договора о перемене лиц в обязательстве, договора купли-продажи.

Субсидия, предоставляемая участнику подпрограммы при отсутствии у него собственных средств, может быть направлена в качестве первоначального взноса на приобретение жилого помещения.

Субсидия носит целевой характер.

Субсидия перечисляется (зачисляется) на лицевой счет участника подпрограммы, открытый у исполнителя подпрограммы, для ее последующего перечисления по обязательствам договора на приобретение жилья.

2.3.2. Субсидия на компенсацию части платежа по договору

ипотечного кредита (займа), полученного до 01.01.2014

Субсидия на компенсацию части платежа по кредитным договорам (договорам займа) предоставляется участникам подпрограммы, получившим кредиты (займы) до 1 января 2014 года.

Субсидия на компенсацию части платежа по кредитным договорам (договорам займа) предоставляется участникам подпрограммы, получившим кредиты до 1 января 2014 года, в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитных договоров (договоров займа), ежемесячно в течение десяти лет пользования кредитом с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита.

Средства, предназначенные для предоставления субсидий на компенсацию части платежа каждому участнику подпрограммы, в пределах финансового года аккумулируются на отдельном расчетном счете у исполнителя подпрограммы и до момента выплаты субсидии используются на инвестирование строительства жилья в рамках подпрограммы.

2.4. Социальная поддержка участников подпрограммы, основным

местом работы которых являются государственные

(муниципальные) учреждения Брянской области

Социальная поддержка работников государственных (муниципальных) учреждений за счет средств областного бюджета осуществляется в виде субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья:

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 прожиточного минимума - 40 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 3,0 прожиточного минимума субсидия не предоставляется, оплата жилья производится за счет личных средств граждан и ипотечного кредита (займа).

Категория работников государственных (муниципальных) учреждений, имеющих право на получение социальной поддержки, определяется соответствующими нормативными правовыми актами Брянской области.

2.5. Социальная поддержка участников подпрограммы,

не работающих в государственных (муниципальных)

учреждениях Брянской области

Социальная поддержка участников подпрограммы, осуществляющих трудовую деятельность, за исключением учреждений, указанных в [пункте 2.5](#P391) настоящей программы, осуществляется в виде субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья. Размер субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья определяется в зависимости от размеров совокупного дохода на каждого члена семьи:

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 прожиточного минимума субсидия предоставляется в размере 20 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 3,0 прожиточного минимума субсидия не предоставляется, оплата жилья производится за счет личных средств граждан и ипотечного кредита (займа).

2.6. Социальная поддержка участников

подпрограммы - многодетных семей

Многодетным семьям независимо от места работы участника подпрограммы при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 прожиточного минимума предоставляется субсидия в размере 65 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, прописанных в [пунктах 2.7](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0930512C1327244ABF774104A339A4CCAB58C184E02A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I), [2.8](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0930512C1327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22C54D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) Порядка предоставления субсидий участникам подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", утвержденного Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 846-п.

2.7. Социальная поддержка семей, состоящих на жилищном учете

в органах местного самоуправления до 1 марта 2005 года

Семьям, состоящим на жилищном учете в органах местного самоуправления до 1 марта 2005 года, при приобретении жилья в домах и/или комплексных жилых застройках, строительство которых осуществляется в рамках подпрограммы, предоставляются субсидии:

а) при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 1,5 прожиточного минимума - в размере 50 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

б) при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 1,5 прожиточного минимума субсидия предоставляется согласно пункту 2.5 или 2.6 в зависимости от места работы участника подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие ипотечного

кредитования в жилищном строительстве"

Председателю областной комиссии по предоставлению субсидий участникам

подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве"

государственной программы "Обеспечение реализации государственных

полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

ХОДАТАЙСТВО

Комиссия по предоставлению целевых субсидий участникам подпрограммы

"Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной

программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской

области", утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 31

декабря 2013 г. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района Брянской области, признала

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия, Имя, Отчество)

нуждающимся в улучшении жилищных условий, с составом семьи \_\_\_ человек,

работающему(ей) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место работы, занимаемая должность)

и ходатайствует о выделении субсидии за счет средств областного бюджета для

приобретения (строительства) жилья.

Проживает по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данное жилье находится в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. (полностью), родственные отношения).

Субсидия за счет средств местного бюджета не предоставляется

(предоставляется).

Председатель районной комиссии

по предоставлению целевых субсидий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П.

--------------------------------

<\*> Обязательно Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя, исходящий

номер, дата.

Паспорт

подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | Управление архитектуры и градостроительства Брянской области |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики |
| Задачи подпрограммы | развитие малоэтажного жилищного строительства |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 185017009,00 рубля;  2020 год - 0,00 рубля;  2021 год - 0,00 рубля |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Краткая характеристика подпрограммы

По данным базы данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, на территории Брянской области за период январь - сентябрь 2018 года всего было введено 115,085 тыс. кв. м жилья, из них 40,766 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что составило 35,42% от общего объема жилья на территории субъекта.

Проблемой, препятствующей развитию малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории области, является необеспеченность значительной части земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией по планировке территорий, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под малоэтажное строительство инженерной инфраструктурой. В связи с этим на современном этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку.

Для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства необходима финансовая поддержка муниципальных образований области в подготовке документации по планировке территории под малоэтажное строительство, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области посредством оказания поддержки по формированию земельных участков, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

Для достижения указанной цели в ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие малоэтажного жилищного строительства, в том числе:

обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, документацией по планировке территории;

проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

3. Состав программных мероприятий

В рамках подпрограммы предусматривается осуществить выполнение следующих мероприятий:

подготовка документации по планировке территории для развития малоэтажного индивидуального строительства;

проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии с [приложением 2](#P4921) к государственной программе.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований

на софинансирование подготовки документации по планировке

территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного

строительства, а также проведение работ по подведению

инженерных коммуникаций к земельным участкам

для индивидуального жилищного строительства

Субсидии предоставляются в соответствии с [порядком](#P522) и [методикой](#P622) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно приложению 1 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие малоэтажного

строительства на территории Брянской области"

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование подготовки документации по планировке

территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного

строительства, а также проведение работ по подведению

инженерных коммуникаций к земельным участкам

для индивидуального жилищного строительства в рамках

подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083058291327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее - субсидии) на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, в том числе на строительство газовых сетей, водопроводных сетей и водозаборных сооружений.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P536) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии в рамках подпрограммы является департамент строительства Брянской области.

Департамент строительства Брянской области осуществляет:

нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

разработку предложений об объемах финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;

проведение конкурсного отбора;

предоставление субсидий муниципальным образованиям области;

организацию информационного сопровождения исполнения подпрограммы;

координацию деятельности муниципальных образований области в ходе реализации подпрограммы;

контроль за исполнением подпрограммы, подготовку и представление отчетов о ходе ее исполнения.

Муниципальное образование Брянской области осуществляет:

анализ имеющихся земельных участков на предмет их востребованности для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

подготовку задания на проектирование;

осуществляет закупку работ и (или) услуг по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства;

осуществляет закупку работ и (или) услуг на разработку документации по планировке территории, предназначенной для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства и обеспечения ее инженерной инфраструктурой.

6. Для участия в подпрограмме муниципальные образования Брянской области направляют в департамент строительства Брянской области заявку на участие в конкурсном отборе (далее - Отбор) на предоставление субсидии на подготовку документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства (далее - Заявка) в сроки, установленные департаментом строительства Брянской области.

В Заявке указывается:

для получения субсидии на подготовку документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства:

а) площадь земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство;

б) кадастровый номер земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное строительство;

в) существующая инженерная инфраструктура;

г) планируемый объем малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

д) планируемый объем средств, необходимых для проведения работ по подготовке документации по планировке территории;

е) выписка из генерального плана муниципального образования;

для предоставления субсидии на проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства:

а) проект планировки и межевания территории, утвержденный в установленном законом порядке;

б) перечень объектов строительства инженерной инфраструктуры;

в) справка, подтверждающая факт резервирования земельных участков в границах сформированного массива;

г) проектно-сметная документация, разработанная в установленном законом порядке и получившая положительное заключение государственной экспертизы, с приложением документов;

д) выписка о наличии ассигнований в бюджете муниципального образования в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования на проведение работ по подведению инженерных коммуникаций.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

для подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) площадь земельного участка не менее 0,5 гектара;

б) планируемый объем малоэтажного строительства;

в) наличие финансового обеспечения работ за счет средств местного бюджета в объемах, достаточных для выполнения работ по формированию земельного участка с учетом субсидии;

г) наличие муниципальных программ развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

д) приближенность земельного участка к объектам социально-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктуры;

е) наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, сложившейся из-за недофинансирования в предыдущем году субсидии из областного бюджета;

для предоставления субсидии на проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) наличие документации по планировке территории, предназначенной для застройки земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;

б) наличие у муниципального образования программы развития жилищного строительства или подпрограммы в составе программы, предусматривающей необходимые мероприятия для проведения работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства;

в) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации в срок до 30 календарных дней после утверждения региональной адресной инвестиционной программы на соответствующий финансовый год;

г) наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в [пункте 7](#P568) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P536) настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, а также перечень объектов утверждается постановлением Правительства Брянской области в составе региональной адресной инвестиционной программы.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и администрациями муниципальных образований Брянской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5E7A0E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают предоставление отчетов согласно срокам и формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования.

13.1. Показателем результативности использования субсидии является количество земельных массивов, по которым осуществляются работы в части подготовки документов территориального планирования, строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области и строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области в целях обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории региона.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием эффективности использования субсидий является достижение значения целевого показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P587), [13.2 пункта 13](#P588) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий, указанных в [пункте 2](#P536) настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P587), [13.2 пункта 13](#P588) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P610) настоящего пункта.

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#P589), [15](#P610) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего Порядка, на иные цели.

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#P589) и [15](#P610) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

20. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

21. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование подготовки документации по планировке

территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного

строительства, а также проведение работ по подведению

инженерных коммуникаций к земельным участкам

для индивидуального жилищного строительства в рамках

подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Сi = С x Vi / V, где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

С - общий объем субсидий (без учета кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам муниципальных образований на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации данной подпрограммы;

V - общий объем средств, определяемый департаментом строительства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации данной подпрограммы;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации данной подпрограммы, согласно представленной заявке на выделение субсидий.

Паспорт

подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской

области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики |
| Задачи подпрограммы | строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;  строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 17122360,00 рублей;  2020 год - 0,00 рублей;  2021 год - 0,00 рублей |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" направлена на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года явилась определяющим фактором в изменении экологической, социально-экономической и медико-демографической ситуации в Брянской области. Последствия катастрофы породили целый комплекс проблем, требующих решения.

Для преодоления последствий катастрофы возникла необходимость применения программно-целевого метода, который обусловлен комплексностью, характеризующейся взаимосвязью и сложностью задач в области защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Запланированные объемы средств должны обеспечить значительное улучшение экологической ситуации и качества жизни пострадавшего населения, реабилитации загрязненных территорий, возвращение их к нормальной жизнедеятельности.

В условиях сохраняющегося воздействия радиационных факторов важнейшей задачей в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы является создание необходимого уровня защиты населения и возможностей для экономического развития загрязненных территорий.

В рамках подпрограммы бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на софинансирование строительства и реконструкции газопроводных сетей, строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей, перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

Субсидии предоставляются в соответствии с [порядком](#P720) предоставления и [методикой](#P786) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно приложению 1 к подпрограмме "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также реализация мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности.

Основными задачами реализации программы являются:

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Состав программных мероприятий

Состав программных мероприятий:

строительство и реконструкция газопроводных систем для населенных пунктов в загрязненных районах области;

строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей в загрязненных районах области.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Брянской

области на софинансирование объектов капитальных вложений

в рамках подпрограммы "Реабилитация населения и территории

Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

Субсидии предоставляются в соответствии с [порядком](#P720) и [методикой](#P786) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно приложению 1 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме "Реабилитация населения

и территории Брянской области, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС"

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

Брянской области на софинансирование объектов капитальных

вложений в рамках подпрограммы "Реабилитация населения

и территории Брянской области, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083058291327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее - субсидии) на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" на следующие цели:

строительство и реконструкция газопроводных систем для населенных пунктов в загрязненных районах области;

строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей в загрязненных районах области.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P731) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований Брянской области осуществляет департамент строительства Брянской области.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации в срок до 30 календарных дней после утверждения региональной адресной инвестиционной программы на соответствующий финансовый год;

наличие объектов незавершенного строительства;

отсутствие водопроводных сетей, канализационных сетей;

несоответствие сбрасываемых стоков очистных сооружений санитарным нормам или их отсутствие;

отсутствие сетей газоснабжения;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в [пункте 7](#P738) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P731) настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, а также перечень объектов утверждается постановлением Правительства Брянской области в составе региональной адресной инвестиционной программы.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и администрациями муниципальных образований Брянской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P731) настоящего порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5E7A0E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают представление отчетов согласно срокам и формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

13.1. Показателем результативности использования субсидии являются: ввод в действие канализационных сетей, ввод в действие распределительных газовых систем для населенных пунктов Брянской области, ввод в действие локальных водопроводов и систем водоотведения для населенных пунктов Брянской области.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием эффективности использования субсидий является достижение значения целевого показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P751), [13.2 пункта 13](#P752) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, указанных в [пункте 2](#P731) настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P751), [13.2 пункта 13](#P752) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P774) настоящего пункта.

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#P753), [15](#P774) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего Порядка, на иные цели.

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

18. Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, в том числе через ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области".

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#P753) и [15](#P774) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

21. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

22. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках

реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории

Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной

программы "Обеспечение реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Сi = С x Vi / V, где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

С - общий объем субсидий (без учета кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области";

V - общий объем средств, определяемый департаментом строительства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области";

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

Паспорт

подпрограммы "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики |
| Задачи подпрограммы | строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;  строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;  модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 313450839,17 рублей;  2020 год - 417959017,35 рублей;  2021 год - 214615634,63 рублей |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Краткая характеристика подпрограммы

Газификация Брянской области природным газом началась с областного центра в 1954 году. Возможность газификации появилась благодаря строительству магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Остаются населенные пункты, где мероприятия по газификации не выполнялись либо строительство уличных газопроводов выполнено не в полном объеме.

На отопление объектов социально-культурного назначения расходуется большое количество твердого топлива. При его заготовке на отопительный сезон требуются значительные разовые затраты при условии предварительной оплаты за поставки. В то же время, учитывая качество различных партий поставок твердого топлива, не всегда удается при его сжигании поддерживать нужный температурный режим.

Транспортные затраты на перевозку твердого топлива существенно влияют на стоимость услуг по отоплению.

Реализация программы газификации области дает на сегодняшний день возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы села.

Проблема обеспечения населения Брянской области качественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

Мероприятие обеспечения населения Брянской области питьевой водой ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

Многолетнее недофинансирование коммунальной инфраструктуры привело к значительному износу, высокой аварийности и ресурсной неэффективности. Отсутствие необходимых инвестиций и работ по модернизации ЖКХ вызывает экономические потери, социальную напряженность и неприятие населением идей и методов рыночных преобразований в жилищно-коммунальной сфере.

2. Состав программных мероприятий

Выполнение мероприятий подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" осуществляется в соответствии с [приложением 2](#P4921) к государственной программе.

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Брянской

области на софинансирование объектов капитальных вложений

в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области"

Субсидии предоставляются в соответствии с [порядком](#P873) предоставления и [методикой](#P941) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно приложению 1 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие социальной и

инженерной инфраструктуры Брянской области"

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

Брянской области на софинансирование объектов капитальных

вложений в рамках подпрограммы "Развитие социальной

и инженерной инфраструктуры Брянской области"

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083058291327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее - субсидии) на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и формы отчета их использования.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" на следующие цели:

строительство и реконструкция газопроводных сетей;

строительство и реконструкция котельных к объектам социально-культурной сферы;

строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P883) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований Брянской области осуществляет департамент строительства Брянской области.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации в срок до 30 календарных дней после утверждения региональной адресной инвестиционной программы на соответствующий финансовый год;

отсутствие водопроводных сетей, канализационных сетей;

несоответствие сбрасываемых стоков очистных сооружений санитарным нормам или их отсутствие;

отсутствие сетей газоснабжения;

несоответствие тепловых режимов котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов существующим нормам;

наличие объектов незавершенного строительства;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в [пункте 7](#P892) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P883) настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, а также перечень объектов утверждается постановлением Правительства Брянской области в составе региональной адресной инвестиционной программы.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и администрациями муниципальных образований Брянской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P883) настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5E7A0E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают предоставление отчетов согласно срокам и формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

13.1. Показателем результативности использования субсидии являются: ввод в действие канализационных сетей, ввод в действие распределительных газовых систем для населенных пунктов Брянской области, газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, ввод в действие локальных водопроводов и систем водоотведения для населенных пунктов Брянской области.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием эффективности использования субсидий является достижение значения целевого показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P906), [13.2 пункта 13](#P907) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года при предоставлении субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P906) и [13.2 пункта 13](#P907) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P929) настоящего пункта.

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#P908), [15](#P929) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего Порядка, на иные цели.

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

18. Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, в том числе через ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области".

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#P908) и [15](#P929) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

21. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

22. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках

реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Сi = С x Vi / V, где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

С - общий объем субсидий (без учета кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области";

V - общий объем затрат, определяемый департаментом строительства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области";

Vi - объем затрат по i-му муниципальному образованию на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

Паспорт

подпрограммы "Автомобильные дороги"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Автомобильные дороги" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках подпрограммы | Региональный проект "Дорожная сеть";  Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
| Цели подпрограммы | повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения |
| Задачи подпрограммы | развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;  реализация регионального проекта "Дорожная сеть";  реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 4987109166,79 рубля;  2020 год - 5402830728,42 рубля;  2021 год - 5904099746,65 рубля |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | 2019 год - 1053926750,53 рубля;  2020 год - 960011000,32 рубля;  2021 год - 1109672000,32 рубля |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма направлена на продолжение работы по повышению эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Брянской области, содействующих развитию экономики государства и бизнеса, удовлетворению социальных потребностей населения, повышению его жизненного и культурного уровня.

Состояние дорожной сети Брянской области должно в полной мере соответствовать экономическим и социальным потребностям общества.

Темпы роста автомобилизации должны быть приведены в соответствие темпам роста сети автомобильных дорог с целью сокращения расходов на эксплуатацию дорожной сети, обеспечения скорости движения, исключения простоев транспортных средств, снижения уровня аварийности.

Основная функция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения состоит в обеспечении автотранспортных связей между населенными пунктами.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения были выше темпов их восстановления.

Планируемый к ежегодному выполнению объем работ по эксплуатации автомобильных дорог - ремонт, капитальный ремонт и содержание дорог с целью продления межремонтных сроков (сроков службы покрытий) и их восстановления (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки) должен обеспечивать планомерное приведение в соответствие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационным показателям дорожной сети.

Технические параметры и уровень инженерного оснащения автомобильных дорог должен отвечать современным требованиям и соответствовать достигнутым размерам интенсивности движения транспортных средств. Требуется планомерное снижение протяженности автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки.

Состояние автодорожной сети области оказывает значительное влияние и на социальную сферу агропромышленного комплекса. Неудовлетворительная транспортная доступность сельских населенных пунктов и низкое качество дорог влекут за собой целый ряд негативных социальных явлений. Сдерживается развитие культуры и образования, торговли и службы быта, трудности в доставке товаров влекут за собой снижение их качества и увеличение стоимости.

Увеличение экономической активности населения, рост парка автотранспортных средств и мобильности населения за счет массового использования личных легковых автомобилей привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Увеличение количества ДТП в последние годы сопровождается ростом числа погибших и раненых.

Доля ДТП по причинам, сопутствующим дорожным условиям, связана не только с состоянием автомобильных дорог и неудовлетворительным их содержанием, но и с недостаточным техническим оснащением элементами обустройства, низким качеством установленных элементов обустройства, отсутствием обустроенных пешеходных переходов и пешеходных дорожек у дорог в населенных пунктах.

Ликвидация потенциально аварийных участков, снижение количества мест концентрации ДТП являются одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

В рамках подпрограммы при решении задачи по развитию и модернизации сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения реализуются следующие мероприятия:

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения и условий безопасности движения по ним включает в себя:

содержание автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

материально-техническое обеспечение учреждения КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области", осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства.

При решении задачи по реализации регионального проекта "Дорожная сеть" реализуются следующие мероприятия:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, включающее в себя: проведение работ по диагностике, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети Брянской городской агломерации;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включающее в себя: проведение работ по диагностике, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию и обустройству автомобильных дорог общего пользования, объектов регионального и межмуниципального значения.

При реализации регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" осуществляются следующие мероприятия:

- использование новых технологий и материалов, механизмов и технологических решений повторного применения в государственных (муниципальных контрактах) на осуществление дорожной деятельности;

- заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- установка на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения, местного значения улично-дорожной сети Брянской городской агломерации стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Брянской области;

- размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения.

При содержании автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения проводится полный комплекс круглогодичных работ, обеспечивающий продление межремонтных сроков (сроков службы дорожных покрытий) и сохранение их прочностных характеристик, снижение количества мест концентрации ДТП.

При капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, с учетом межремонтных сроков, выполняются работы по приведению автомобильных дорог в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям дорожной сети, снижению количества мест концентрации ДТП, развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий, в том числе выполнение дооборудования автомобильных дорог с устройством недостающих элементов обустройства (автобусные остановки, тротуары, линии наружного освещения, разворотные и остановочные площадки, съезды, ограждающие устройства, светофорные объекты). Для снижения аварийности на автомобильных дорогах предусматривается совершенствование и обеспечение функционирования системы мониторинга на важнейших автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения, включающего техническую диагностику и оценку состояния автомобильных дорог, учет интенсивности движения.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0C3C53251327244ABF774104A339B6CCF354C384FC2B53C60A73F1B4b9I) Правительства Брянской области от 27 ноября 2017 года N 602-п "Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения" утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Выделение субсидий из областного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения выполняется в соответствии с [Порядком](#P3392) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий безопасности движения за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (приложение 1 к подпрограмме). Нормативы затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения утверждаются нормативными актами муниципальных образований.

Задача по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий решается при обеспечении обустройства участков автомобильных дорог комплексом средств, обеспечивающих безопасное движение пользователей дорог (оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, установка светофорных объектов, устройство тротуаров в населенных пунктах, освещение участков дорог в населенных пунктах и др.). Данная задача синхронизируется с составной частью мероприятий, решаемых подпрограммой "Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области" государственной программы "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций".

При строительстве автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения основной целью является обеспечение транспортного обслуживания населения, в том числе в населенных пунктах Брянской области, содействие решению социальных задач на основе формирования единой сети автомобильных дорог, обеспечение связью населенных пунктов с опорной дорожной сетью, строительство обходов населенных пунктов области на транзитных направлениях движения автотранспорта.

При реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения основной целью является совершенствование автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения путем с повышением технического уровня.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог основными направлениями являются:

строительство обходов населенных пунктов на пути следования транзитного потока, движущегося из соседних регионов и сопредельных государств;

обеспечение устойчивой автотранспортной связью возможно большей части населения, совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизация транспортных потоков, синхронизация развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами развития территорий, градостроительной политикой.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в сельской местности обеспечит сельские населенные пункты и объекты производства и переработки сельхозпродукции транспортной связью по дорогам с твердым покрытием, даст возможность развития агропромышленного комплекса. Данное мероприятие синхронизируется с мероприятием, решаемым Ведомственной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области", по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, аналитические целевые показатели которой учитываются в [таблицах 6](#P2093), [9](#P2292), [14](#P2901) к подпрограмме.

Выделение субсидий на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования выполняется в соответствии с [Порядком](#P3535) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (приложение 3 к подпрограмме).

Пообъектное распределение средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в соответствующие годы реализации подпрограммы, представлено в [таблицах 1](#P1056) - [4](#P1483), [15](#P2958) к подпрограмме.

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджетам муниципальных образований Брянской области в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджетам муниципальных образований Брянской области в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области".

Основными источниками финансирования региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" являются областной бюджет, иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию федерального проекта "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", средства от дополнительных акцизов, поступающие в консолидированный бюджет субъектов РФ, средства областного бюджета, предусмотренные для соблюдения предельного уровня финансирования мероприятия, средства областного бюджета, необходимые для исполнения целевых показателей региональных проектов "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", эксплуатации автомобильных дорог регионального значения (в пределах средств, предусмотренных на мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения и условий безопасности движения), средства местных бюджетов муниципальных образований, вошедших в Брянскую городскую агломерацию, и отражены в [таблицах 9](#P2292), [10](#P2648), [11](#P2707), [12](#P2764), [13](#P2809) к подпрограмме.

Задачи региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" синхронизируются с составной частью мероприятий, решаемых региональными проектами, государственными программами (подпрограммами) "Формирование комфортной городской среды", "Цифровое развитие экономики", "Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области" государственной программы "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций".

Мероприятие регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" по установке на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, местного значения улично-дорожной сети Брянской городской агломерации стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения реализуются в рамках подпрограммы "Повышение безопасности движения в Брянской области" государственной программы "Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области и содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций".

Показатели мероприятий по использованию новых технологий и материалов, механизмов и технологических решений повторного применения в государственных (муниципальных контрактах) на осуществление дорожной деятельности; заключению контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, являются аналитическими, не требуют дополнительных финансовых вложений и исполняются при реализации мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги".

Реализация мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Брянской области и размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения выходит за период действия данной подпрограммы "Автомобильные дороги".

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках Федерального проекта "Дорожная сеть" и Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предоставляются в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области с использованием средств федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта "Дорожная сеть", утверждаемым постановлением Правительства Брянской области. Целевые значения показателей мероприятия, отражающие ход решения задачи региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", отражены в [таблицах 6](#P2093), [7](#P2165).

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации от 22.12.2012 N Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N ДМ-П13-8043, в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с предшествующим десятилетием и мероприятия, направленные на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию, с учетом поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 15.07.2015 (от 05.08.2015 N Пр-1572).

Основным источником финансирования данных мероприятий являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", направленным на достижение целевых показателей программы, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) или местного значения, и мероприятия по строительству и реконструкции уникальных искусственных дорожных сооружений, а также средства областного бюджета.

Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2019 - 2022 годах, представлен в [таблицах 1](#P2809) - [4](#P1483) подпрограммы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в [таблицах 5](#P1606), [6](#P2093), [7](#P2165) подпрограммы.

В целях отражения полноты решения задачи по удвоению объемов строительства (реконструкции) дорог представлены сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012 годов согласно [таблице 8](#P2227) подпрограммы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" на период до 2022 года представлено в [таблице 9](#P2292) подпрограммы.

При определении целевых значений к учету принимаются протяженности введенных в эксплуатацию в соответствии с градостроительным законодательством автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, построенные и реконструированные в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Сведения о целевых показателях подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" с использованием средств федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" представлены в [таблице 14](#P2901) подпрограммы.

Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках подпрограммы, представлены в [таблице 15](#P2958) подпрограммы.

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы представлены в [таблице 16](#P3326) подпрограммы.

Таблица 1

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств

дорожного фонда Брянской области в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 3,110 |  | 71 715 499,00 | 0,00 | 71 715 499,00 | 0,00 |
|  | объекты строительства | 0,070 |  | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
|  | объекты реконструкции | 3,040 |  | 61 715 499,00 | 0,00 | 61 715 499,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 44 + 471 - км 46 + 151 в Мглинском районе Брянской области | 1,680 | 2019 год | 40 680 172,00 |  | 40 680 172,00 |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Красный Бор - ст. Чернетово на участке км 0 + 100 - км 1 + 210 (с устройством подъезда к г. Сельцо) в Брянском районе Брянской области | 1,360 | 2019 год | 21 035 327,00 |  | 21 035 327,00 |  |
| 1.3. | Строительство моста через реку Судость на км 8 + 200 автомобильной дороги Валуец - Баклань в Почепском районе Брянской области | 0,070 | 2019 год | 10 000 000,00 |  | 10 000 000,00 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 8,538 |  | 453 741 907,37 | 0,00 | 431 054 812,00 | 22 687 095,37 |
|  | объекты строительства | 7,327 |  | 188 712 047,37 | 0,00 | 179 276 445,00 | 9 435 602,37 |
|  | объекты реконструкции | 1,211 |  | 265 029 860,00 | 0,00 | 251 778 367,00 | 13 251 493,00 |
| 2.1 | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (1 этап) | 6,700 | 2019 год | 180 112 274,74 |  | 171 106 661,00 | 9 005 613,74 |
| 2.2 | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | 0,881 | 2019 год | 225 562 424,84 |  | 214 284 303,60 | 11 278 121,24 |
| 2.3 | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап) | 0,330 | 2019 год | 27 905 367,37 |  | 26 510 099,00 | 1 395 268,37 |
| 2.4 | Строительство автомобильной дороги по ул. Мглинской в с. Белогорщь Унечского района Брянской области | 0,627 | 2019 год | 8 599 772,63 |  | 8 169 784,00 | 429 988,63 |
| 2.5 | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска |  | 2019 год | 11 562 067,79 |  | 10 983 964,40 | 578 103,39 |
|  | Итого в 2019 году | 11,648 |  | 525 457 406,37 | 0,00 | 502 770 311,00 | 22 687 095,37 |
|  | объекты строительства | 7,397 |  | 198 712 047,37 | 0,00 | 189 276 445,00 | 9 435 602,37 |
|  | объекты реконструкции | 4,251 |  | 326 745 359,00 | 0,00 | 313 493 866,00 | 13 251 493,00 |

Таблица 2

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств

дорожного фонда Брянской области в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 5,885 |  | 5 037 473,00 | 0,00 | 5 037 473,00 | 0,00 |
|  | объекты строительства | 5,885 |  | 5 037 473,00 | 0,00 | 5 037 473,00 | 0,00 |
|  | объекты реконструкции | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги Козелкино - Стеклянная Радица в Брянском районе Брянской области | 5,000 | 2021 год | 350 000,00 |  | 350 000,00 |  |
| 1.2 | Строительство моста через реку Десна на км 1 + 250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 0,885 | 2021 год | 4 687 473,00 |  | 4 687 473,00 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 11,196 |  | 255 558 546,80 | 0,00 | 242 780 619,46 | 12 777 927,34 |
|  | объекты строительства | 11,196 |  | 255 558 546,80 | 0,00 | 242 780 619,46 | 12 777 927,34 |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап) | 5,408 | 2022 год | 80 184 428,42 |  | 76 175 207,00 | 4 009 221,42 |
| 2.2 | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап) | 0,594 | 2022 год | 29 044 669,96 |  | 27 592 436,46 | 1 452 233,50 |
| 2.3 | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап) | 5,194 | 2020 год | 146 329 448,42 |  | 139 012 976,00 | 7 316 472,42 |
|  | Итого в 2020 году | 17,081 | 0,000 | 260 596 019,80 | 0,00 | 247 818 092,46 | 12 777 927,34 |
|  | объекты строительства | 17,081 | 0,000 | 260 596 019,80 | 0,00 | 247 818 092,46 | 12 777 927,34 |
|  | объекты реконструкции | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств

дорожного фонда Брянской области в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 5,885 |  | 357 056 111,00 | 0,00 | 357 056 111,00 |  |
|  | объекты строительства | 5,885 |  | 357 056 111,00 | 0,00 | 357 056 111,00 |  |
|  | объекты реконструкции | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги Козелкино - Стеклянная Радица в Брянском районе Брянской области | 5,000 | 2021 год | 100 000 000,00 |  | 100 000 000,00 |  |
| 1.2 | Строительство моста через реку Десна на км 1 + 250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 0,885 | 2021 год | 257 056 111,00 |  | 257 056 111,00 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 5,594 |  | 579 758 075,68 | 0,00 | 550 770 171,90 | 28 987 903,78 |
|  | объекты строительства | 5,594 |  | 579 758 075,68 | 0,00 | 550 770 171,90 |  |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап) | 0,594 | 2022 год | 426 843 802,00 |  | 405 501 611,90 | 21 342 190,1 |
| 2.2 | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (3 этап) | 5,000 | 2021 год | 152 914 273,68 |  | 145 268 560,00 | 7 645 713,68 |
|  | Итого в 2021 году | 11,479 | 0,00 | 936 814 186,68 | 0,00 | 907 826 282,90 | 28 987 903,78 |
|  | объекты строительства | 11,479 | 0,00 | 936 814 186,68 | 0,00 | 907 826 282,90 | 28 987 903,78 |
|  | объекты реконструкции | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" за счет средств

дорожного фонда Брянской области в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 4,0 |  | 71 817 617,0 |  | 71 817 617,0 |  |
|  | объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты реконструкции | 4,0 | 2022 год | 71 817 617,0 | 0,0 | 71 817 617,0 | 0,0 |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Стародуб на участке км 8 + 200 - км 20 + 550 в Стародубском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 8 + 200 - км 12 + 200) | 4,000 | 2022 год | 71 817 617,0 |  | 71 817 617,0 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 6,002 |  | 2 204 138 694,78 |  | 2 093 931 760,04 | 110 206 934,74 |
|  | объекты строительства | 6,002 |  | 2 204 138 694,78 |  | 2 093 931 760,04 | 110 206 934,74 |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянск (1 этап) | 5,408 | 2022 год | 1 832 612 042,78 |  | 1 740 981 440,64 | 91 630 602,14 |
| 2.2. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 (2 этап) | 0,594 | 2022 год | 371 526 652,00 |  | 352 950 319,40 | 18 576 332,60 |
|  | Итого в 2022 году | 10,002 |  | 2275956311,8 |  | 2165749377,0 | 110206934,7 |
|  | объекты строительства | 6,002 |  | 2204138694,8 |  | 2093931760,0 | 110206934,7 |
|  | объекты реконструкции | 4,0 |  | 71817617,0 |  | 71817617,0 | 0,0 |

Таблица 5

Сведения о показателях мероприятий программ Брянской области

при реализации дорожного фонда Брянской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | В том числе: | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | - | - | 15909,771 | 15863,308 | 16011,865 | 16046,564 | 16199,725 | 16217,038 | 16236,927 | 16245,764 | 16255,776 | 16266,661 |
| 1.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 6053,771 | 6087,308 | 6097,465 | 6108,001 | 6114,526 | 6116,505 | 6123,962 | 6123,962 | 6123,962 | 6129,847 |
| 1.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - |  | 9856,000 | 9776,000 | 9914,400 | 9938,563 | 10085,199 | 10100,533 | 10112,965 | 10121,802 | 10131,814 | 10136,814 |
| 2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 160,39 | 335,76 | 31,736 | 39,774 | 50,179 | 42,447 | 31,056 | 42,061 | 55,210 | 10,012 | 18,875 | 14,408 |
| 2.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 160,39 | 210,98 | 31,736 | 31,324 | 16,707 | 18,471 | 15,722 | 29,629 | 44,512 | 0,000 | 13,875 | 9,000 |
| 2.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,00 | 124,78 | 0,000 | 8,450 | 33,472 | 23,976 | 15,334 | 12,432 | 10,698 | 10,012 | 5,000 | 5,408 |
| 2а | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе | км |  | 376,63 | 31,736 | 39,774 | 50,979 | 80,022 | 31,056 | 44,460 | 55,316 | 10,012 | 18,875 | 14,408 |
| 2а.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  | 213,37 | 31,736 | 31,324 | 16,707 | 18,470 | 15,722 | 32,028 | 44,512 | 0,000 | 13,875 | 9,000 |
| 2а.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 163,26 | 0,000 | 8,450 | 34,272 | 61,552 | 15,334 | 12,432 | 10,804 | 10,012 | 5,000 | 5,408 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 143,56 | 196,82 | 22,286 | 39,774 | 30,870 | 31,543 | 17,313 | 19,889 | 8,837 | 10,012 | 10,885 | 5,408 |
| 3.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 143,56 | 84,96 | 22,286 | 31,324 | 6,707 | 9,321 | 1,979 | 7,457 | 0,000 | 0,000 | 5,885 | 0,000 |
| 3.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,00 | 111,86 | 0,000 | 8,450 | 24,163 | 22,222 | 15,334 | 12,432 | 8,837 | 10,012 | 5,000 | 5,408 |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 16,829 | 138,941 | 9,450 | 0,000 | 19,309 | 10,904 | 13,743 | 22,172 | 46,373 | 0,000 | 7,990 | 9,000 |
| 4.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 16,829 | 126,017 | 9,450 | 0,000 | 10,000 | 9,150 | 13,743 | 22,172 | 44,512 | 0,000 | 7,990 | 9,000 |
| 4.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 12,924 | 0,000 | 0,000 | 9,309 | 1,754 | 0,000 | 0,000 | 1,861 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, в том числе | км |  | 3778,685 | 102,686 | 137,964 | 128,250 | 395,655 | 446,157 | 524,581 | 452,104 | 582,443 | 516,028 | 492,818 |
| 5.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  | 2485,507 | 43,400 | 35,535 | 41,679 | 213,089 | 315,710 | 366,136 | 316,449 | 436,400 | 367,300 | 349,810 |
| 5.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 1293,178 | 59,286 | 102,429 | 86,571 | 182,566 | 130,447 | 158,445 | 135,655 | 146,043 | 148,728 | 143,008 |
| 6 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км |  |  | 5346,257 | 5480,679 | 5649,944 | 5888,046 | 6181,515 | 6726,232 | 7009,879 | 7384,250 | 7707,622 | 7880,785 |
| 6.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  | 2567,172 | 2642,308 | 2700,694 | 2732,254 | 2879,942 | 3266,214 | 3427,345 | 3670,673 | 3860,317 | 4033,480 |
| 6.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | 2779,085 | 2838,371 | 2949,250 | 3155,792 | 3301,573 | 3460,018 | 3582,534 | 3713,577 | 3847,305 | 3847,305 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % |  |  | 33,604 | 34,549 | 35,286 | 36,701 | 38,158 | 41,476 | 43,172 | 45,453 | 47,415 | 48,447 |
| 7.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % |  |  | 37,000 | 43,407 | 44,292 | 44,732 | 47,100 | 53,400 | 55,966 | 59,940 | 63,036 | 65,801 |
| 7.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 28,197 | 29,034 | 29,747 | 31,753 | 32,737 | 34,256 | 35,425 | 36,689 | 37,973 | 37,954 |
| 8 | Количество уникальных искусственных сооружений | шт. |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 9 | Количество уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | шт. |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | Количество уникальных искусственных сооружений, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Количество уникальных искусственных сооружений, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта | шт. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | % |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 31,4 | 37,1 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 13 | протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных строительством или реконструкцией | пог. м |  |  |  |  |  | 372,69 |  | 585,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных в результате капитального ремонта или ремонта | пог. м |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 386,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6

Справочные сведения о дополнительных целевых показателях

регионального проекта "Дорожная сеть"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017) | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км | 6114,526 км | 53,26/3256,36 | 53,4/3265,1 | 53,6/3277,488 | 54,0/3202,088 | 54,33/3321,99 | 54,59/3337,991 | 55,0/3476,49 |
| 47,1/2879,942 |
| Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, %/км | 909,413 км | 51,9/ 472,008 | 57,42/522,174 | 62,94/572,34 | 68,45/622,506 | 73,97/672,672 | 79,48/722,838 | 85/773,003 |
| 47/ 427,424 |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Брянской области, в %/шт. | 100/30 | 100/30 | 90/27 | 80/24 | 70/21 | 60/18 | 53/16 | 50/15 |
| Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %/км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, обслуживающих движение в режиме перегрузки, %/км | 0,4/3,505 | 0,4/3,505 | 0,3/2,555 | 0,3/2,555 | 0,1/0,95 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Брянской городской агломерации, в %/шт. | 100/29 | 100/29 | 93/26 | 86/23 | 75/20 | 64/18 | 57/16 | 48/14 |

Таблица 7

Справочные сведения о дополнительных целевых показателях

регионального проекта "Общесистемные меры

развития дорожного хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % |  | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 2. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | - | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 3. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах от базового количества 2017 года, в %/шт. | 150/33 | 186/41 | 186/41 | 186/41 | 200/44 | 205/45 | 211/46 |
| 4. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Брянской области, шт. | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |

Таблица 8

Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) и местного значения

в период 2003 - 2012 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | В том числе | | | | | | | | | |
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 160,390 | 23,423 | 9,466 | 3,440 | 30,410 | 6,384 | 14,426 | 24,699 | 0,829 | 11,513 | 35,800 |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 160,390 | 23,423 | 9,466 | 3,440 | 30,410 | 6,384 | 14,426 | 24,699 | 0,829 | 11,513 | 35,800 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 9

Ресурсное обеспечение реализации программ Брянской области

при реализации дорожного фонда Брянской области

на период до 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Объемы ресурсного обеспечения (с учетом средств местных бюджетов) | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 - 2022 годы |
| Региональная программа - всего, в том числе: |  | 9223957,130 | 3870930,213 | 3397384,888 | 3901844,021 | 4241028,462 | 4746785,728 | 5248099,746 | 6587241,871 | 41217272,060 |
| Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Департамент строительства Брянской области | 62635,451 | 100604,800 | 141121,942 | 129682,314 | 71715,499 | 5037,473 | 357056,111 | 71817,617 | 939671,207 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" | Департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Департамент строительства Брянской области | 62635,451 | 100604,800 | 141121,942 | 129682,314 | 71715,499 | 5037,473 | 357056,111 | 71817,617 | 939671,207 |
| Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Департамент строительства Брянской области | 1358483,471 | 1894606,218 | 1716191,662 | 2321595,134 | 2167554,083 | 2969322,617 | 2537017,373 | 2582271,173 | 17547041,733 |
| Мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Департамент строительства Брянской области | 0,000 | 22101,728 | 38954,396 | 76414,707 | 108341,808 | 147298,367 | 238300,000 | 238300,000 | 869711,006 |
| Мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Департамент строительства Брянской области | 359047,854 | 647242,985 | 436739,840 | 783918,087 | 562129,577 | 1272098,161 | 687257,557 | 732511,357 | 5480945,418 |
| Мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | Департамент строительства Брянской области | 999435,617 | 1225261,505 | 1240497,426 | 1461262,340 | 1497082,698 | 1549926,089 | 1611459,816 | 1611459,816 | 11196385,307 |
| Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства" | Департамент строительства Брянской области | 251077,840 | 273324,854 | 280802,049 | 300854,305 | 331437,233 | 332393,049 | 335256,829 | 335256,829 | 2440402,988 |
| Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | Департамент строительства Брянской области, администрации муниципальных образований | 67351,094 | 220905,879 | 134260,672 | 149885,574 | 453741,907 | 255558,547 | 579758,076 | 2204138,695 | 4065600,444 |
| 752343,971 | 1210777,395 | 1117922,552 | 999826,694 | 908733,694 | 880508,042 | 985339,357 | 985339,357 | 7840791,062 |
| 6732065,303 | 170711,067 | 7086,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6909862,382 |
| Основное мероприятие 5 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Регионального проекта "Дорожная сеть" | Департамент строительства Брянской области |  |  |  |  | 0,000 | 188349,367 | 338055,367 | 292801,567 | 819206,301 |
| справочно: эксплуатация автомобильных дорог регионального значения - содержание (мероприятия по содержанию автомобильных дорог (устройство слоев износа, защитных слоев и поверхностной обработки) учитываются в мероприятии 2.3 |  |  |  |  |  | 504160,000 | 504160,000 | 504160,000 | 504160,000 | 2016640,000 |
| планируемый объем бюджетных ассигнований на дорожную сеть регионального значения дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" при направлении дополнительных акцизов (информация Минтранса РФ) |  |  |  |  |  |  | 140011,000 | 289672,000 | 244418,200 | 674101,200 |
| Основное мероприятие 6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Регионального проекта "Дорожная сеть" | Департамент строительства Брянской области, администрации муниципальных образований |  |  |  |  | 307846,046 | 115616,633 | 115616,633 | 115616,633 | 654695,945 |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного движения" | Департамент строительства Брянской области |  |  |  |  | 6886,673 | 7127,707 | 7412,815 |  | 21427,195 |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | Департамент строительства Брянской области |  |  |  |  | 21965,121 | 110624,451 | 210373,263 |  | 342962,835 |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |  |  |  |  | 54294,533 | 124012,978 | 22102,750 | 22994,265 | 22994,265 | 246398,791 |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  | 654001,500 | 620031,477 | 803634,362 | 376171,988 | 1591226,733 | 827826,665 | 815499,900 | 815499,900 | 6503892,525 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты |  | 505933,800 | 505469,031 | 473422,109 | 0,000 | 746080,700 | 656000,000 | 656000,000 | 656000,000 | 4198905,640 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Департамент строительства Брянской области | 157811,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 157811,500 |
| иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Департамент строительства Брянской области | 348122,300 | 505469,031 | 473422,109 |  |  |  |  |  | 1327013,440 |
| иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  |  | 746080,700 | 656000,000 | 656000,000 | 656000,000 | 2714080,700 |
| софинансирование за счет федеральных средств, в том числе: |  | 148067,700 | 114562,446 | 330212,253 | 376171,988 | 845146,033 | 171826,665 | 159499,900 | 159499,900 | 2304986,885 |
| субсидии в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Департамент строительства Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области | 148067,700 | 114562,446 | 330212,253 | 376171,988 | 605519,500 | 153315,900 | 159499,900 | 159499,900 | 2046849,587 |
| субсидии, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" | Департамент строительства Брянской области |  |  |  |  | 152361,500 |  |  |  | 152361,500 |
| Поступления от некоммерческих организаций на строительство (реконструкцию) объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением | Департамент строительства Брянской области |  |  |  |  | 87265,033 | 18510,765 |  |  | 105775,798 |

Таблица 10

Ресурсное обеспечение мероприятий регионального проекта

"Дорожная сеть" Федерального проекта "Дорожная сеть"

Национального проекта "Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей | В том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | всего |
| 1. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" и "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения" регионального проекта "Дорожная сеть" Федерального проекта "Дорожная сеть" Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | ВСЕГО (справочно) | 1 053 926,75 | 960 011,00 | 1 109 672,00 | 1 064 418,20 | 1 064 418,20 | 3 958 200,00 | 9 210 646,15 |
| Региональный бюджет (с учетом федерального бюджета) | 1 005 734,45 | 931 106,84 | 1 080 767,84 | 1 035 514,04 | 1 035 514,04 | 3 929 295,84 | 9 017 933,05 |
| в т.ч. межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 746 080,70 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 4 026 080,70 |
| в т.ч. дополнительные акцизы |  | 140 011,00 | 289 672,00 | 244 418,20 | 244 418,20 | 3 138 200,00 | 4 056 719,40 |
| Муниципальный бюджет (справочно) | 48 192,30 | 28 904,16 | 28 904,16 | 28 904,16 | 28 904,16 | 28 904,16 | 192 713,10 |

Таблица 11

Ресурсное обеспечение мероприятия "Эксплуатация

автомобильных дорог регионального и местного значения"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| <\*> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. Эксплуатация автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | РБэ <\*> | 594 240,70 | 644 171,00 | 793 832,00 | 748 578,20 | 748 578,20 | 3 642 360,00 |
| 1.1.1. Содержание автомобильных дорог | РБСА | 504 160,00 | 504 160,00 | 504 160,00 | 504 160,00 | 504 160,00 | 504 160,00 |
| 1.1.2. Ремонт автомобильных дорог | РБРА | 90 080,70 | 140 011,00 | 289 672,00 | 244 418,20 | 244 418,20 | 3 138 200,00 |
| 1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог | РБКРА |  |  |  |  |  |  |

Примечание <\*>: Расшифровка аббревиатуры

1.1.1. Содержание - РБСА;

1.1.2. Ремонт - РБРА;

1.1.3. Капитальный ремонт - РБКРА;

РБэ - расходы на эксплуатацию автомобильных дорог регионального значения

РБэ = РБСА + РБРА + РБКРА

(указывается с учетом средств федерального бюджета)

Таблица 12

Ресурсное обеспечение мероприятия "Приведение в

нормативное состояние автомобильных дорог и

улично-дорожной сети агломераций"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| <\*> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и УДС городских агломераций | ВСЕГО (справочно, ФБ + РБ + МБ) | 963 846,048 | 820 000,000 | 820 000,000 | 820 000,000 | 820 000,000 | 820 000,000 |
| региональный бюджет (в части трансфертов местным бюджетам) | 915 653,748 | 549 179,008 | 549 179,008 | 549 179,008 | 549 179,008 | 549 179,008 |
| местный бюджет (справочно) | 48 192,300 | 28 904,16 | 28 904,16 | 28 904,16 | 28 904,16 | 28 904,158 |
| региональный бюджет (в части региональных дорог) |  | 241 916,834 | 241 916,834 | 241 916,834 | 241 916,834 | 241 916,834 |

Таблица 13

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | | | | | | | |
| 1.1. | Внедрение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Областной бюджет | - | - | - | 35,0 | 70,0 | 70,0 | 175,0 |
| 2. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | | | | | | | |
| 2.1. | Внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Областной бюджет (подпрограммы "Повышение безопасности движения в Брянской области" | 28,0 | - | - | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 48,0 |
| 2.2 | Внедрены интеллектуальные транспортные системы на территории Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Всего по региональному проекту,  в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | | 28,0 | - | - | 47,0 | 74,0 | 79,0 | 228,0 |

Таблица 14

Сведения о целевых показателях подпрограммы "Автомобильные

дороги" государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

с использованием средств федеральной целевой программы

"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | В том числе: | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 0 | 157,752 | 0 | 0 | 19,298 | 13,887 | 29,077 | 34,05 | 43,632 | 4,818 | 7,99 | 5,00 |
| 2 | Объем финансирования из бюджетов разного уровня бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 0 | 2628118,3 | 0 | 0 | 213149,5 | 230580,9 | 484603,9 | 429844,5 | 729532,478 | 175418,65 | 182494,165 | 182494,22 |

Таблица 15

Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение

пропускной способности сети автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) значения,

осуществляемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Дата и N положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации | | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Выполнено 2015 - 2018 годы | | Подлежит выполнению до конца строительства по состоянию на 01.01.2019 | | | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам | | | |
| км | из них искусственные сооружения, пог. м | км | Объем финансирования | км | из них искусственных сооружений, пог. м | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  | 127,938 |  | 6530097,272 | 67,700 | 1951758,670 | 60,307 | 373,440 | 4404816,405 | 525457,406 | 260596,020 | 936814,187 | 2275956,312 |
| 1 | в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  | 78,668 | 313,620 | 1814561,767 | 43,483 | 848839,554 | 35,255 | 0,000 | 829025,623 | 71715,499 | 5037,473 | 357056,111 | 71817,617 |
|  | из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Стародуб на участке км 8 + 200 - км 20 + 550 в Стародубском районе Брянской области | N 32-1-1-3-0195-16 от 29.04.2016 | 2022 - 2023 год | 12,350 |  | 163408,461 |  | 2468,711 | 12,350 |  | 160939,750 |  |  |  | 71817,617 |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Козелкино - Стеклянная Радица в Брянском районе Брянской области |  | 2021 год | 5,000 |  | 100350,000 |  |  | 5,000 |  | 100350,000 |  | 350,000 | 100000,000 |  |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области | N 32-1-5-1386-12 от 24.05.2012 | 2019 - 2020 годы | 13,910 |  | 235378,990 |  | 1102,200 | 13,910 |  | 234276,790 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство моста через реку Десна на км 1 + 250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области |  | 2021 год | 0,885 |  | 261743,584 |  |  | 0,885 |  | 261743,584 |  | 4687,473 | 257056,111 |  |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 44 + 471 - км 46 + 151 в Мглинском районе Брянской области |  | 2019 год | 1,680 |  | 40780,172 |  | 100,000 | 1,680 |  | 40680,172 | 40680,172 |  |  |  |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Красный Бор - ст. Чернетово на участке км 0 + 100 - км 1 + 210 (с устройством подъезда к г. Сельцо) в Брянском районе Брянской области |  | 2019 год | 1,360 |  | 21275,327 |  | 240,000 | 1,360 |  | 21035,327 | 21035,327 |  |  |  |
| 7 | Строительство моста через реку Судость на км 8 + 200 автомобильной дороги Валуец - Баклань в Почепском районе Брянской области |  |  |  |  | 10000,000 |  |  | 0,070 |  | 10000,000 | 10000,000 |  |  |  |
|  | в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 49,270 | 746,130 | 4715535,505 | 24,217 | 1102919,116 | 25,052 | 373,440 | 3575790,782 | 453741,907 | 255558,547 | 579758,076 | 2204138,695 |
|  | из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | N 32-1-1-3-0610-16 от 02.11.2016 | 2018 - 2019 | 0,881 | 271,440 | 297636,315 |  | 72073,89 | 0,881 | 271,440 | 225562,424 | 225562,424 |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянск (1 этап) | N 32-1-1-3-0649-17 от 27.12.2017 | 2018 - 2022 годы | 5,408 | 102,000 | 1912796,471 |  |  | 5,408 | 102,000 | 1912796,471 |  | 80184,428 |  | 1832612,043 |
| 3 | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянск (2 этап) |  | 2022 - 2023 годы | 0,594 |  | 827415,124 |  |  | 0,594 |  | 827415,124 |  | 29044,670 | 426843,802 | 371526,652 |
| 4 | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | от 28.08.2017 N 32-1-1-2-0420-17 | 2019 год | 0,648 |  | 193092,482 |  | 71031,49 | 0,648 |  | 110498,925 | 39467,43 |  |  |  |
| 6 | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (1 этап) |  | 2019 год | 6,700 |  | 180112,275 |  |  | 6,700 |  | 180112,275 | 180112,275 |  |  |  |
| 7 | Строительство автомобильной дороги по ул. Мглинской в с. Белогощь Унечского района Брянской области |  | 2019 год | 0,627 |  | 8599,773 |  |  | 0,627 |  | 8599,773 | 8599,773 |  |  |  |
| 8 | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап) |  | 2020 год | 5,194 |  | 146329,448 |  |  | 5,194 |  | 146329,448 |  | 146329,4484 |  |  |
| 9 | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (3 этап) |  | 2021 год | 5,000 |  | 152914,274 |  |  | 5,000 |  | 152914,274 |  |  | 152914,2737 |  |

Таблица 16

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов

к реализации подпрограммы "Автомобильные дороги"

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объемы средств муниципальных дорожных фондов | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 - 2022 годы |
| Средства муниципальных дорожных фондов - всего (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе: | 654353,2 | 526248,4 | 356133,5 | 630500,0 | 477000,0 | 520000,0 | 569000,0 | 418758,6 | 4151993,7 |
| Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (без учета межбюджетных трансфертов) | 69110,5 | 165936,4 | 10929,1 | 33260,0 | 28160,0 | 14070,0 | 29430,0 | 0,0 | 350896,0 |
| Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (без учета межбюджетных трансфертов) | 518628,8 | 301659,0 | 317461,9 | 492120,0 | 404170,0 | 449780,0 | 507500,0 | 362538,6 | 3353858,3 |
| Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов (без учета межбюджетных трансфертов) | 66613,9 | 58653,0 | 27742,5 | 105120,0 | 44670,0 | 56150,0 | 32070,0 | 56220,0 | 447239,4 |

Приложение 1

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на обеспечение сохранности

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и условий безопасности движения по ним за счет средств

дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083058291327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий муниципальным образованиям Брянской области на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и условий безопасности движения по ним за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

2. Субсидии на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним включают в себя субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (далее - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог), в том числе на погашение кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований, сформированной в предшествующие периоды в рамках исполнения мероприятия "Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним".

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них предоставляются на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и прочие работы (услуги) по осуществлению строительного контроля (технического надзора), если затраты на данные работы включены в сводный сметный расчет и у муниципального образования отсутствуют отдельные работники или подразделения по техническому надзору, затраты на содержание которых включены в смету на содержание организации, финансируемой из средств бюджета (далее - работы (услуги)).

3. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета определяется в соответствии с предельным [уровнем](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F093C512B1327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A51D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 12.11.2018 N 578-п "Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию работ (услуг), в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости работ (услуг) объекта ремонта, капитального ремонта, содержания, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете муниципального образования. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт, содержание, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости, размер Субсидии не подлежит изменению.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

проведение работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенных пунктов с численностью населения не менее 300000 человек;

принадлежность автомобильных дорог, на которых выполняется капитальный ремонт, ремонт или содержание, к муниципальной собственности;

подписание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области.

8. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог является наличие в муниципальной собственности муниципального образования автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, сложившейся из-за недофинансирования в предыдущем году субсидии из областного бюджета.

Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии на содержание автомобильных дорог является наличие в муниципальной собственности муниципального образования автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенного пункта, а также наличие кредиторской задолженности у муниципального образования.

9. Администрации муниципальных образований представляют в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов.

9.1. Для объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог:

9.1.1. Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с указанием заказчика, мощностей, плановых сроков завершения объектов и средств, планируемых к выделению муниципальным образованием.

9.1.2. Обязательство органа местного самоуправления о представлении сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог либо обязательства органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) в срок до 60 календарных дней после подачи заявления.

9.1.3. Выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов.

9.1.4. Документы, подтверждающие принадлежность объектов к муниципальной собственности.

9.2. Для объектов содержания автомобильных дорог:

9.2.1. Решение представительного органа муниципального образования о создании муниципального дорожного фонда и порядке расходования средств муниципального дорожного фонда.

9.2.2. Нормативный правовой акт муниципального образования об утверждении перечня местных автомобильных дорог, по которым включены планируемые работы по содержанию.

9.2.3. Акт муниципального образования, определяющий лицо, уполномоченное на осуществление функции контроля за ходом и результатами дорожных работ, осуществляемых за счет субсидий.

9.2.4. Нормативный правовой акт муниципального образования, утверждающий перечень объемов дорожных работ с использованием предоставляемых субсидий с указанием основных технико-экономических показателей дорожных работ, характеристик, обосновывающих целевое использование субсидий, и соблюдения требований.

9.2.5. Утвержденный сметный расчет стоимости работ, включенных в перечень объемов дорожных работ с использованием предоставляемых субсидий, разработанный с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

9.2.6. Выписка из местного бюджета с указанием объема софинансирования дорожных работ, предусмотренного [пунктом 3](#P3406) настоящего Порядка.

9.2.7. Нормативно-правовой акт, утверждающий нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог и обоснование размера запрашиваемой субсидии.

9.3. Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 9](#P3416) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

10. Учреждение с учетом условий, перечисленных в [пункте 7](#P3410) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P3404) настоящего Порядка.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области", включающее в себя мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них утверждается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку необходимых работ (услуг), предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P3404) настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5E7A0E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также в установленном законодательством Российской Федерации порядке с исполнением муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения муниципального образования, оказывающего муниципальные услуги по содержанию автомобильных дорог.

13. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

14. Администрации муниципальных образований ежемесячно представляют учреждению в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, [отчет](#P3784) об использовании средств областного и местного бюджетов, выделенных бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по форме (приложение 7 к подпрограмме "Автомобильные дороги").

14.1. Показателями результативности использования субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог являются площадь и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения. Показателем результативности использования субсидии на содержание дорог является доля освоения предоставленной субсидии, доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий (далее - доля ДТП).

14.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области, исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критериями эффективности использования субсидий на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог являются площадь и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, на содержание автомобильных дорог - освоение предоставленной субсидии; отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими причинами по вине дорожных служб.

15. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P3653) в кассовый план перечисления субсидий на следующий месяц по установленной форме (приложение 5 к подпрограмме "Автомобильные дороги") в срок до 25 числа текущего месяца.

16. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P3690) на перечисление субсидий (с приложением: заверенных протоколов осуществления закупок работ (услуг) и муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (услуг), подлинников справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Федеральной службой государственной статистики, актов о приемке выполненных работ (услуг) для объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг) для объектов содержания автомобильных дорог, а также платежных документов, подтверждающих оплату долевого финансирования по установленной форме (приложение 6 к подпрограмме "Автомобильные дороги") в срок до 20 числа текущего месяца.

17. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P3784) об освоении средств областного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по форме (приложение 8 к подпрограмме "Автомобильные дороги").

18. Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19. Не использованные по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

20. Эффективность использования субсидии оценивается по показателям результативности предоставления субсидий "Протяженность, площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения", "Освоение предоставленной субсидии" на основании отчетов муниципальных образований и плановых значений показателей по заключенному соглашению о порядке предоставления субсидии.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 14.1](#P3441), [14.2 пункта 14](#P3442) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Порядка.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 14.1](#P3441), [14.2 пункта 14](#P3442) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P3470) настоящего пункта.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [пунктами 21](#P3449), [22](#P3470) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 21, 22 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, на иные цели.

24. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

25. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

26. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

27. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

28. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 21](#P3449) и [22](#P3470) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 2

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на обеспечение сохранности

автомобильных дорог местного значения и условий безопасности

движения по ним за счет средств дорожного фонда в рамках

реализации подпрограммы "Автомобильные дороги"

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

Распределение субсидий на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним, включающим в себя мероприятия по капитальному ремонту и ремонту, а также содержанию автомобильных общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них между муниципальными образованиями осуществляется:

в первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Ciрс = Ciр + Ciс, где:

Ciрс - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним на соответствующий финансовый год;

Ciр - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Ciс - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год.

Ciр = Cр x Viр / Vр, где:

Cр - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vр - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Viр - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Ciс = Cс x Viс / Vс, где:

Cс - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vс - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Viс - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Показатель результативности предоставления субсидий, предусмотренный пунктом 14.1 настоящего Порядка, характеризующий площадь отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в i-м муниципальном образовании (м2) (Ri), определяется по формуле:

Ri = Vi / (Nк.р. + Nр)

где:

Viр - объем средств, предусмотренных i-му муниципальному образованию на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Nк.р. - норматив субсидии на 1 м2 капитального ремонта покрытия автомобильной дороги, принят равным 2321 рублей на 2019 год, за исключением объектов, на которых предусмотрен основной вид работ по капитальному ремонту искусственных сооружений (мосты, трубы, водоотвод) и элементов обустройства и обстановки дороги (в соответствии с классификатором дорожных работ), а также магистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского значения;

Nр - норматив субсидии на 1 м2 ремонта покрытия автомобильной дороги, принят равным 1180 рубля на 2019 год, за исключением объектов, на которых предусмотрен основной вид работ по ремонту искусственных сооружений (мосты, трубы, водоотвод) и элементов обустройства и обстановки дороги (в соответствии с классификатором дорожных работ), а также магистральных дорог и магистральных городских улиц общегородского значения.

В последующих годах норматив субсидии рассчитывается с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год и среднесрочную перспективу.

Приложение 3

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет средств дорожного фонда в рамках реализации

подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной

программы "Обеспечение реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083058291327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (далее - субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования, включающих в себя мероприятия по строительству и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (с учетом комплекса строительно-монтажных работ, затрат на приобретение оборудования, работ по подготовке территории строительства, включающего в себя изъятие земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории строительства, прочих работ и затрат на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, затрат по перевозке автомобильным транспортом работников, затраты на проведение пусконаладочных работ, затраты по строительному контролю (техническому надзору), авторскому надзору и других работ (услуг), необходимых на стадии реализации объекта, включенных в сводный сметный расчет проектной документации (далее - работы (услуги)), в том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в рамках исполнения мероприятия "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования".

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [п. 2](#P3546) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию работ (услуг), в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости работ (услуг) объекта капитального строительства, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете муниципального образования. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований на капитальное строительство, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства, размер Субсидии не подлежит изменению.

5. Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

наличие подтверждения принадлежности объектов капитального строительства к муниципальной собственности;

подписание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области. Форма соглашения согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств.

8. Критериями отбора муниципальных образований являются:

обязательство органа местного самоуправления о представлении сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) в срок до 30 календарных дней после подачи заявления;

наличие реквизитов нормативного правового акта муниципального образования, предусматривающего наличие объектов капитального строительства муниципальной собственности в документах территориального планирования и наличие в законе муниципального образования о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией объектов капитального строительства, в объеме не менее объема, необходимого для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

В первоочередном порядке рассматриваются объекты, имеющие приоритетное значение. К объектам, имеющим приоритетное значение, в целях использования в настоящем Порядке относятся объекты, строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение нормативных правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов и поручений Губернатора Брянской области.

Муниципальное образование представляет в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов:

перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с указанием заказчика, мощности, планового срока завершения объекта и необходимого объема финансовых средств;

копия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации;

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов.

Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 7](#P3551) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

9. Учреждение с учетом критериев, перечисленных в [пункте 8](#P3554) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P3546) настоящего Порядка.

10. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них утверждается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

11. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ (услуг) на реализацию целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5E7A0E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

13. Администрации муниципальных образований ежемесячно представляют учреждению в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, [отчет](#P3738) об освоении средств областного и местного бюджетов, выделенных бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, по установленной форме (приложение 7 к подпрограмме "Автомобильные дороги").

13.1. Показателем результативности использования субсидии является прирост сети автомобильных дорог местного значения.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием оценки эффективности предоставления субсидии является прирост сети автомобильных дорог местного значения.

14. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P3653) в кассовый план перечисления субсидий на следующий месяц по установленной форме (приложение 5 к подпрограмме "Автомобильные дороги") в срок до 25 числа текущего месяца.

15. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P3690) на перечисление субсидий (с приложением заверенных копий разрешений на строительство, протоколов осуществления закупок работ (услуг) и муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (услуг), подлинников справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Федеральной службой государственной статистики, актов о приемке выполненных работ (услуг), а также платежных документов, подтверждающих оплату долевого финансирования по установленной форме (приложение 6 к подпрограмме "Автомобильные дороги") в срок до 20 числа текущего месяца.

16. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P3784) об освоении средств областного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, по установленной форме (приложение 8 к подпрограмме "Автомобильные дороги").

17. Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

19. Эффективность использования субсидии оценивается по показателям результативности предоставления субсидий "Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения" на основании отчетов муниципальных образований и плановых значений показателей по заключенному соглашению о порядке предоставления субсидии.

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P3574), [13.2 пункта 13](#P3575) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [пунктом 22](#P3605) настоящего Порядка.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P3574) и [13.2 пункта 13](#P3575) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P3603) настоящего пункта.

22. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 20](#P3582), [21](#P3603) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящего Порядка, на иные цели.

23. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

24. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

25. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

26. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 20](#P3582) и [21](#P3603) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 4

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог местного значения общего пользования

за счет средств дорожного фонда в рамках реализации

подпрограммы "Автомобильные дороги" государственной

программы "Обеспечение реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них предоставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих установленным критериям в утвержденном настоящим постановлением Порядке предоставления указанной субсидии.

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

Распределение субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них между муниципальными образованиями осуществляется по следующей методике расчета:

Ciр = C x Vi / V, где:

Ciр - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

C - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

V - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Приложение 5

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 25 числа текущего месяца

ЗАЯВКА В КАССОВЫЙ ПЛАН ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мероприятия подпрограммы)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, объекта | Подрядчик | Лимит финансирования из областного бюджета, руб. | Сумма финансирования на следующий месяц, руб. |
|  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 6

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 20 числа текущего месяца

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мероприятия подпрограммы)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Подрядчик | Лимит финансирования (руб.) | | Стоимость выполненных работ (с НДС) | | Оплачено | Сумма финансирования |
| с начала года | в т.ч. за месяц | с начала года | в т.ч. за месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 7

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Представляется ежемесячно администрациями муниципальных

образований учреждению до 5 числа месяца, следующего

за отчетным периодом

ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мероприятия подпрограммы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальному образованию)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | план | | факт | |
| протяженность, км/доля освоения субсидии, % | площадь м2/доля ДТП, % | протяженность, км/доля освоения субсидии, % | площадь, м2/доля ДТП, % |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел. М.П.

Приложение 8

к подпрограмме "Автомобильные дороги"

Представляется ежемесячно учреждением главному распорядителю

до 6 числа месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мероприятия подпрограммы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % финансирования из средств областного бюджета | План | | Факт | |
| протяженность, км/доля освоения субсидии, % | площадь м2/доля ДТП, % | протяженность, км/доля освоения субсидии, % | площадь, м2/доля ДТП, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел. М.П.

Числитель - показатель для показателя обеспечения сохранности автомобильных дорог или развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования, знаменатель - показатель для содержания автомобильных дорог местного значения.

Паспорт

подпрограммы "Государственный строительный

надзор Брянской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Государственный строительный надзор Брянской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | Государственная строительная инспекция Брянской области |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики |
| Задачи подпрограммы | осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 12810457,00 рубля;  2020 год - 12810457,00 рубля;  2021 год - 12810457,00 рубля |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведен в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Характеристика текущего состояния государственного

строительного надзора

Деятельность государственной строительной инспекции Брянской области, уполномоченной на осуществление регионального государственного строительного надзора, проходит в условиях относительной стабильности градостроительного законодательства.

Основные показатели деятельности органов госстройнадзора установлены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (г. Москва), которая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации организует научно-методическое обеспечение государственного строительного надзора в России. Соответствующие отчеты о своей работе инспекция ежеквартально направляет в указанную службу.

За 2017 год инспекцией проведено 329 проверок, в том числе 252 плановых проверки в соответствии с программами и 77 внеплановых проверок, выявлено 642 нарушения с выдачей предписаний об их устранении и наложен 51 штраф за административные правонарушения на общую сумму 1006,3 тыс. руб. Было выдано 101 заключение о соответствии завершенных строительством объектов техническим регламентам и проектной документации.

За январь - сентябрь 2018 года инспекцией проведено 176 проверок, в том числе 142 плановых проверки в соответствии с программами и 34 внеплановых проверки, выявлено 344 нарушения с выдачей предписаний об их устранении и наложено 43 штрафа за административные правонарушения на общую сумму 638,6 тыс. руб. Было выдано 28 заключений о соответствии завершенных строительством объектов техническим регламентам и проектной документации.

2. Перечень и описание целей и задач подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также соблюдение участниками строительства (застройщиками, заказчиками, лицами, осуществляющими строительство, и лицами, выполняющими работы) градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства, поднадзорных инспекции.

Для достижения этой цели инспекция решает следующую задачу:

осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства.

Для решения этой задачи инспекция проводит следующие мероприятия:

1) для выявления нарушений инспекция осуществляет документарные и выездные проверки поднадзорных объектов (основные мероприятия);

2) для пресечения выявленных нарушений инспекция выдает виновным лицам соответствующие предписания и контролирует их исполнение;

3) для предупреждения нарушений инспекция подвергает лиц, виновных в совершении серьезных нарушений, административному наказанию в виде штрафа и контролирует исполнение постановлений о штрафе.

В 2019 году будет продолжено проведение проверок поднадзорных инспекции объектов с применением риск-ориентированного подхода. Применение данного подхода позволяет сократить количество проверочных мероприятий в отношении добросовестных застройщиков и в то же время усилить контроль в отношении недобросовестных застройщиков, у которых имеют место случаи нарушения качества выполнения работ, выполнения работ с отступлениями от проектной документации.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В качестве целевых индикаторов применяются показатели, которые отражают ход решения ключевых задач подпрограммы, в том числе такие, которые зависят только от эффективности работы инспекции, что позволяет планировать их значение на весь период реализации подпрограммы. Большинство показателей планированию не подлежат и являются прогнозом, данным исходя из предположения, что численность инспекции, законодательные основы ее деятельности и объемы капитального строительства в Брянской области в указанный период существенно не изменятся.

Паспорт

подпрограммы "Стимулирование развития жилищного

строительства в Брянской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент строительства Брянской области |
| Соисполнители подпрограммы | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;  Управление имущественных отношений Брянской области;  Органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию) |
| Перечень проектов (программ), реализуемых в рамках подпрограммы | Региональный проект "Жилье" |
| Цели подпрограммы | реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики |
| Задачи подпрограммы | реализация регионального проекта "Жилье" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | 2019 год - 174326621,05 рубля;  2020 год - 118042136,84 рубля;  2021 год - 110624450,73 рубля |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектов (программ), реализуемых в рамках государственной программы | 2019 год - 174326621,05 рубля;  2020 год - 118042136,84 рубля;  2021 год - 110624450,73 рубля |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P4196) к государственной программе |

1. Краткая характеристика подпрограммы

Наличие возможности улучшения жилищных условий - важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.

Настоящая подпрограмма, разработанная в соответствии с задачами [Указа](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E048125C79093F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", государственной [программы](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1C56730B3F06704C7C791DB67D1643EC60E688A659C08DE97F019C5D7EF240A715255E41038EB4bBI) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, и приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", отражает стратегические цели, задачи и механизмы государственной политики, направленные на обеспечение массового строительства жилья для всех категорий граждан.

Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также увеличение объема жилищного строительства и развитие массового строительства стандартного жилья на территории Брянской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.

Основными задачами подпрограммы являются:

реализация регионального проекта "Жилье";

реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области, в том числе:

создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности;

повышение уровня обеспеченности населения жильем и качества условий проживания;

совершенствование механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, кредитными и иными организациями для стимулирования спроса на первичном рынке жилья;

вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, пригодных для использования в целях жилищного строительства.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение в 2024 году следующих целей и целевых показателей:

обеспечение годового объема ввода жилья до 425 тыс. кв. м в 2024 году.

4. Состав программных мероприятий

Состав программных мероприятий:

обеспечение жилищного строительства земельными участками;

поддержка реализации проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий в целях строительства стандартного жилья;

участие в приоритетных проектах по повышению доступности жилья;

строительство арендного жилья.

Обеспечение жилищного строительства земельными участками

Обеспечение жилищного строительства земельными участками осуществляется по следующим направлениям:

определение перечня земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

определение перечня земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

определение возможности подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

информирование граждан о наличии сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

планирование в бюджетах муниципальных образований области денежных средств на формирование земельных участков, в том числе на постановку их на кадастровый учет;

вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Брянской области, находящихся в муниципальной и неразграниченной собственности;

вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства на территории Брянской области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с единым институтом развития в жилищной сфере (далее - единым институтом развития).

Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Брянской области, находящихся в муниципальной и неразграниченной собственности, предполагает в первую очередь формирование органами местного самоуправления муниципальных образований области перечней выявленных земельных участков муниципальной собственности, которые могут быть использованы под жилищное строительство в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, и подготовку таких участков для выставления на аукционы для передачи застройщикам. На органы местного самоуправления также возлагается обязательство по разработке конкурсной документации для проведения аукционов по предоставлению земельных участков в целях строительства стандартного жилья. Работа по выявлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства и проведению аукционов по предоставлению таких земельных участков застройщикам будет проводиться органами местного самоуправления муниципальных образований области в течение 2019 - 2024 годов по мере необходимости.

Механизм вовлечения в оборот неиспользованных земельных участков, находящихся в федеральной собственности, предусмотрен Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E3421C5E7E053F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", регулирует отношения между единым институтом развития в жилищной сфере, органами государственной власти и местного управления и физическими и юридическими лицами.

Перечень земельных участков, предоставленных

единым институтом развития в аренду для комплексного

освоения в целях жилищного строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Месторасположение (адрес) | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Категория | Фактическое использование |
| 1. | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, пос. Мичуринский, уч. 5.2 ГНУ ВНИИ Люпина | 32:02:0000000:3244 | 954 025 | земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного (многоквартирного) стандартного жилья |
| 2. | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, пос. Мичуринский, участок 5.2 ГНУ ВНИИ Люпина | 32:02:390204:54 | 513 223 | земли населенных пунктов | для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного (многоквартирного) стандартного жилья |

На основании протокола заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 18 сентября 2018 года N 5 исполнительным органам государственной власти Брянской области переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком с кадастровым номером 32:02:0390204:54, площадью 51,32 га, расположенным по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Мичуринский, участок 5.2, ГНУ ВНИИ Люпина.

Данный земельный участок будет предоставлен застройщику на основании результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения или для решения проблем пострадавших граждан - участников долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, включенных в реестр таких граждан.

В рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E3421C5E7E053F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) "О содействии развитию жилищного строительства" предусматривается возможность предоставления земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе в собственности единого института развития, для жилищного строительства в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии со [статьей 16.5](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E3421C5E7E053F06704C7C791DB67D1643EC60EE8EAE5295D5A67E5DDA086DF043A7172641B4bAI) Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и [частью 9.2 статьи 3](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24A1B577D093F06704C7C791DB67D1643EC60E588AE5295D5A67E5DDA086DF043A7172641B4bAI) Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Также осуществляется механизм аукционного предоставления земельного участка под строительство стандартного жилья, когда основной целью аукциона является не получение максимальной цены на приобретение прав собственности или аренды, а максимальное снижение стоимости квадратного метра жилья, построенного на данном участке. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора об освоении (комплексном освоении) территории в целях строительства стандартного жилья устанавливается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в размере, не превышающем 80% рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, или максимальной цены стандартного жилья, установленной Правительством Российской Федерации в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения, если такая цена установлена Правительством Российской Федерации на дату принятия решения о проведении аукциона.

В соответствии с договором об освоении (комплексном освоении) территории в целях строительства стандартного жилья жилые помещения подлежат продаже или передаче по договорам купли-продажи стандартного жилья или договорам участия в долевом строительстве стандартного жилья гражданам, имеющим право на приобретение стандартного жилья, и (или) по государственным и (или) муниципальным контрактам.

Данный механизм определен земельным законодательством Российской Федерации.

Отнесение жилых помещений к стандартному жилью осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по отнесению жилых помещений к стандартному жилью, приведенными в [приложении 1](#P4056) к подпрограмме.

Поддержка реализации проектов комплексного освоения

территорий или развития застроенных территорий в целях

строительства стандартного жилья

В части стимулирования предложений на рынке жилья в Брянской области основное внимание уделяется реализации социальных жилищных программ, поддержке инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий.

Планируемые меры государственной поддержки основываются на механизмах, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", и включают в себя предоставление субсидий за счет средств федерального, областного и местных бюджетов:

на строительство объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство стандартного жилья;

на строительство объектов транспортной инфраструктуры в микрорайонах массовой застройки стандартным жильем;

на возмещение затрат застройщиков на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства стандартного жилья.

Привлечение средств областного бюджета для комплексного освоения площадок жилой застройки осуществляется на развитие социальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализуемых программ Брянской области. Строительство автомобильных дорог местного значения выполняется в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований за счет федеральных средств и средств дорожного фонда в соответствии с [приложениями 2](#P4087), [3](#P4170) к подпрограмме. Внебюджетные средства планируется привлекать за счет кредитов банков, собственных средств инвесторов на основе использования рыночных механизмов.

Кроме того, строительство подводящих инженерных сетей к новым жилым микрорайонам будет решаться в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с включением инвестиционной составляющей в тарифы и плату за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры в соответствии с законодательством.

Перечень существующих проектов комплексного освоения и развития территорий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта | Инвестор | Площадь земельного участка, га | Срок реализации | Планируемый объем ввода жилья, тыс. кв. м |
| 1. | Комплексная застройка по ул. Флотской г. Брянска | ООО "Премиум проект | 131,12 | 2011 - 2024 | 700 |
| 2. | Застройка территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | ООО "БСК" | 233 | 2016 - 2023 | 1150 |
| 3. | Застройка микрорайона "Мегаполис-Парк" (II этап строительства) в п. Мичуринский Брянского района Брянской области | ООО "Мегаполис-Строй" | 95 | 2019 - 2028 | 405 |
| 4. | Жилой комплекс "Мегаполис - Парк" (пос. Путевка Брянского района) | ООО "Мегаполис-Строй" | 20 | 2014 - 2020 | 100 - 160 |

Строительство арендного жилья

В структуре жилищного фонда Брянской области особое место должно занять жилье, предоставляемое внаем на рыночных условиях.

Наем жилья является одной из важных форм предоставления жилья населению, обеспечивающих мобильность рабочей силы, а также позволяющих гибко реагировать на изменение демографической структуры и доходов населения.

В настоящее время фактически отсутствуют участники рынка, профессионально занимающиеся предоставлением жилья внаем. При этом деятельность по предоставлению жилья внаем является перспективным видом бизнеса, поскольку помимо доходов от платы за наем наймодатель может получать дополнительную прибыль от обслуживания арендного жилищного фонда и предоставления дополнительных услуг нанимателям.

В настоящее время в н.п. Глинищево Брянского района реализуется крупный инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса "Строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных производственной мощностью 200 голов/час". Заказчиком и инвестором выступает агрохолдинг ООО "Дружба". В рамках данного проекта реализуется проект по строительству в зоне шаговой доступности от объектов социально-культурной сферы, торгового и бытового обслуживания жилого микрорайона Дружба (проект комплексной компактной застройки с. Глинищево), включающий в себя 190 индивидуальных жилых домов, пять 3-этажных многоквартирных жилых домов, сети электро-, газо- и водоснабжения, внутрипоселковые дороги, строительство детского сада на 155 мест с модульной блочной котельной. С 2014 года начато строительство жилых домов. Возведенное жилье в многоквартирных домах предполагается предоставлять сотрудникам предприятия в аренду.

Реализация проекта строительства микрорайона Дружба снимает проблему обеспечения агрохолдинга трудовыми ресурсами на длительную перспективу.

Приложение 1

к подпрограмме "Стимулирование развития

жилищного строительства в Брянской области"

Методические рекомендации

по отнесению жилых помещений к стандартному жилью

1. Методические рекомендации по отнесению жилых помещений к стандартному жилью (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях создания условий для разработки механизмов и выполнения программ по строительству доступного жилья, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, поддержки жилищного строительства и эффективного вовлечения в жилищное строительство государственных средств и средств населения.

2. К стандартному жилью относятся:

2.1. Отдельно стоящий жилой дом общей площадью не более 200 кв. м, который:

расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м;

имеет не более трех этажей;

предназначен для проживания одной семьи.

2.2. Квартира общей площадью не менее 20 и не более 150 кв. м, которая расположена в многоквартирном доме и обеспечена инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и др.).

2.3. Блок в составе жилого дома блокированной застройки общей площадью не более 200 кв. м, который:

расположен на отдельном земельном участке площадью не более 400 кв. м;

имеет не более трех этажей;

предназначен для проживания одной семьи;

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком (соседними блоками);

имеет выход на территорию общего пользования.

3. Жилые помещения не должны быть признаны в установленном порядке непригодными для проживания или располагаться в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции.

4. Проектирование и строительство стандартного жилья должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства:

о техническом регулировании;

о градостроительной деятельности;

о пожарной безопасности;

об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приложение 2

к подпрограмме "Стимулирование развития

жилищного строительства в Брянской области"

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках реализации подпрограммы

"Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской

области" государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F083058291327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22A53D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (далее - субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (с учетом комплекса работ по подготовке территории строительства, включающего в себя изъятие земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории строительства и другие работы) в рамках.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [п. 2](#P4098) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

наличие подтверждения принадлежности объектов капитального строительства к муниципальной собственности;

подписание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области.

8. Критериями отбора муниципальных образований являются:

обязательство органа местного самоуправления о представлении сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства автомобильных дорог, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации (в случае если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) в срок до 60 календарных дней после подачи заявления;

наличие нормативного правового акта муниципального образования, предусматривающего наличие объектов капитального строительства муниципальной собственности в документах территориального планирования и наличие в законе муниципального образования о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией объектов капитального строительства, в объеме не менее объема, необходимого для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

В первоочередном порядке рассматриваются объекты, имеющие приоритетное значение. К объектам, имеющим приоритетное значение, в целях использования в настоящем Порядке относятся объекты, строительство которых осуществляется во исполнение нормативных правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов и поручений Губернатора Брянской области.

Муниципальное образование представляет в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов:

перечень объектов строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с указанием заказчика, мощности, планового срока завершения объекта и необходимого объема финансовых средств;

копия утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации;

выписка из бюджета муниципального образования, подтверждающая софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов.

Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 7](#P4103) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

9. Учреждение с учетом критериев, перечисленных в [пункте 8](#P4106) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P4098) настоящего Порядка.

10. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них утверждается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

11. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P4098) настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1E5E7A0E3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

13. Администрации муниципальных образований ежемесячно представляют учреждению в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделенных бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, по установленной форме (приложение 3 к настоящему Порядку - не приводится).

13.1. Показатели результативности использования субсидии устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии.

14. Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P4126), [13.2 пункта 13](#P4127) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [пунктом 17](#P4153) настоящего Порядка.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P4126) и [13.2 пункта 13](#P4127) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P4151) настоящего пункта.

17. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 20](#P4157), [21](#P4158) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных [пунктами 15](#P4130), [16](#P4151) настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего Порядка, на иные цели.

18. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

19. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

20. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 15](#P4130) и [16](#P4151) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 3

к подпрограмме "Стимулирование развития

жилищного строительства в Брянской области"

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках

реализации подпрограммы "Стимулирование развития жилищного

строительства в Брянской области" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области"

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них предоставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии объектов строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих установленным критериям в утвержденном настоящим постановлением Порядке предоставления указанной субсидии.

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

Распределение субсидий на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них между муниципальными образованиями осуществляется по следующей методике расчета:

Сiр = С x Vi / V, где:

Сiр - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

V - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Приложение 1

к государственной программе "Обеспечение

реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной

программы, подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | |
| 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства и жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,34 | 1,51 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета | % | 28,6 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 3. | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду | % к предыдущему периоду | 103,2 | 83,9 | 71,6 | 100,2 | 100,2 | 100,9 | 101,2 | 101,2 | 101,2 |
| 4. | Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 чел. | 28,7 | 29,4 | 29,4 | 30,0 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 5. | Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача государственной программы: осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства | | | | | | | | | | | |
| 6. | Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | |
| 7. | Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования | лет | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 8. | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа | семей | 37 | 35 | 73 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: развитие малоэтажного жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
| 9. | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства | га | - | 267 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | км | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
| 11. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области | км | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 12. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | км | - | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области | шт. (вод./сооруж.) | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| км | - | 0,2 | 3,0 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | | | | | | | | | | | |
| 14. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | км | 13,639 | 1,4 | 3,1 | 12,0 | 16,0 | 1,5 | - | - | - |
| 15. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области | шт. (вод./сооруж.) | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| км | 2,0 | 9,8 | 18 | 10,0 | 10,0 | 6,8 | - | - | - |
| 16. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | км | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 17. | Ввод канализационных сетей | пог. м | - | - | 1900 | - | 3900 | 30 | - | - | - |
| 18. | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области | единиц | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | | |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог | % | 52 | 47 | 46,6 | 44,1 | 40,1 | 37,0 | 34,0 | 33,0 | 30,0 |
| 20. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог | км | 18,471 | 1,979 | 6,303 | 3,110 | - | 5,885 | 4,0 | - | - |
| 22. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км | 213,089 | 315,710 | 360 | 316 | 436 | 367 | 386 | 402 | 540 |
| 23. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 1029,522 | 786,6 | 450 | 445 | 550 | 655 | 630 | 630 | 630 |
| 24. | Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог | км | 8,335 | 0 | 1,708 | 1,838 | 5,194 | 5,000 | 5,0 | 6,002 | - |
| Задача государственной программы: реализация регионального проекта "Дорожная сеть" | | | | | | | | | | | |
| 25. | Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта "Дорожная сеть" | % | - | - | - | 53,4 | 53,6 | 54,0 | 54,33 | 54,59 | 55,0 |
| 26. | Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта "Дорожная сеть" | % |  |  |  | 57,42 | 62,94 | 68,45 | 73,97 | 79,48 | 85 |
| Задача государственной программы: реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | | | | | | | | | | | |
| 27. | Доля исполнения показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | % | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Государственный строительный надзор Брянской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства | | | | | | | | | | | |
| 28. | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия | % | 65 | 66 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| 29. | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения | % | 11 | 14 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 30. | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, предоставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок | % | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 31. | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек | % | 100 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 32. | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний | % | 0 | 0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 33. | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: реализация регионального проекта "Жилье" | | | | | | | | | | | |
| 35. | Годовой объем ввода жилья, установленный субъектом | тыс. кв. м | - | 558,3 | 400 | 405 | 406 | 410 | 415 | 420 | 425 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Годовой объем ввода стандартного жилья | тыс. кв. м | - | 485,7 | 200 | 222 | 243 | 266 | 290 | 315 | 340 |
| 37. | Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья | % | - | 86,9 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |

Методика

расчета значений показателей (индикаторов) государственной

программы Брянской области "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

1. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда рассчитывается по следующей методике расчета:

Uv = (Svi / Sgi) x 100, где:

Uv - удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилого фонда (%);

i - отчетный год;

Svi - площадь введенного жилья в отчетном i-м году (тыс. м2);

Sgi - жилищный фонд в отчетном i-м году (тыс. м2).

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

2. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, рассчитывается по следующей методике расчета:

Vc = (Vpi / Vni) x 100, где:

Vc - объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета;

Vpi - количество объектов, незавершенных строительством в установленные сроки, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

Vni - количество объектов, осуществленных строительством в установленные сроки, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

3. Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду рассчитывается по следующей методике расчета:

T = (Vi / Vi-1) x 100, где:

T - темп роста ввода жилья к предыдущему периоду;

Vi - объем ввода жилья за отчетный период;

Vi-1 - объем ввода жилья за предыдущий период.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

4. Обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 человека) рассчитывается по следующей методике расчета:

Och = (S / Pn), где:

Och - обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 человека);

S - общая площадь жилого фонда;

Pn - количество жителей области.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

5. Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области:

Po = Pf / Pp x 100%, где:

Po - выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области (%);

Pf - количество внесенных изменений в схему территориального планирования Брянской области в отчетном периоде;

Pp - общее количество запланированных изменений в схему территориального планирования Брянской области в очередном периоде.

6. Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности:

Mo = Mf / Mp x 100%, где

Mo - выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности (%);

Mf - количество проведенных проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности в отчетном периоде;

Mp - общее количество запланированных проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности в отчетном периоде.

7. Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования определяется по следующей методике расчета:



UD - увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, лет;

Sk - средняя стоимость квартиры, приобретаемой участниками подпрограммы, рублей;

Ds - средний совокупный доход семьи, участвующей в подпрограмме, рублей.

Источник данных - расчетные данные для показателя являются персональными данными участников подпрограммы, находящимися у соисполнителя подпрограммы.

8. Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа (кредита), определяется по следующей методике расчета:

Up = Us + Uo, где:

Up - количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, семей;

Us - количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью субсидий, семей;

Uo - количество участников (семей), улучшивших жилищные условия без предоставления субсидий, семей.

Источник данных - данные формируются соисполнителем подпрограммы.

9. Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства, рассчитывается по следующей методике расчета:

Sпл = Сi / Vср, где:

Sпл - площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства (га);

Сi - размер субсидии i-го муниципального образования, выделенной на разработку документов территориального планирования (рублей);

Vср - средняя стоимость разработки документов территориального планирования на 1 га площади земельного участка (рублей/га);

Vср - определяется ежегодно методом запроса коммерческих предложений.

10 - 11. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

12 - 13. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

14 - 18. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Ввод канализационных сетей. Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

19. Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог рассчитывается по следующей методике расчета:

I = Pn / Po x 100, где:

I - доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог;

Pn - протяженность автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям;

Po - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

20. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий рассчитывается по следующей методике расчета:

Y = Ds / Do x 100, где:

Y - доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий;

Ds - количество дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий;

Do - общее количество дорожно-транспортных происшествий.

Источник данных - УГИБДД по Брянской области www.gibdd.ru/r/32/.

Расчетные данные для показателей (индикаторов) государственной программы публикуются на официальном сайте департамента строительства Брянской области www.dsbrobl.ru.

21 - 24. Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог. Показатели исчисляются по фактически сложившимся значениям по вводу объектов в эксплуатацию в рамках мероприятий государственной программы в соответствующем финансовом году.

25. Доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта "Дорожная сеть" рассчитывается по следующей методике расчета:

I = Pn / Po x 100, где:

I - доля протяженности автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта "Дорожная сеть";

Pn - фактическая протяженность автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения регионального проекта "Дорожная сеть", соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

Po - общая протяженность автомобильных дорог Брянской области регионального и межмуниципального значения регионального проекта "Дорожная сеть".

Источник данных - региональный проект "Дорожная сеть".

26. Доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта "Дорожная сеть" рассчитывается по следующей методике расчета:

I = Pn / Po x 100, где:

I - доля протяженности дорожной сети Брянской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, регионального проекта "Дорожная сеть";

Pn - фактическая протяженность дорожной сети Брянской городской агломерации регионального проекта "Дорожная сеть", соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;

Po - общая протяженность дорожной сети Брянской городской агломерации регионального проекта "Дорожная сеть".

Источник данных - региональный проект "Дорожная сеть".

27. Доля исполнения в текущем году показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" рассчитывается по следующей методике расчета:

I = Pn / Po x 100, где:

I - доля исполнения показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в текущем году;

Pn - фактическое количество показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", исполненных в текущем году;

Po - общее количество показателей регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" текущего года.

Источник данных - Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

28. Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(N / Nобщ) x 100%, где:

N - количество объектов капитального строительства, на которых были проведены проверки;

Nобщ - общее количество поднадзорных объектов в отчетный период.

29. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, %.

Данный показатель определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения;

Nобщ - общее количество проведенных проверок.

Под правонарушением понимаются серьезные нарушения градостроительного законодательства, ответственность за которые предусмотрена [КоАП](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E24B1C597F053F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) РФ.

30. Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, представляющие непосредственную угрозу;

Nобщ - общее количество проверок.

Примечание. В связи с тем, что отсутствуют общепринятые официальные критерии, позволяющие относить нарушения к категории, предусмотренной индикатором, данные приводятся ориентировочно.

31. Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nу / Nв) x 100%, где:

Nу - количество устраненных нарушений;

Nв - количество выявленных нарушений.

32. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество протоколов по факту неисполнения предписания;

Nобщ - общее количество составленных протоколов.

33. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество проверок, признанных недействительными;

Nобщ - общее количество проведенных проверок.

34. Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nз / Nобщ) x 100%, где:

Nз - количество заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок;

Nобщ - общее количество заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок.

Примечания: 1. Основные показатели деятельности инспекции ежеквартально направляются в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по утвержденной ею форме и публикуются на официальном сайте инспекции в сети "Интернет" (gsi32.ru).

2. Значения показателей 26 - 32 на 2019 - 2021 годы являются прогнозируемыми и могут корректироваться в ходе реализации государственной программы.

Планируемым является показатель 29, значение которого в полной мере определяется квалификацией и деловыми качествами специалистов государственной строительной инспекции Брянской области.

35. Годовой объем ввода жилья, установленный субъектом, - при расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. метров).

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области в соответствии с Методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные по годовому объему ввода жилья публикуются в статистических сборниках.

36. Годовой объем ввода стандартного жилья - при расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья, соответствующего стандартам экономкласса, установленным Министерством регионального развития Российской Федерации, по Брянской области.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается в соответствии с [Приказом](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582283DCCFE1E34B1B597C0D3F06704C7C791DB67D1651EC38EA8AA647C187FC2950D9B0b1I) Минстроя России от 14 ноября 2016 года N 800/пр "Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса";

единой методикой классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу), разработанной экспертами комитетов по консалтингу и девелопменту РГР по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и утвержденной Национальным Советом Российской Гильдии Риэлторов (РГР) в декабре 2012 года;

методическими [рекомендациями](#P4056) по отнесению жилых помещений к стандартному жилью, приведенными в приложении 1 к подпрограмме.

37. Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья - при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:

о вводе стандартного жилья, соответствующего стандартам, установленным Минрегионом России (тыс. кв. метров), по Брянской области. Источник данных - Правительство Брянской области;

данные о вводе жилья по Брянской области (тыс. кв. метров). Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

Значение целевого индикатора по Брянской области ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода жилья в Брянской области к общему объему годового ввода стандартного жилья в Брянской области.

Приложение 2

к государственной программе "Обеспечение

реализации государственных полномочий в

области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

План

реализации государственной программы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DCF85C30AEE91E5266A1582191B093ECE04145527F0A3D552D1327244ABF774104A339A4CCAB58C184E22B55D35C22B415B417265E43009140003AB4b0I) Правительства Брянской области от 04.02.2019 N 26-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограмма, основное мероприятие (проект), направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | | Объем средств на реализацию, рублей | | | Связь основного мероприятия, проекта (программы) с целевыми показателями (индикаторами) (порядковые номера показателей (индикаторов)) |
| ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | НР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" | департамент строительства Брянской области, государственная строительная инспекция Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 806 | 19 | 5 | 12 | 10100 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 |  |
| 807 | 19 | 0 | 11 | 16110 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 807 | 19 | 0 | 12 | 10100 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 10100 | 22 053 419,00 | 23 053 419,00 | 23 053 419,00 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 10380 | 46 148 902,80 | 46 361 995,80 | 46 361 995,80 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 16220 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 98700 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 16 266 242,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 17 409 258,68 | 18 400 179,50 | 1 047 375,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 26 551 183,38 | 23 864 000,00 | 30 181 747,95 |  |
| 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 249 410 089,00 | 354 036 887,00 | 173 089 272,12 |  |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 4 611 557,57 | 800 000,00 | 0,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 686 032,00 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 10370 | 331 437 233,00 | 332 393 049,00 | 335 256 829,00 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 71 715 499,00 | 5 037 473,00 | 357 056 111,00 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16150 | 2 167 554 083,19 | 2 969 322 617,19 | 2 537 017 373,30 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 431 054 812,00 | 242 780 619,46 | 550 770 171,90 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 863 297 009,02 | 836 482 640,00 | 936 072 389,48 |  |
| 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 1 005 734 448,00 | 931 106 842,00 | 1 080 767 842,00 |  |
| 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 165 610 290,00 | 112 140 030,00 | 105 093 228,19 |  |
| 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 |  |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 856 118,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 916 276,78 | 968 430,50 | 55 125,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 397 430,70 | 1 256 000,00 | 1 588 513,05 |  |
| 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 13 155 043,06 | 18 633 520,35 | 7 931 462,56 |  |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 36 106,95 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 22 687 095,37 | 12 777 927,34 | 28 987 903,78 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 45 436 684,68 | 44 025 402,11 | 49 266 967,87 |  |
| 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 48 192 302,53 | 28 904 158,32 | 28 904 158,32 |  |
| 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 8 716 331,05 | 5 902 106,84 | 5 531 222,54 |  |
| внебюджетные источники | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 34 500 000,00 | 40 665 854,00 | 40 665 854,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 5 832 280 914,81 | 6 100 465 748,41 | 6 390 973 697,81 |  |
| 1. | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | департамент строительства Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 807 | 19 | 0 | 11 | 16110 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 10100 | 22 053 419,00 | 23 053 419,00 | 23 053 419,00 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 10380 | 46 148 902,80 | 46 361 995,80 | 46 361 995,80 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 16220 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| 819 | 19 | 0 | 11 | 98700 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 69 634 321,80 | 69 847 414,80 | 69 847 414,80 |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 0 | 11 | 10100 | 22 053 419,00 | 23 053 419,00 | 23 053 419,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 22 053 419,00 | 23 053 419,00 | 23 053 419,00 |  |
| 1.2. | Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 0 | 11 | 10380 | 46 148 902,80 | 46 361 995,80 | 46 361 995,80 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 46 148 902,80 | 46 361 995,80 | 46 361 995,80 |  |
| 1.3. | Разработка и внесение изменений в схему территориального планирования Брянской области | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 807 | 19 | 0 | 11 | 16110 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |  |
| 1.4. | Единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области "Заслуженный строитель Брянской области" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 0 | 11 | 16220 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| 1.5. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 0 | 11 | 98700 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 807 | 19 | 0 | 12 | 10100 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 | 6 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 |  |
| 2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 807 | 19 | 0 | 12 | 10100 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 | 9 810 140,00 |  |
|  | Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 16 266 242,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 856 118,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 17 122 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 16 266 242,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 856 118,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 17 122 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 16 266 242,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 856 118,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 17 122 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Водозаборные сооружения в г. Злынка (ул. Кирова) Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 6 415 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 337 650,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 6 753 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2. | Реконструкция водоснабжения пгт Климово Климовского района (I очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 9 850 892,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 1 | 17 | 11270 | 518 468,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 10 369 360,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 17 409 258,68 | 18 400 179,50 | 1 047 375,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 26 551 183,38 | 23 864 000,00 | 30 181 747,95 |  |
| 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 249 410 089,00 | 354 036 887,00 | 173 089 272,12 |  |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 4 611 557,57 | 800 000,00 | 0,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 686 032,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 916 276,78 | 968 430,50 | 55 125,00 |  |
| 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 397 430,70 | 1 256 000,00 | 1 588 513,05 |  |
| 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 13 155 043,06 | 18 633 520,35 | 7 931 462,56 |  |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 36 106,95 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 313 450 839,17 | 417 959 017,35 | 214 615 634,63 |  |
| 4. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 17 409 258,68 | 18 400 179,50 | 1 047 375,00 | 14 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 916 276,78 | 968 430,50 | 55 125,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 18 325 535,46 | 19 368 610,00 | 1 102 500,00 |  |
| 4.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 17 409 258,68 | 18 400 179,50 | 1 047 375,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 916 276,78 | 968 430,50 | 55 125,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 18 325 535,46 | 19 368 610,00 | 1 102 500,00 |  |
| 4.1.1. | Газификация н.п. Крапивна Стародубского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 3 971 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | Газификация н.п. Пески Унечского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 2 636 858,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 138 782,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 2 775 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3. | Газификация пос. Воскресенский Карачевского района Брянской области (3-я очередь) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 986 495,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 51 920,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 038 416,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.4. | Газификация н.п. Глинное Навлинского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 6 984 618,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 367 611,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 7 352 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.5. | Газификация п. Семки Почепского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 512 097,50 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 26 952,50 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 539 050,00 | 0,00 |  |
| 4.1.6. | Газификация д. Рудня Почепского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 1 047 375,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 55 125,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 102 500,00 |  |
| 4.1.7. | Газопровод по ул. Есенина в городе Сураже Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 824 771,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 43 409,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 868 180,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.8. | Газопровод по ул. Казачья в городе Сураже Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 2 005 514,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 105 553,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 2 111 068,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.9. | Газификация н.п. Жемердеевка Суражского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |  |
| 4.1.10. | Строительство распределительного газопровода по ул. Большая деревня с. Рябичи Дубровского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |  |
| 4.1.11. | Строительство распределительного газопровода с. Потрясовка Дубровского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 12 730 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 |  |
| 4.1.12. | Газопровод низкого давления в н.п. Николаевка Клетнянского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 1 738 082,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 14 | 11270 | 0,00 | 91 478,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 829 560,00 | 0,00 |  |
| 5. | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 26 551 183,38 | 23 864 000,00 | 30 181 747,95 | 15 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 397 430,70 | 1 256 000,00 | 1 588 513,05 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 27 948 614,08 | 25 120 000,00 | 31 770 261,00 |  |
| 5.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 26 551 183,38 | 23 864 000,00 | 30 181 747,95 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 397 430,70 | 1 256 000,00 | 1 588 513,05 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 27 948 614,08 | 25 120 000,00 | 31 770 261,00 |  |
| 5.1.1. | Реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово Комаричского района Брянской области (1 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 23 531 747,95 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 1 238 513,05 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 24 770 261,00 |  |
| 5.1.2. | Водоснабжение н.п. Хвощевка Севского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 996 740,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 52 460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 049 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (п. 5.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2AA250F87844560FA7B8E4E7F4E44CE7C1BB31F1955544E8E49E7BDDA65ECC9165E2603444434F685561296D6A564B3F3A1CBb7I) Правительства Брянской области от 04.02.2019 N 26-п) | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. | Водоснабжение ул. Центральной в н.п. Малая Топаль Клинцовского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 3 736 611,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 196 663,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 3 933 275,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.4. | Строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля (4 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 11 400 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.5. | Водоснабжение пгт Суземка Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |  |
| 5.1.6. | Строительство водозаборного узла и водопроводной сети в д. Мылинка Карачевского района Брянской области (1 очередь) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 12 965 951,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 682 418,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 13 648 370,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.7. | Строительство водонапорной башни н.п. Лужецкая Карачевского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.8. | Строительство водонапорной башни в с. Юрасово Карачевского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 1 444 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 520 000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.9. | Водопроводная сеть по ул. Степной д. Хохловка Карачевского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.10. | Водозаборное сооружение н.п. Волжино Почепского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 1 045 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.11. | Водозаборные сооружения в н.п. Озаренный Почепского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 775 797,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 93 463,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 869 260,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.12. | Реконструкция водоснабжения н.п. Зерново Суземского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.13. | Строительство водопроводной сети по ул. Есенина в городе Сураже Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 453 727,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 23 880,38 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 477 607,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.14. | Строительство водопроводной сети по ул. Казачья в городе Сураже Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 1 112 355,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 58 545,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 170 900,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1.15. | Водоснабжение н.п. Шулаковка, ул. Пролетарская Унечского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |  |
| 5.1.16. | Водоснабжение н.п. Синезерки Навлинского района Брянской области (1 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 3 895 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 17 | 11270 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| (п. 5.1.16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2AA250F87844560FA7B8E4E7F4E44CE7C1BB31F1955544E8E49E7BDDA65ECC916592403444434F685561296D6A564B3F3A1CBb7I) Правительства Брянской области от 04.02.2019  N 26-п) | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 249 410 089,00 | 354 036 887,00 | 173 089 272,12 | 16,17 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 13 155 043,06 | 18 633 520,35 | 7 931 462,56 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 262 565 132,06 | 372 670 407,35 | 181 020 734,68 |  |
| 6.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 249 410 089,00 | 354 036 887,00 | 173 089 272,12 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 13 155 043,06 | 18 633 520,35 | 7 931 462,56 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 262 565 132,06 | 372 670 407,35 | 181 020 734,68 |  |
| 6.1.1. | Строительство канализационных сетей и канализационного коллектора для очистных сооружений в н.п. Навля | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 1 315 789,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 26 315 789,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.2. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Участок от берега р. Десна до колодца-гасителя по ул. Калинина в двухтрубном исполнении D 600 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 47 937 929,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 2 523 048,89 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 50 460 977,89 | 0,00 |  |
| 6.1.3. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) D 600 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 41 249 811,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 2 171 042,68 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 43 420 853,68 | 0,00 |  |
| 6.1.4. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор N 4-а по ул. 2-я Ломоносова, ул. С.Перовской от пр. Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 118 414 318,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 6 232 332,53 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 124 646 650,53 | 0,00 |  |
| 6.1.5. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Москву) в двухтрубном исполнении D 500 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 4 873 041,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 256 475,84 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 5 129 516,84 | 0,00 |  |
| 6.1.6. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход под железной дорогой (на Орел) в двухтрубном исполнении D 500 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 4 333 144,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 228 060,21 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 561 204,21 | 0,00 |  |
| 6.1.7. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под путепроводом D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 7 578 205,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 398 852,89 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 977 057,89 | 0,00 |  |
| 6.1.8. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор от ул. Никитина до технологического комплекса КНС РНС Брянск-1 в Володарском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 8 969 419,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 472 074,68 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 9 441 493,68 | 0,00 |  |
| 6.1.9. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по пр. Московскому в Фокинском районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 350 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 10 819 212,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 569 432,21 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 11 388 644,21 | 0,00 |  |
| 6.1.10. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Молодой Гвардии в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 700 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 7 478 704,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 393 616,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 7 872 320,00 | 0,00 |  |
| 6.1.11. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска. Переход под железной дорогой D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 12 651 359,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 665 861,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 13 317 220,00 | 0,00 |  |
| 6.1.12. | Реконструкция объекта: "Напорный канализационный коллектор от технологического комплекса ГКНС-4 ул. Береговой - Флотская до технологического комплекса ГКНС "Первомайская" в Бежицком районе г. Брянска. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 89 731 745,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 4 722 723,42 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 94 454 468,42 | 0,00 |  |
| 6.1.13. | Реконструкция объекта: "Самотечный канализационный коллектор N 5А по ул. Спартаковской в Советском районе г. Брянска до канализационных очистных сооружений. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 93 004 917,62 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 4 894 995,66 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 97 899 913,28 |  |
| 6.1.14. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Брянска" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 44 391 483,50 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 1 157 894,74 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 45 549 378,24 |  |
| 6.1.15. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс КНС-3 Дорожная, 1 в Володарском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Снежеть (дюкер) в двухтрубном исполнении D 500 мм | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 13 692 871,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 720 677,42 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 14 413 548,42 |  |
| 6.1.16. | Реконструкция объекта: "Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д. 20 в Советском районе г. Брянска. Напорный канализационный коллектор. Переход через р. Десна (дюкер) в двухтрубном исполнении D 800 мм" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 1 157 894,74 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 23 157 894,74 |  |
| 6.1.17. | Самотечный канализационный коллектор N 5А из железобетонных труб O 1200 в Советском районе г. Брянска. Участок от канализационного колодца у Памятника летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до ул. Урицкого. Реконструкция | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 29 456 353,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 1 550 334,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 31 006 687,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.18. | Самотечный канализационный коллектор N 1 из железобетонных труб O 700 - 900 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Дружбы до ГКНС-4 | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 155 515 526,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 8 185 027,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 163 700 553,68 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.19. | Самотечный канализационный коллектор N 3 из железобетонных труб O 800 - 1200 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Почтовой до ГКНС-4 | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 39 438 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 18 | 11270 | 2 103 891,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 41 542 101,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 4 611 557,57 | 800 000,00 | 0,00 | 18 |
| 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 686 032,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 36 106,95 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 4 611 557,57 | 800 000,00 | 722 138,95 |  |
| 7.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 4 611 557,57 | 800 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 4 611 557,57 | 800 000,00 | 0,00 |  |
| 7.1.1. | Газификация ФАП н.п. Радутино Трубчевского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 322 592,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 322 592,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.2. | Газификация ФАП в н.п. Хотьяновка Трубчевского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 1 088 965,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 088 965,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.3. | Газификация ФАП н.п. Старый Ропск | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.4. | Газификация ФАП н.п. Вишневый | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.5. | Газификация ФАП н.п. Новые Юрковчи | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.6. | Газификация ФАП н.п. Хоромное | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.7. | Газификация ФАП н.п. Соловьевка | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11260 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |  |
| 7.2. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 686 032,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 36 106,95 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 722 138,95 |  |
| 7.2.1. | Газификация ДК н.п. Дубровка Брасовского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 686 032,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 2 | 19 | 11270 | 0,00 | 0,00 | 36 106,95 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 722 138,95 |  |
|  | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 10370 | 331 437 233,00 | 332 393 049,00 | 335 256 829,00 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 71 715 499,00 | 5 037 473,00 | 357 056 111,00 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16150 | 2 167 554 083,19 | 2 969 322 617,19 | 2 537 017 373,30 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 431 054 812,00 | 242 780 619,46 | 550 770 171,90 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 863 297 009,02 | 836 482 640,00 | 936 072 389,48 |  |
| 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 1 005 734 448,00 | 931 106 842,00 | 1 080 767 842,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 22 687 095,37 | 12 777 927,34 | 28 987 903,78 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 45 436 684,68 | 44 025 402,11 | 49 266 967,87 |  |
| 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 48 192 302,53 | 28 904 158,32 | 28 904 158,32 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 4 987 109 166,79 | 5 402 830 728,42 | 5 904 099 746,65 |  |
| 8. | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 10370 | 331 437 233,00 | 332 393 049,00 | 335 256 829,00 | 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 71 715 499,00 | 5 037 473,00 | 357 056 111,00 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16150 | 2 167 554 083,19 | 2 969 322 617,19 | 2 537 017 373,30 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 431 054 812,00 | 242 780 619,46 | 550 770 171,90 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 863 297 009,02 | 836 482 640,00 | 936 072 389,48 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 22 687 095,37 | 12 777 927,34 | 28 987 903,78 |  |
| 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 45 436 684,68 | 44 025 402,11 | 49 266 967,87 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 3 933 182 416,26 | 4 442 819 728,10 | 4 794 427 746,33 |  |
| 8.1. | Учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 10370 | 331 437 233,00 | 332 393 049,00 | 335 256 829,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 331 437 233,00 | 332 393 049,00 | 335 256 829,00 |  |
| 8.2. | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 71 715 499,00 | 5 037 473,00 | 357 056 111,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 71 715 499,00 | 5 037 473,00 | 357 056 111,00 |  |
| 8.2.1. | Строительство моста через реку Десна на км 1 + 250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 0,00 | 4 687 473,00 | 257 056 111,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 4 687 473,00 | 257 056 111,00 |  |
| 8.2.2. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 44 + 471 - км 46 + 151 в Мглинском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 40 680 172,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 40 680 172,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.2.3. | Реконструкция автомобильной дороги Красный Бор - ст. Чернетово на участке км 0 + 100 - км 1 + 210 (с устройством подъезда к г. Сельцо) в Брянском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 21 035 327,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 21 035 327,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.2.4. | Строительство автомобильной дороги Козелкино - Стеклянная Радица в Брянском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 0,00 | 350 000,00 | 100 000 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 350 000,00 | 100 000 000,00 |  |
| 8.2.5. | Строительство моста через реку Судость на км 8 + 200 автомобильной дороги Валуец - Баклань в Почепском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16140 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.3. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16150 | 2 167 554 083,19 | 2 969 322 617,19 | 2 537 017 373,30 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 2 167 554 083,19 | 2 969 322 617,19 | 2 537 017 373,30 |  |
| 8.4. | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 431 054 812,00 | 242 780 619,46 | 550 770 171,90 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 22 687 095,37 | 12 777 927,34 | 28 987 903,78 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 453 741 907,37 | 255 558 546,80 | 579 758 075,68 |  |
| 8.4.1. | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 214 284 303,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 11 278 121,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 225 562 424,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.4.2. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 76 175 207,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 4 009 221,42 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 80 184 428,42 | 0,00 |  |
| 8.4.3. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (2 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 26 510 099,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 1 395 268,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 27 905 367,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.4.4. | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 171 106 661,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 9 005 613,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 180 112 274,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.4.5. | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (2 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 139 012 976,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 7 316 472,42 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 146 329 448,42 | 0,00 |  |
| 8.4.6. | Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" в д. Дубровка Брянского района Брянской области (3 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 0,00 | 145 268 560,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 0,00 | 7 645 713,68 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 152 914 273,68 |  |
| 8.4.7. | Строительство автомобильной дороги по ул. Мглинской в с. Белогорщь Унечского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 8 169 784,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 429 988,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 8 599 772,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.4.8. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (2 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 27 592 436,46 | 405 501 611,90 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 0,00 | 1 452 233,50 | 21 342 190,10 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 0,00 | 29 044 669,96 | 426 843 802,00 |  |
| 8.4.9. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 10 983 964,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16160 | 578 103,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 11 562 067,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.5. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 863 297 009,02 | 836 482 640,00 | 936 072 389,48 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | 21 | 16170 | 45 436 684,68 | 44 025 402,11 | 49 266 967,87 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 908 733 693,70 | 880 508 042,11 | 985 339 357,35 |  |
| 9. | Региональный проект "Дорожная сеть" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 1 005 734 448,00 | 931 106 842,00 | 1 080 767 842,00 | 25, 26 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 48 192 302,53 | 28 904 158,32 | 28 904 158,32 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 053 926 750,53 | 960 011 000,32 | 1 109 672 000,32 |  |
| 9.1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 1 005 734 448,00 | 931 106 842,00 | 1 080 767 842,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 3 | R1 | 53930 | 48 192 302,53 | 28 904 158,32 | 28 904 158,32 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 1 053 926 750,53 | 960 011 000,32 | 1 109 672 000,32 |  |
|  | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 165 610 290,00 | 112 140 030,00 | 105 093 228,19 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 8 716 331,05 | 5 902 106,84 | 5 531 222,54 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 174 326 621,05 | 118 042 136,84 | 110 624 450,73 |  |
| 10. | Региональный проект "Жилье" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 165 610 290,00 | 112 140 030,00 | 105 093 228,19 | 35, 36, 37 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 8 716 331,05 | 5 902 106,84 | 5 531 222,54 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 174 326 621,05 | 118 042 136,84 | 110 624 450,73 |  |
| 10.1. | Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 165 610 290,00 | 112 140 030,00 | 105 093 228,19 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 8 716 331,05 | 5 902 106,84 | 5 531 222,54 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 174 326 621,05 | 118 042 136,84 | 110 624 450,73 |  |
| 10.1.1. | Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 165 610 290,00 | 112 140 030,00 | 105 093 228,19 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 819 | 19 | 4 | F1 | 50210 | 8 716 331,05 | 5 902 106,84 | 5 531 222,54 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 174 326 621,05 | 118 042 136,84 | 110 624 450,73 |  |
|  | Подпрограмма "Государственный строительный надзор Брянской области" | государственная строительная инспекция Брянской области | средства областного бюджета | 806 | 19 | 5 | 12 | 10100 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 |  |
| 11. | Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства | государственная строительная инспекция Брянской области | средства областного бюджета | 806 | 19 | 5 | 12 | 10100 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 |  |
| 11.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | государственная строительная инспекция Брянской области | средства областного бюджета | 806 | 19 | 5 | 12 | 10100 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 | 12 810 457,00 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Развитие малоэтажного жилищного строительства | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 | 9, 10, 11 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 185 017 009,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.1. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (1-я очередь застройки) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 24 061 630,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 24 061 630,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.2. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (2-я очередь застройки) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 16 278 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 16 278 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.3. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (3-я очередь застройки) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 16 198 490,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 16 198 490,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.4. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (4-я очередь застройки) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.5. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (5-я очередь застройки) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.6. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (1-я очередь застройки) (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 23 932 087,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 23 932 087,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.7. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (2-я очередь застройки) (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 29 814 452,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 29 814 452,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.8. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (3-я очередь застройки) (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 22 721 565,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 22 721 565,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12.1.9. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка Брянского района Брянской области (4-я, 5-я очередь застройки) (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 6 | 15 | 11260 | 34 809 835,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 34 809 835,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 34 500 000,00 | 40 665 854,00 | 40 665 854,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 63 000 000,00 | 69 165 854,00 | 69 165 854,00 |  |
| 13. | Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 7, 8 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 34 500 000,00 | 40 665 854,00 | 40 665 854,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 63 000 000,00 | 69 165 854,00 | 69 165 854,00 |  |
| 13.1. | Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 34 500 000,00 | 40 665 854,00 | 40 665 854,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 63 000 000,00 | 69 165 854,00 | 69 165 854,00 |  |
| 13.1.1. | Развитие ипотечного жилищного кредитования | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 | 28 500 000,00 |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 819 | 19 | 7 | 16 | 16120 | 34 500 000,00 | 40 665 854,00 | 40 665 854,00 |  |
| итого |  |  |  |  |  | 63 000 000,00 | 69 165 854,00 | 69 165 854,00 |  |