ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 г. N 833-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014 - 2020 ГОДЫ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 31.03.2014 [N 132-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF838B3D98F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 26.05.2014 [N 213-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF828A3E99F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 21.07.2014 [N 331-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF828F3B99F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 04.08.2014 [N 361-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF828D3F97F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 01.12.2014 [N 540-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF81823E96F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 22.12.2014 [N 612-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF8088399AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 29.12.2014 [N 684-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF808C3B9CF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 02.03.2015 [N 76-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF8F8A3F9CF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 24.04.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF8F8D369EF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 13.07.2015 [N 314-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF8E8D3A98F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 18.08.2015 [N 397-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A887893D9FF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 26.10.2015 [N 517-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A887823D9AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 18.12.2015 [N 630-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A886823F9CF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 25.12.2015 [N 707-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A8858E3E9FF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 05.02.2016 [N 76-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88583379EF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 25.04.2016 [N 233-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A8848C3796F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 16.05.2016 [N 258-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A884823B9DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 01.08.2016 [N 405-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88383379DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 08.08.2016 [N 427-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A882893E9AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 05.09.2016 [N 481-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A882883E96F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 16.11.2016 [N 568-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A8818A389DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 19.12.2016 [N 665-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A8818C3A9EF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 30.12.2016 [N 749-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A8808B3696F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 10.04.2017 [N 158-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88F88369AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 17.07.2017 [N 328-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88E8F389EF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 04.09.2017 [N 421-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88E823D97F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 13.11.2017 [N 557-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9878D3797F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 26.12.2017 [N 726-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A98683379DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A985883C9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 23.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9868C369DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 19.02.2018 [N 69-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A985823E9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 05.04.2018 [N 168-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9848B3799F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9848C3D9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 16.07.2018 [N 345-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838F3D96F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 17.07.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838F3B99F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 06.08.2018 [N 393-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838C3E9AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A983823798F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 06.09.2018 [N 457-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A983823696F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 01.11.2018 [N 564-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9828C3996F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 17.12.2018 [N 640-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A981883D97F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 24.12.2018 [N 661-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9818F3C9DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H)) |

В соответствии с Постановлениями Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года [N 608-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9828F3C97F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918780D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области", от 29 декабря 2014 года [N 687-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838D379BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA938B8CD3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) "Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области, подлежащих разработке и реализации органами государственной власти Брянской области на 2014 и последующие годы" Правительство Брянской области постановляет:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A983823798F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P61) "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF808C3B9CF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918283D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) Правительства Брянской области от 29.12.2014 N 684-п)

2. Признать утратившими силу:

Постановления администрации Брянской области:

от 30 декабря 2011 года [N 1307](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF848F369AF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "Об утверждении государственной программы "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 27 июня 2012 года [N 579](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AE81823B9DF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 3 августа 2012 года [N 705](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AE80883F9EF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 29 декабря 2012 года [N 1348](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AE8E8B3E9CF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 29 декабря 2012 года [N 1377](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AE8E8D3F97F0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

Постановления Правительства Брянской области:

от 22 апреля 2013 года [N 57-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF878B3A9BF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 17 июня 2013 года [N 222-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF87883C9BF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в Постановление администрации области от 30 декабря 2011 года N 1307 "Об утверждении государственной программы "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 5 августа 2013 года [N 383-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF86883B96F0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 7 октября 2013 года [N 545-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF86833A99F0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 9 декабря 2013 года [N 699-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF8583399BF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)";

от 30 декабря 2013 года [N 765-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2AF85833C9FF0810F4B912B5ED7E795DC11E5C0D5BA8F8287C683A3A2W7u2H) "О внесении изменений в государственную программу "Строительство и архитектура в Брянской области" (2012 - 2015 годы)".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4. Опубликовать Постановление на официальном сайте Правительства Брянской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Симоненко Н.К.

Губернатор

Н.В.ДЕНИН

Утверждена

Постановлением

Правительства Брянской области

от 30 декабря 2013 г. N 833-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014 - 2020 ГОДЫ)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 30.12.2016 [N 749-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A8808B3696F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 10.04.2017 [N 158-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88F88369AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 17.07.2017 [N 328-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88E8F389EF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 04.09.2017 [N 421-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A88E823D97F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 13.11.2017 [N 557-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9878D3797F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 26.12.2017 [N 726-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A98683379DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A985883C9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 23.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9868C369DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 19.02.2018 [N 69-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A985823E9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 05.04.2018 [N 168-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9848B3799F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9848C3D9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 16.07.2018 [N 345-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838F3D96F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 17.07.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838F3B99F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 06.08.2018 [N 393-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838C3E9AF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A983823798F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918282D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 06.09.2018 [N 457-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A983823696F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 01.11.2018 [N 564-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9828C3996F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H), от 17.12.2018 [N 640-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A981883D97F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H),  от 24.12.2018 [N 661-п](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9818F3C9DF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918281D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H)) |

Паспорт

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A985883C9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918386D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

Наименование государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители государственной программы

Автономная некоммерческая организация "Брянский областной жилищный фонд" (по согласованию);

управление архитектуры и градостроительства Брянской области;

департамент здравоохранения Брянской области;

государственная строительная инспекция Брянской области;

департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;

управление имущественных отношений Брянской области;

органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию).

Перечень подпрограмм

"[Развитие ипотечного кредитования](#P311) в жилищном строительстве" (2014 - 2020 годы);

"[Развитие малоэтажного строительства](#P524) на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы);

"[Реабилитация населения](#P745) и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы);

"[Развитие социальной и инженерной инфраструктуры](#P945) Брянской области" (2014 - 2020 годы);

["Автомобильные дороги"](#P1135) (2014 - 2020 годы);

"[Безопасность дорожного движения](#P7573) в Брянской области" (2014 - 2015 годы);

"[Государственный строительный надзор](#P7642) Брянской области" (2014 - 2020 годы);

"[Стимулирование развития](#P7716) жилищного строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы).

Цели государственной программы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики; повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задачи государственной программы

Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики;

абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9838F3B99F0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918283D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) Правительства Брянской области от 17.07.2018 N 354-п;

осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий;

развитие малоэтажного жилищного строительства;

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ;

развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

повышение безопасности дорожного движения;

осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства;

реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области.

Этапы и сроки реализации государственной программы

2014 - 2020 годы.

Объем ассигнований на реализацию государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC248853858E2C0205785E2A9848C3D9BF0810F4B912B5ED7E795CE11BDCCD7BA918282D3D5F2E72E302B443D47CB5C11C896WAu5H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

2014 год - 3454853442,83 рубля;

2015 год - 3535953514,08 рубля;

2016 год - 5007310331,63 рубля;

2017 год - 4289169721,59 рубля;

2018 год - 4767119253,40 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п)

2019 год - 3825848230,82 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п)

2020 год - 4272763885,77 рубля.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

[Показатели](#P8141) результативности и эффективности реализации государственной программы и конечные результаты реализации программы приведены в приложении 1 к государственной программе.

Введение

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4417607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA091D238361BC42DE3B07523689ED625C115D0FAE72BA477712BCE60DX0uBH) Губернатора Брянской области от 4 сентября 2017 года N 146 "О внесении изменений в Указ Губернатора Брянской области от 17 августа 2017 года N 139 "О переименовании департамента строительства и архитектуры Брянской области и внесении изменения в Указ Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года N 174 "О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области" департамент строительства Брянской области является исполнительным органом государственной власти Брянской области, осуществляющим проведение на областном уровне государственной политики в сфере капитального строительства, градостроительства, архитектуры на территории Брянской области.

Департамент строительства Брянской области выполняет функции областного государственного заказчика по реализации инвестиционных программ и инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

В своей деятельности департамент строительства Брянской области руководствуется [Конституцией](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5994A2064276D165B61786645E0271D8EB340D4B0801B270A446X7uDH) Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172A836BBC42DE3B07523689ED625C115D0FAE72BA477712BCE60DX0uBH) Брянской области, законами Брянской области, нормативными правовыми актами Правительства Брянской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также [Положением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172E8460BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) о департаменте строительства Брянской области.

1. Характеристика текущего состояния строительной отрасли

и дорожного хозяйства Брянской области

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4417307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

На протяжении последних лет на территории Брянской области наблюдается устойчивая динамика роста ввода жилья:

в 2014 году - 550,7 тыс. кв. м,

в 2015 году - 644,3 тыс. кв. м,

в 2016 году - 665,1 тыс. кв. м.

Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности. Жилищная проблема - одна из наиболее острых социальных проблем всех регионов современной России, в том числе и Брянской области. Право собственности на жилье, а также рынок жилья стали неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере.

Кардинальным образом изменилась структура жилищного фонда Брянской области по формам собственности, сформирован новый слой собственников жилья как социальная база жилищной реформы. Радикальные изменения произошли в жилищном строительстве. Основную роль здесь стали играть частные и индивидуальные застройщики.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей с достаточно высокими доходами. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются неразвитость институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

В целях повышения доступности жилья для населения необходимо обеспечить условия для развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, системы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных бумаг, рыночной и административной государственной инфраструктуры, а также оказать бюджетную поддержку в приобретении жилья молодым семьям и социально незащищенным категориям граждан.

Однако даже ограниченный платежеспособный спрос населения на жилье превышает предложение жилья на рынке, что приводит к постоянному росту цен на жилье. В этой ситуации большая часть жилищного строительства финансируется непосредственно за счет средств населения, слабо развито кредитование застройщиков на цели жилищного строительства. Недостаточные объемы жилищного строительства отражают низкую эффективность этого сектора экономики, высокие административные барьеры на рынке и высокую степень его монополизации.

Необходимо обеспечить условия для существенного роста объемов жилищного строительства с целью увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в соответствии с ростом платежеспособного спроса населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Проблема усугубляется наличием большой задолженности в отрасли, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней.

Проблемами, сдерживающими жилищное строительство, являются:

отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Создание указанных объектов ведется за счет застройщиков, что влечет значительное увеличение стоимости жилья. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков в создание инженерной инфраструктуры. Не эффективна система ипотечного жилищного кредитования. Основными претензиями заемщиков к системе ипотечного кредитования являются:

высокие процентные ставки по кредитам;

необходимость залога: кроме приобретаемого жилья требуется залог имеющегося у заемщика или третьих лиц жилья или другой недвижимости;

высокий первоначальный взнос;

обеспечение области и муниципальных образований градостроительной документацией.

Процесс разработки документации территориального планирования в Брянской области сдерживается недостаточностью средств бюджетов муниципальных образований области;

непрозрачность формирования платы за подключение и выдачи технических условий на подключение к инженерным сетям водо-, тепло- и электроснабжения;

сложная система выдачи исходно-разрешительной документации на осуществление строительства;

ресурсные ограничения строительного комплекса.

Развитие строительного комплекса ограничивается изношенностью производственных мощностей, низкой конкурентоспособностью ряда отечественных строительных материалов, недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов, дефицитом квалифицированных кадров на всех уровнях.

В настоящее время в собственности Брянской области находится 6,124 тыс. км дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, по которым требуется выполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с целью обеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации, приведения их параметров к современным условиям, а также развития, включающего строительство новых дорог.

Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог составляет 46%, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения поддерживается на уровне 2%. Прирост сети автомобильных дорог общего пользования с целью ликвидации транспортных разрывов составляет 14 км в год. Дорожная сеть муниципального значения изношена на 80%, 57% дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего круглогодичное передвижение по ним ограничено погодными условиями.

Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в предшествующие годы, стало отсутствие возможности ремонта автомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии с установленными межремонтными сроками.

Результатами проведенных мероприятий стало формирование целостной системы управления дорожным хозяйством путем:

принятия нормативных актов, способствующих рациональному использованию финансовых средств (норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения);

взаимодействия с федеральными структурами с возобновлением финансирования при оказании помощи из федерального бюджета;

оценки эффективности при финансировании первоочередных мероприятий отрасли;

инвентаризации дорожной сети регионального и местного значения с учетом бесхозяйных дорог.

Действие [Закона](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112B8C61BC42DE3B07523689ED625C115D0FAE72BA477712BCE60DX0uBH) Брянской области от 10 ноября 2011 года N 116-З "О дорожном фонде Брянской области" позволяет существенно улучшить состояние действующей дорожной сети, планомерно сократить долю протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, обеспечить прирост сети автомобильных дорог в соответствии с намеченным развитием территориального планирования.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, цели

и задачи государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5477507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

Основной стратегической целью в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства является формирование государственной политики в инвестиционной деятельности, направленной на решение следующих задач:

привлечение государственных инвестиций из федерального, областного и местных бюджетов на финансирование строительства социально значимых объектов, общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, больниц, поликлиник, домов культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов с целью ликвидации аварийных, ветхих и неприспособленных зданий;

разработка законодательных и иных нормативных правовых актов в области реализации государственной политики, повышения инвестиционной активности за счет вовлечения в инвестиционный процесс внебюджетных средств, кредитных ресурсов;

осуществление мер по снижению административных барьеров в целях сокращения продолжительности строительства, снижения стоимости, энерго- и материалоемкости строительной продукции, обеспечению конкурентоспособности строительных организаций;

проведение научно-технической политики, направленной на повышение эффективности использования научно-технического потенциала строительной отрасли;

развитие, реконструкция и модернизация производственной базы строительства с ориентацией на выпуск высокоэффективных и конкурентоспособных материалов, изделий и конструкций;

дальнейшее совершенствование территориальной сметно-нормативной базы Брянской области.

Целями государственной программы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики и повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, которая направлена на решение следующих задач:

осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики;

осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства;

осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий;

развитие малоэтажного жилищного строительства;

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ;

развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения;

повышение безопасности дорожного движения;

осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства;

реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области.

3. Срок реализации государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5457607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

Реализация государственной программы осуществляется в 2014 - 2020 годах.

4. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

Источниками финансирования программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники:

2014 год - 3454853442,83 рубля;

2015 год - 3535953514,08 рубля;

2016 год - 5007310331,63 рубля;

2017 год - 4289169721,59 рубля;

2018 год - 4767119253,40 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п)

2019 год - 3825848230,82 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п)

2020 год - 4272763885,77 рубля.

5. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целей и решение задач

государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5447707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

[Описание](#P259) мер правового регулирования, направленных на достижение целей и задач государственной программы, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Описание основных мер правового регулирования, направленных

на достижение целей и (или) конечных результатов

государственной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| 1 | Постановление Правительства Брянской области | Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент строительства Брянской области | январь 2018 года |
| 2 | Постановление Правительства Брянской области | Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Департамент строительства Брянской области | январь 2018 года |
| 3 | Постановление Правительства Брянской области | Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | Департамент строительства Брянской области | январь 2018 года |

Перечень мер правового регулирования реализации государственной программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации государственной программы.

6. Состав государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5427C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

В рамках реализации государственной программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:

"[Развитие ипотечного кредитования](#P311) в жилищном строительстве" (2014 - 2020 годы);

"[Развитие малоэтажного строительства](#P524) на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы);

"[Реабилитация населения](#P745) и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы);

"[Развитие социальной и инженерной инфраструктуры](#P945) Брянской области" (2014 - 2020 годы);

["Автомобильные дороги"](#P1135) (2014 - 2020 годы);

"[Безопасность дорожного движения](#P7573) в Брянской области" (2014 - 2015 годы);

"[Государственный строительный надзор](#P7642) Брянской области" (2014 - 2020 годы);

"[Стимулирование развития](#P7716) жилищного строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы).

Подробный состав основных мероприятий и мероприятий государственной программы с указанием ресурсов на их выполнение приведен в [плане](#P8836) реализации государственной программы (приложение 2 к государственной программе).

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5417D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 28.12.2017 N 757-п)

[Сведения](#P8141) о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм и их значения приведены в приложении 1 к государственной программе.

Паспорт

подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном

строительстве" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5407507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 21.05.2018 [N 345-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

Автономная некоммерческая организация "Брянский областной жилищный фонд" (по согласованию).

Цели подпрограммы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи подпрограммы

Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

2014 год - 92800000,00 рубля;

2015 год - 96200000,00 рубля;

2016 год - 60000000,00 рубля;

2017 год - 54500000,00 рубля;

2018 год - 76000000,00 рубля;

2019 год - 43400000,00 рубля;

2020 год - 51579146,00 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P8141) к государственной программе.

1. Основные термины, используемые в подпрограмме

В настоящей подпрограмме используются следующие термины:

субсидия - бюджетные средства, передаваемые безвозмездно участнику подпрограммы, нуждающемуся в улучшении жилищных условий, на условиях частичной оплаты расходов по приобретению (строительству) жилых помещений и компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту (займу);

заказчик подпрограммы - департамент строительства Брянской области;

региональный оператор - автономная некоммерческая организация "Брянский областной жилищный фонд" - областная специализированная ипотечная организация, осуществляющая реализацию мероприятий подпрограммы и обеспечивающая процесс ипотечного жилищного кредитования путем привлечения различных источников для финансирования подпрограммы;

комплексная жилая застройка - комплекс жилых домов и объектов коммунальной и социальной инфраструктуры на земельном участке с объектами благоустройства;

участники подпрограммы - граждане Российской Федерации, жители Брянской области, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории области, приобретающие или строящие жилье на территории области в рамках данной подпрограммы;

получатель субсидии - участник подпрограммы, постоянно зарегистрированный по месту жительства на территории Брянской области, имеющий право на получение субсидии в рамках лишь одной из программ по обеспечению жильем, действующих на территории Брянской области;

член семьи получателя субсидии - супруг (супруга) и их дети, а также родители или граждане, признанные судом в установленном порядке членами семьи;

вновь построенное жилое помещение - жилое помещение, реализуемое юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по договорам долевого участия в строительстве, по договорам о перемене лиц в обязательстве либо по договорам купли-продажи, заключенным после получения свидетельства о праве собственности, при условии, что все предшествующие правообладатели на жилое помещение являлись юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а жилое помещение не использовалось по прямому назначению;

многодетная семья - зарегистрированная на территории Брянской области семья, имеющая в своем составе трех и более детей, находящихся на иждивении родителей, и воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, учащихся учебных заведений дневной формы обучения любых организационно-правовых форм - до окончания обучения, проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. К многодетным семьям также относятся семьи, в которых наряду с родными и (или) усыновленными детьми воспитываются и совместно проживают дети, находящиеся под опекой (попечительством), приемные дети; семьи, в которых один из родителей не является многодетным, но при этом супруги имеют одного и более совместных детей;

областная комиссия - комиссия, состав которой утверждается постановлением Правительства Брянской области, принимающая решение о предоставлении субсидии участнику подпрограммы;

реестр очередности участников подпрограммы по Брянской области - список граждан, сформированный в хронологическом порядке по дате подачи заявления на участие в подпрограмме;

реестр очередности многодетных семей по Брянской области - список граждан, имеющих статус многодетной семьи в соответствии с действующим законодательством Брянской области, сформированный в хронологическом порядке по дате подачи заявления на участие в подпрограмме;

перечень получателей субсидии - список граждан - получателей субсидии, утвержденный протоколом областной комиссии;

реестр получателей субсидии - список граждан - получателей субсидии, утвержденный заказчиком подпрограммы;

ипотечный жилищный кредит (заем) - кредит (заем), предоставленный на срок 3 года и более соответственно банком (кредитной организацией) или юридическим лицом (некредитной организацией) физическому лицу (гражданину) для приобретения жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения обязательства;

заемщики - участники подпрограммы - жители Брянской области, обратившиеся за получением ипотечного жилищного кредита (займа), квалифицированные кредитором как надежные и платежеспособные и на основании этого получившие ипотечный жилищный кредит (заем), предоставившие в залог приобретаемое на средства кредита (займа) жилье;

андеррайтинг - оценка кредитором вероятности погашения ипотечного кредита (займа), наличия средств для первоначального взноса и оценки предмета ипотеки и определение максимально возможной суммы ипотечного кредита (займа) с учетом доходов заемщика;

аннуитетный платеж - ежемесячный равный по величине денежный платеж заемщика по договору ипотечного жилищного кредита (займа), состоящий из суммы погашения основного долга по кредиту (займу) и суммы процентов за пользование им;

процентная ставка - стоимость ипотечного кредита (займа) для заемщика, выражающаяся в процентах годовых от основной суммы кредита (займа) и указываемая в кредитном договоре (договоре займа).

2. Механизм реализации подпрограммы

2.1. Общие положения

Основными функциями государственного заказчика подпрограммы являются выработка единой региональной жилищной политики, обеспечение бюджетного финансирования подпрограммы, организация работы с органами местного самоуправления.

На соисполнителя подпрограммы (регионального оператора) возлагаются обязанности по реализации настоящей подпрограммы, в том числе учет и распределение средств, предусмотренных для реализации подпрограммы, обеспечение условий реализации подпрограммы на территории области, осуществление оперативного управления реализацией подпрограммы, привлечение на конкурсной основе кредитных ресурсов для выполнения мероприятий подпрограммы, организация работы по изысканию внебюджетных источников.

Средства областного бюджета используются для поддержки участников подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в виде безвозмездных субсидий для оплаты части стоимости строительства или приобретения жилья, для компенсации процентной ставки по ипотечному кредиту (займу).

Сохранить за гражданами, являющимися по состоянию на 1 января 2015 года участниками [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0E172E8C6CBC42DE3B07523689ED624E110503AC77A1407507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014 - 2020 годы) право на участие в подпрограмме "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Основные положения подпрограммы имеют общие условия ее реализации для всех участников подпрограммы. Социальная поддержка участников подпрограммы определяется в зависимости от размера совокупного дохода на каждого члена семьи, отнесенного к прожиточному минимуму, установленному для жителей Брянской области нормативным актом Брянской области.

2.2. Ипотечные кредиты (займы)

Ипотечные жилищные кредиты (займы) предоставляются участникам подпрограммы для приобретения или строительства жилья на территории Брянской области.

Процедура выдачи ипотечных жилищных кредитов в Брянской области осуществляется в соответствии со стандартами, установленными нормативными документами кредитной организации, с которой региональный оператор заключил соглашение о сотрудничестве в целях реализации подпрограммы, либо в кредитной организации, в которой была произведена аккредитация объекта.

Процедура выдачи ипотечных займов регулируется Порядком предоставления ипотечных займов, утвержденным приказом регионального оператора.

Вопросы, связанные с приобретением жилья с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), не нашедшие отражения в настоящей подпрограмме, регулируются заключаемыми договорами, законодательством Российской Федерации.

2.3. Формы социальной поддержки

Поддержка участников подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в виде предоставления безвозмездной субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья.

Предоставление субсидий участникам подпрограммы регулируется Порядком предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются для приобретения жилья, строящегося в рамках подпрограммы, вновь построенного жилого помещения, а также для индивидуального жилищного строительства.

Субсидии предоставляются гражданам - участникам подпрограммы при соблюдении ими следующих условий:

- быть зарегистрированным по месту жительства на территории Брянской области;

- быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке (нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий определяет орган местного самоуправления муниципального образования по месту регистрации и подтверждает это ходатайством);

- подтвердившим наличие дохода документами ([пункт 4.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112E8468BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5427C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Порядка предоставления субсидий участникам подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве").

Субсидия не предоставляется:

- если участник подпрограммы либо члены его семьи ранее получили субсидии из средств бюджетов разных уровней на приобретение (строительство) жилого помещения;

- если приобретаемое жилое помещение общей площадью менее учетной нормы, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований (по месту приобретения жилья) в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья;

- если участник не представил или представил не в полном объеме пакет документов, указанных в [пунктах 4.1](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112E8468BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5427C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) - [4.3 раздела 4](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112E8468BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5407507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) "Механизм предоставления субсидий" Порядка предоставления субсидий участникам подпрограммы.

Решение о предоставлении субсидий принимает областная комиссия по результатам рассмотрения документов, представленных участником подпрограммы, а также представленного [ходатайства](#P494) (форма которого установлена приложением 1 к подпрограмме) и заключения регионального оператора о рассмотрении документов. Решения областной комиссии оформляются протоколом в течение одного рабочего дня с даты проведения заседания комиссии. Протокол подписывается председателем, членами комиссии не позднее трех рабочих дней после проведения заседания комиссии.

Назначенный размер субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья не пересматривается в случае изменения состава семьи участника подпрограммы либо изменения площади жилого помещения (разница между проектной площадью и площадью по результатам обмеров бюро технической инвентаризации) после регистрации договора долевого участия в строительстве, договора о перемене лиц в обязательстве, договора купли-продажи.

Жилое помещение, приобретаемое с помощью субсидии, оформляется в общую долевую собственность в равных долях на каждого члена семьи.

Субсидии участникам подпрограммы предоставляются в порядке очередности по дате подачи заявления:

- участникам подпрограммы в соответствии с "реестром очередности участников подпрограммы по Брянской области, за исключением многодетных семей";

- многодетным семьям в соответствии с "реестром очередности многодетных семей по Брянской области".

Первоочередное право на получение субсидии имеют:

- участники подпрограммы, приобретающие жилые помещения в домах, инвестором или заказчиком в строительстве которых является региональный оператор;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

- граждане, утратившие вследствие пожара единственное жилое помещение, принадлежащее им на праве собственности и признанное в установленном порядке непригодным для проживания в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5891A50E1521D334E319836C0E5861CEA23B0C550803AF70AF132548EBEB0E026333AFCC78082DX8u1H) о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право на получение субсидии один раз из бюджетов разных уровней.

2.3.1. Субсидия на компенсацию части стоимости

приобретаемого (строящегося) жилья

Субсидия на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья рассчитывается исходя из социальной нормы площади жилья и стоимости одного квадратного метра жилья в Брянской области, установленной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации".

При расчете данной субсидии применяется социальная норма площади жилья, которая составляет:

для семьи, состоящей из трех и более человек - 18 кв. метров общей площади на одного члена семьи;

для семьи, состоящей из двух человек - 42 кв. метра общей площади жилого помещения;

для семьи, состоящей из одного человека - 33 кв. метра общей площади.

Если участник подпрограммы и члены его семьи не имеют в собственности жилых помещений и не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, расчет размера субсидии производится на социальную норму площади жилья, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Если участник подпрограммы и (или) члены его семьи зарегистрированы в жилых помещениях по договору социального найма и имеют право на получение их в собственность в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5996A00E1621D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", и (или) имеют в собственности жилые помещения общей площадью менее учетной нормы, установленной органами местного самоуправления в целях принятия на учет в качестве нуждающихся, расчет субсидии осуществляется на площадь, недостающую до социальной нормы, но не выше общей площади приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

Если участник подпрограммы и (или) члены его семьи имели в собственности и отчуждали жилые помещения в течение предшествующих пяти лет до момента предоставления субсидии, расчет размера субсидии осуществляется с учетом отчужденной собственности.

Расчет размера субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого (строящегося) жилья осуществляется на дату подписания договора долевого участия в строительстве, договора о перемене лиц в обязательстве, договора купли-продажи.

Субсидия, предоставляемая участнику подпрограммы при отсутствии у него собственных средств, может быть направлена в качестве первоначального взноса на приобретение жилого помещения.

Субсидия носит целевой характер.

Субсидия перечисляется (зачисляется) на лицевой счет участника подпрограммы, открытый у исполнителя подпрограммы, для ее последующего перечисления по обязательствам договора на приобретение жилья.

2.3.2. Субсидия на компенсацию части платежа по договору

ипотечного кредита (займа), полученного до 01.01.2014

Субсидия на компенсацию части платежа по кредитным договорам (договорам займа) предоставляется участникам подпрограммы, получившим кредиты (займы) до 1 января 2014 года.

Субсидия на компенсацию части платежа по кредитным договорам (договорам займа) предоставляется участникам подпрограммы, получившим кредиты до 1 января 2014 года, в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитных договоров (договоров займа), ежемесячно в течение десяти лет пользования кредитом с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита.

Средства, предназначенные для предоставления субсидий на компенсацию части платежа каждому участнику подпрограммы, в пределах финансового года аккумулируются на отдельном расчетном счете у исполнителя подпрограммы и до момента выплаты субсидии используются на инвестирование строительства жилья в рамках подпрограммы.

2.4. Социальная поддержка участников подпрограммы, основным

местом работы которых являются государственные

(муниципальные) учреждения Брянской области

Социальная поддержка работников государственных (муниципальных) учреждений за счет средств областного бюджета осуществляется в виде субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья:

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 прожиточного минимума - 40 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 3,0 прожиточного минимума субсидия не предоставляется, оплата жилья производится за счет личных средств граждан и ипотечного кредита (займа).

Категория работников государственных (муниципальных) учреждений, имеющих право на получение социальной поддержки, определяется соответствующими нормативными правовыми актами Брянской области.

2.5. Социальная поддержка участников подпрограммы,

не работающих в государственных (муниципальных) учреждениях

Брянской области

Социальная поддержка участников подпрограммы, осуществляющих трудовую деятельность, за исключением учреждений, указанных в [пункте 2.5](#P454) настоящей программы, осуществляется в виде субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья. Размер субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого жилья определяется в зависимости от размеров совокупного дохода на каждого члена семьи:

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 прожиточного минимума субсидия предоставляется в размере 20 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

- при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 3,0 прожиточного минимума субсидия не предоставляется, оплата жилья производится за счет личных средств граждан и ипотечного кредита (займа).

2.6. Социальная поддержка участников

подпрограммы - многодетных семей

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 16.07.2018 N 345-п)

Многодетным семьям независимо от места работы участника подпрограммы при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 3,0 прожиточного минимума предоставляется субсидия в размере 65 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, прописанных в [пунктах 2.7](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112E8468BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A6467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), [2.8](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112E8468BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4407007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Порядка предоставления субсидий участникам подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы), утвержденного Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 846-п.

2.7. Социальная поддержка семей, состоящих на жилищном учете

в органах местного самоуправления до 1 марта 2005 года

Семьям, состоящим на жилищном учете в органах местного самоуправления до 1 марта 2005 года, при приобретении жилья в домах и/или комплексных жилых застройках, строительство которых осуществляется в рамках подпрограммы, предоставляются субсидии:

а) при размере совокупного дохода на каждого члена семьи не более 1,5 прожиточного минимума - в размере 50 процентов от стоимости жилья, рассчитанной в зависимости от социальной нормы площади и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья;

б) при размере совокупного дохода на каждого члена семьи свыше 1,5 прожиточного минимума субсидия предоставляется согласно [пункту 2.5](#P454) или [2.6](#P462) в зависимости от места работы участника подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме

"Развитие ипотечного кредитования

в жилищном строительстве"

(2014 - 2020 годы)

N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

Председателю областной комиссии по предоставлению субсидий участникам

подпрограммы "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве"

государственной программы "Обеспечение реализации государственных

полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)

ХОДАТАЙСТВО

Комиссия по предоставлению целевых субсидий участникам подпрограммы

"Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" государственной

программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

(2014 - 2020 годы), утвержденной Постановлением Правительства Брянской

области от 31 декабря 2013 г. N \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ района Брянской области,

признала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество)

нуждающимся в улучшении жилищных условий, с составом семьи \_\_\_\_\_\_\_ человек,

работающим(ей) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(место работы, занимаемая должность)

и ходатайствует о выделении субсидии за счет средств областного бюджета для

приобретения (строительства) жилья.

Проживает по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Данное жилье находится в собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О. (полностью), родственные отношения)

Субсидия за счет средств местного бюджета не предоставляется

(предоставляется).

Председатель районной комиссии

по предоставлению целевых субсидий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П.

--------------------------------

<\*> Обязательно Ф.И.О. и контактный телефон исполнителя, исходящий номер, дата.

Паспорт

подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A64F7D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 03.09.2018 N 456-п)

Управление архитектуры и градостроительства Брянской области.

Цели подпрограммы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи подпрограммы

Развитие малоэтажного жилищного строительства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

2014 год - 2083673,00 рубля;

2015 год - 0,00 рубля;

2016 год - 0,00 рубля;

2017 год - 917160,03 рубля;

2018 год - 118431,79 рубля;

2019 год - 0,00 рубля;

2020 год - 0,00 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P8141) к государственной программе.

1. Краткая характеристика подпрограммы

По данным базы данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, на территории Брянской области за период 2016 года всего было введено 665,1 тыс. кв. м жилья, из них 98,91 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что составило 14,9% от общего объема жилья на территории субъекта.

Проблемой, препятствующей развитию малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории области, является необеспеченность значительной части земельных участков, предназначенных для данного строительства, документацией по планировке территорий, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, существует недостаточная обеспеченность земельных участков под малоэтажное строительство инженерной инфраструктурой. В связи с этим на современном этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку.

Для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства необходима финансовая поддержка муниципальных образований области в подготовке документации по планировке территории под малоэтажное строительство, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории Брянской области посредством оказания поддержки по формированию земельных участков, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

Для достижения указанной цели в ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие малоэтажного жилищного строительства, в том числе:

обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства, документацией по планировке территории;

проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

3. Состав программных мероприятий

В рамках подпрограммы предусматривается осуществить выполнение следующих мероприятий:

подготовка документации по планировке территории для развития малоэтажного индивидуального строительства;

проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований

на софинансирование подготовки документации по планировке

территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного

строительства, а также проведение работ по подведению

инженерных коммуникаций к земельным участкам

для индивидуального жилищного строительства

Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно [приложению 1](#P607) к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

"Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 03.09.2018 N 456-п) |

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование подготовки документации по планировке

территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного

строительства, а также проведение работ по подведению

инженерных коммуникаций к земельным участкам

для индивидуального жилищного строительства в рамках

подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее - субсидии) на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P630) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии в рамках подпрограммы является департамент строительства Брянской области.

Департамент строительства Брянской области осуществляет:

нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

разработку предложений об объемах финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;

проведение конкурсного отбора;

предоставление субсидий муниципальным образованиям области;

организацию информационного сопровождения исполнения подпрограммы;

координацию деятельности муниципальных образований области в ходе реализации подпрограммы;

контроль за исполнением подпрограммы, подготовку и представление отчетов о ходе ее исполнения.

Муниципальное образование Брянской области осуществляет:

анализ имеющихся земельных участков на предмет их востребованности для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

подготовку задания на проектирование;

осуществляет закупку работ и (или) услуг по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства;

осуществляет закупку работ и (или) услуг на разработку документации по планировке территории, предназначенной для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства и обеспечения ее инженерной инфраструктурой.

6. Для участия в подпрограмме муниципальные образования Брянской области направляют в департамент строительства Брянской области заявку на участие в конкурсном отборе (далее - Отбор) на предоставление субсидии на подготовку документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства (далее - Заявка) в сроки, установленные департаментом строительства Брянской области.

В Заявке указывается:

для получения субсидии на подготовку документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) площадь земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство;

б) кадастровый номер земельного участка, предназначенного под малоэтажное индивидуальное строительство;

в) существующая инженерная инфраструктура;

г) планируемый объем малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

д) планируемый объем средств, необходимых для проведения работ по подготовке документации по планировке территории;

е) выписка из генерального плана муниципального образования;

для предоставления субсидии на проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) проект планировки и межевания территории, утвержденный в установленном законом порядке;

б) перечень объектов строительства инженерной инфраструктуры;

в) справка, подтверждающая факт резервирования земельных участков в границах сформированного массива;

г) проектно-сметная документация, разработанная в установленном законом порядке и получившая положительное заключение государственной экспертизы, с приложением документов;

д) выписка о наличии ассигнований в бюджете муниципального образования в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования на проведение работ по подведению инженерных коммуникаций.

7. Отбор муниципальных образований Брянской области осуществляет департамент строительства Брянской области, Отбор проводится ежегодно.

8. Критериями Отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

для подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) площадь земельного участка не менее 0,5 гектара;

б) планируемый объем малоэтажного строительства;

в) наличие финансового обеспечения работ за счет средств местного бюджета в объемах, достаточных для выполнения работ по формированию земельного участка с учетом субсидии;

г) наличие муниципальных программ развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства;

д) приближенность земельного участка к объектам социально-бытовой, инженерной и транспортной инфраструктуры;

е) наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, сложившейся из-за недофинансирования в предыдущем году субсидии из областного бюджета;

для предоставления субсидии на проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, а именно:

а) наличие документации по планировке территории, предназначенной для застройки земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства;

б) наличие проектно-сметной документации на объект инженерной инфраструктуры с положительным заключением государственной экспертизы Брянской области;

в) наличие у муниципального образования программы развития жилищного строительства или подпрограммы в составе программы, предусматривающей необходимые мероприятия для проведения работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства;

г) наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

9. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с перечнем объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы утверждается нормативным правовым актом Правительства Брянской области.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и администрациями муниципальных образований Брянской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P630) настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают предоставление отчетов согласно срокам и формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования.

13.1. Показателем результативности использования субсидии является количество земельных массивов, по которым осуществляются работы в части подготовки документов территориального планирования и обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории региона.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием эффективности использования субсидий является достижение значения целевого показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P681), [13.2 пункта 13](#P682) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий, указанных в [пункте 2](#P630) настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [пунктом 16](#P708) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P681), [13.2 пункта 13](#P682) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#P683), [15](#P705) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 14](#P683) и [15](#P705) настоящего Порядка, на иные цели.

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#P683) и [15](#P705) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

20. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

21. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование подготовки документации по планировке

территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного

строительства, а также проведение работ по подведению

инженерных коммуникаций к земельным участкам

для индивидуального жилищного строительства в рамках

подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства

на территории Брянской области" государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Сi = С x Vi / V, где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

С - общий объем субсидий (без учета кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам муниципальных образований на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации данной подпрограммы;

V - общий объем средств, определяемый департаментом строительства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации данной подпрограммы;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на софинансирование подготовки документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также проведение работ по подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства в рамках реализации данной подпрограммы, согласно представленной заявке на выделение субсидий.

Паспорт

подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской

области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A0457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H),  от 01.11.2018 [N 564-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 24.12.2018 [N 661-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Брянской области.

Цели подпрограммы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи подпрограммы

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

2014 год - 194914252,83 рубля;

2015 год - 136883398,32 рубля;

2016 год - 196349532,00 рубля;

2017 год - 20346886,70 рубля;

2018 год - 25493725,32 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п)

2019 год - 26315789,47 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п)

2020 год - 207046485,84 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

[Показатели](#P8141) результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к государственной программе.

1. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) направлена на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года явилась определяющим фактором в изменении экологической, социально-экономической и медико-демографической ситуации в Брянской области. Последствия катастрофы породили целый комплекс проблем, требующих решения.

Для преодоления последствий катастрофы возникла необходимость применения программно-целевого метода, который обусловлен комплексностью, характеризующейся взаимосвязью и сложностью задач в области защиты граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Запланированные объемы средств должны будут обеспечить значительное улучшение экологической ситуации и качества жизни пострадавшего населения, реабилитации загрязненных территорий, возвращения их к нормальной жизнедеятельности.

В условиях сохраняющегося воздействия радиационных факторов важнейшей задачей в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы является создание необходимого уровня защиты населения и возможностей для экономического развития загрязненных территорий.

В рамках подпрограммы бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на софинансирование строительства и реконструкции газопроводных сетей, строительство и реконструкцию водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей, перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

Субсидии предоставляются в соответствии с порядком предоставления и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно [приложению 1](#P838) к подпрограмме "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы).

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также реализация мероприятий, связанных с обеспечением защиты граждан и социально-экономической реабилитации территории Брянской области, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и возвращения радиоактивно загрязненных территорий к нормальным условиям проживания населения и хозяйственной деятельности.

Основными задачами реализации программы являются:

строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

3. Состав программных мероприятий

Состав программных мероприятий:

строительство и реконструкция газопроводных систем для населенных пунктов в загрязненных районах области;

строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей в загрязненных районах области;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Брянской

области на софинансирование объектов капитальных вложений

в рамках подпрограммы "Реабилитация населения и территории

Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(2014 - 2020 годы)

Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно [приложению 1](#P838) к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

"Реабилитация населения и территории

Брянской области, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие

катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 03.09.2018 N 456-п) |

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

Брянской области на софинансирование объектов капитальных

вложений в рамках подпрограммы "Реабилитация населения

и территории Брянской области, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее - субсидии) на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) на следующие цели:

строительство и реконструкция газопроводных систем для населенных пунктов в загрязненных районах области;

строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей в загрязненных районах области;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P862) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований Брянской области осуществляет департамент строительства Брянской области.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации в срок до 60 календарных дней после утверждения региональной адресной инвестиционной программы на соответствующий финансовый год;

наличие объектов незавершенного строительства;

отсутствие водопроводных сетей, канализационных сетей;

несоответствие сбрасываемых стоков очистных сооружений санитарным нормам или их отсутствие;

отсутствие сетей газоснабжения;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в [пункте 7](#P870) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P862) настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, а также перечень объектов утверждается постановлением Правительства Брянской области в составе региональной адресной инвестиционной программы.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и администрациями муниципальных образований Брянской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P862) настоящего порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают представление отчетов согласно срокам и формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

13.1. Показателем результативности использования субсидии являются: ввод в действие канализационных сетей, ввод в действие распределительных газовых систем для населенных пунктов Брянской области, ввод в действие локальных водопроводов и систем водоотведения для населенных пунктов Брянской области.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием эффективности использования субсидий является достижение значения целевого показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P883), [13.2 пункта 13](#P884) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, указанных в [пункте 2](#P862) настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P883), [13.2 пункта 13](#P884) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#P885), [15](#P907) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 14](#P885) и [15](#P907) настоящего Порядка, на иные цели.

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

18. Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, в том числе через ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области".

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#P885) и [15](#P907) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

21. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

22. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках

реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории

Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Сi = С x Vi / V, где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

С - общий объем субсидий (без учета кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы);

V - общий объем средств, определяемый департаментом строительства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы);

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Паспорт

подпрограммы "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A1457D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 17.07.2018 [N 354-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E816FBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H),  от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 01.11.2018 [N 564-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 24.12.2018 [N 661-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют.

Цели подпрограммы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи подпрограммы

Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

2014 год - 82308280,00 рубля;

2015 год - 60718241,35 рубля;

2016 год - 24676133,75 рубля;

2017 год - 35992738,44 рубля;

2018 год - 367095354,59 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п)

2019 год - 19375081,47 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п)

2020 год - 108223256,61 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

[Показатели](#P8141) результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к государственной программе.

1. Краткая характеристика подпрограммы

Газификация Брянской области природным газом началась с областного центра в 1954 году. Возможность газификации появилась благодаря строительству магистрального газопровода Дашава - Киев - Брянск - Москва. Остаются населенные пункты, где работы по строительству уличных газопроводов выполнены не в полном объеме.

На отопление объектов социально-культурного назначения расходуется большое количество твердого топлива. При его заготовке на отопительный сезон требуются значительные разовые затраты при условии предварительной оплаты за поставки. В то же время, учитывая качество различных партий поставок твердого топлива, не всегда удается при его сжигании поддерживать нужный температурный режим.

Транспортные затраты на перевозку твердого топлива существенно влияют на стоимость услуг по отоплению.

Реализация программы газификации области дает на сегодняшний день возможность использования в качестве топлива природного газа для отопления учреждений социально-культурной сферы села.

Проблема обеспечения населения Брянской области доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

Мероприятие обеспечения населения Брянской области питьевой водой ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищенных от загрязнения водоносных горизонтов.

Многолетнее недофинансирование ремонта жилья и коммунальной инфраструктуры привело к значительному износу, высокой аварийности и ресурсной неэффективности. Отсутствие необходимых инвестиций и работ по модернизации ЖКХ вызывает экономические потери, социальную напряженность и неприятие населением идей и методов рыночных преобразований в жилищно-коммунальной сфере.

2. Состав программных мероприятий

Выполнение мероприятий подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) осуществляется в соответствии с [приложением 2](#P8836) к государственной программе.

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Брянской

области на софинансирование объектов капитальных вложений

в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Субсидии предоставляются в соответствии с порядком предоставления и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных образований согласно [приложению 1](#P1023) к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

"Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

государственной программы

"Обеспечение реализации

государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 03.09.2018 N 456-п) |

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

Брянской области на софинансирование объектов капитальных

вложений в рамках подпрограммы "Развитие социальной

и инженерной инфраструктуры Брянской области"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области (далее - субсидии) на софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий и формы отчета их использования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области на реализацию подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) на следующие цели:

строительство и реконструкция газопроводных сетей;

строительство и реконструкция котельных к объектам социально-культурной сферы;

строительство и реконструкция водопроводных сетей и систем водозабора, очистных сооружений и канализационных сетей;

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P1051) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований Брянской области осуществляет департамент строительства Брянской области.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации в срок до 60 календарных дней после утверждения региональной адресной инвестиционной программы на соответствующий финансовый год;

отсутствие водопроводных сетей, канализационных сетей;

несоответствие сбрасываемых стоков очистных сооружений санитарным нормам или их отсутствие;

отсутствие сетей газоснабжения;

несоответствие тепловых режимов котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов существующим нормам;

наличие объектов незавершенного строительства;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

8. Главный распорядитель бюджетных средств с учетом критериев, перечисленных в [пункте 7](#P1060) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P1051) настоящего Порядка.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований, а также перечень объектов утверждается постановлением Правительства Брянской области в составе региональной адресной инвестиционной программы.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств и администрациями муниципальных образований Брянской области.

11. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных [пунктом 2](#P1051) настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Администрации муниципальных образований обеспечивают предоставление отчетов согласно срокам и формам, предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

13.1. Показателем результативности использования субсидии являются: ввод в действие канализационных сетей, ввод в действие распределительных газовых систем для населенных пунктов Брянской области, газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области, ввод в действие локальных водопроводов и систем водоотведения для населенных пунктов Брянской области.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием эффективности использования субсидий является достижение значения целевого показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на текущий финансовый год и на плановый период.

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P1074), [13.2 пункта 13](#P1075) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года при предоставлении субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, указанных в [пункте 2](#P1051) настоящего Порядка, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P1074) и [13.2 пункта 13](#P1075) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному строительству объектов, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

16. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 14](#P1076), [15](#P1098) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14, 15 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 14](#P1076) и [15](#P1098) настоящего Порядка, на иные цели.

17. Главный распорядитель указанных субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

18. Органы местного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средств документы, подтверждающие проводимые расходы в соответствии с заключенным соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования.

19. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств. Департамент строительства Брянской области осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, в том числе через ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области".

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 14](#P1076) и [15](#P1098) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

21. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

22. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет.

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках

реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Сi = С x Vi / V, где:

Сi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

С - общий объем субсидий (без учета кредиторской задолженности), выделяемых бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы);

V - общий объем затрат, определяемый департаментом строительства Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на выделение субсидий на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы);

Vi - объем затрат по i-му муниципальному образованию на софинансирование объектов капитальных вложений в рамках реализации подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Паспорт

подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A2447407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 19.02.2018 [N 69-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H),  от 06.08.2018 [N 393-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102D846CBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 06.09.2018 [N 457-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238C60BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H),  от 01.11.2018 [N 564-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 17.12.2018 [N 640-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 24.12.2018 [N 661-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют.

Цели подпрограммы

Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задачи подпрограммы

Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

2014 год - 2716099438,00 рубля;

2015 год - 3113219552,41 рубля;

2016 год - 4645050923,18 рубля;

2017 год - 4096219388,86 рубля;

2018 год - 3901844021,11 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п)

2019 год - 3662709600,88 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238C60BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 06.09.2018 N 457-п)

2020 год - 3830703636,31 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы в [приложении 1](#P8141) к государственной программе.

1. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма направлена на продолжение работы по повышению эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Брянской области, содействующих развитию экономики государства и бизнеса, удовлетворению социальных потребностей населения, повышению его жизненного и культурного уровня.

Состояние дорожной сети Брянской области не соответствует в полной мере экономическим и социальным потребностям общества.

Темпы роста автомобилизации значительно опережают темпы роста сети автомобильных дорог, что приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. За предыдущие 10 лет при росте уровня автомобилизации на 85 процентов увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования составило лишь 15,7 процента.

Основная функция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения состоит в обеспечении автотранспортных связей между населенными пунктами.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения были выше темпов их восстановления.

Указанные тенденции привели к тому, что ряд автомобильных дорог требует перевода из категории с усовершенствованным покрытием в категорию с переходным типом покрытия.

Запланированный к ежегодному выполнению объем ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования составляет 43% от нормативной потребности. Ремонт и восстановление автомобильных дорог в таких условиях обойдется в 0,5 раза дороже, чем ремонт и капитальный ремонт с соблюдением межремонтных сроков и реальных потребностей.

Технические параметры и уровень инженерного оснащения большинства автомобильных дорог не отвечают современным требованиям и не соответствуют достигнутым размерам интенсивности движения транспортных средств.

Состояние автодорожной сети области оказывает значительное влияние и на социальную сферу агропромышленного комплекса. Неудовлетворительная транспортная доступность сельских населенных пунктов и низкое качество дорог влекут за собой целый ряд негативных социальных явлений. Сдерживается развитие культуры и образования, торговли и службы быта, трудности в доставке товаров влекут за собой снижение их качества и увеличение стоимости.

Увеличение экономической активности населения, рост парка автотранспортных средств и мобильности населения за счет массового использования личных легковых автомобилей привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Увеличение количества ДТП в последние годы сопровождается ростом числа погибших и раненых.

Доля ДТП по причинам, сопутствующим дорожным условиям, связана не только с состоянием автомобильных дорог и неудовлетворительным их содержанием, но и с недостаточным техническим оснащением элементами обустройства, низким качеством установленных элементов обустройства, отсутствием обустроенных пешеходных переходов и пешеходных дорожек у дорог в населенных пунктах.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

материально-техническое обеспечение учреждения КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области", осуществляющего функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Мероприятия по обеспечению сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения и условий безопасности движения по ним включают в себя две задачи:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

а) содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, основными целями которого являются обеспечение сохранности автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения полного комплекса круглогодичных работ на дорожной сети, существенное снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах, улучшение качества обслуживания пользователей дорог;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1457D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

б) ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, основной целью которого является выполнение приоритетных задач по обеспечению необходимого транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети области на основе сокращения отставания по срокам ремонта, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в соответствии с программным проектом предусматривает проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными документами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Постановлениями Правительства Брянской области от 9 октября 2015 года [486-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA09142C8D6ABC42DE3B07523689ED625C115D0FAE72BA477712BCE60DX0uBH) "О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 24 декабря 2013 года N 760-п "Об утверждении нормативов годовых затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них", от 27 ноября 2017 года [N 602-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0814228661BC42DE3B07523689ED625C115D0FAE72BA477712BCE60DX0uBH) "Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения" утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Содержание автомобильных дорог местного значения выполняется в соответствии с [Порядком](#P7064) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (приложение 7 к подпрограмме). Нормативы затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения утверждаются нормативными актами муниципальных образований.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Для снижения аварийности на автомобильных дорогах предусматривается совершенствование и обеспечение функционирования системы мониторинга на важнейших автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения, включающего техническую диагностику и оценку состояния автомобильных дорог, учет интенсивности движения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

С учетом межремонтных сроков службы конструктивных слоев дорожных одежд ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения предусматривает весь комплекс работ по восстановлению дорожных покрытий, дорожных элементов и сооружений.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Ремонт автомобильных дорог местного значения должен включать весь комплекс работ по восстановлению дорожных покрытий и элементов обустройства для обеспечения нормативного состояния и выполняется в соответствии с [Порядком](#P5883) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (приложение 1 к подпрограмме).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Задача по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных условий решается при обеспечении обустройства участков автомобильных дорог комплексом средств, обеспечивающих безопасное движение пользователей дорог (оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, установка светофорных объектов, устройство тротуаров в населенных пунктах, освещение участков дорог в населенных пунктах и др.). Данная задача синхронизируется с составной частью мероприятий, решаемых государственной программой "Повышение безопасности дорожного движения в Брянской области" (2018 - 2020 годы).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Мероприятия по развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог регионального и местного значения общего пользования включают в себя:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

строительство автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения, целью которого является обеспечение транспортного обслуживания населения, в том числе в населенных пунктах Брянской области, содействие решению социальных задач на основе формирования единой сети автомобильных дорог, обеспечение связью населенных пунктов с опорной дорожной сетью, строительство обходов населенных пунктов области на транзитных направлениях движения автотранспорта;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1447D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

совершенствование автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения путем реконструкции, целью которого является повышение технического уровня наиболее перегруженных участков.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог основными направлениями будут являться:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

строительство обходов населенных пунктов на пути следования транзитного потока, движущегося из соседних регионов и сопредельных государств;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

обеспечение устойчивой автотранспортной связью возможно большей части населения, совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизация транспортных потоков, синхронизация развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами развития территорий, градостроительной политикой.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Строительство обходов городов по направлениям транзитных потоков, движущихся из сопредельных государств, позволит оптимизировать условия движения транзитного транспорта, вывести из городов транзитный поток интенсивностью около 1350 авт./сут., значительную часть которого составляют большегрузные автомобили, снять социальную напряженность.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Строительство автомобильных дорог в сельской местности обеспечит сельские населенные пункты транспортной связью по дорогам с твердым покрытием, даст возможность развития агропромышленного комплекса. Данное мероприятие синхронизируется с мероприятием, решаемым [подпрограммой](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08162E866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A2427407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) "Устойчивое развитие сельских территорий" (2017 - 2020 годы) государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2017 - 2020 годы), по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, аналитические целевые показатели которой учитываются в [таблицах 11](#P3438) - [14](#P4368) к подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения выполняются в соответствии с [Порядком](#P6311) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (приложение 3 к подпрограмме).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Пообъектное распределение средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в соответствующие годы реализации подпрограммы, представлено в [таблицах 2](#P1372) - [8](#P3096), [15](#P4429) к подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области выполняются в соответствии с [Порядком](#P6778) предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (приложение 5 к подпрограмме).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджетам муниципальных образований Брянской области в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и методикой распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности бюджетам муниципальных образований Брянской области в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации от 22.12.2012 N Пр-3410 и Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N ДМ-П13-8043, в части обеспечения удвоения объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с предшествующим десятилетием и мероприятия, направленные на увеличение доли автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию, с учетом поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации от 15.07.2015 (от 05.08.2015 N Пр-1572).

Основным источником финансирования данных мероприятий являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", направленным на достижение целевых показателей программы, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) или местного значения, и мероприятия по строительству и реконструкции уникальных искусственных дорожных сооружений. На приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и мероприятия по строительству и реконструкции уникальных искусственных дорожных сооружений средства предусматриваются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, которые предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области с использованием средств федерального бюджета бюджету Брянской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденными постановлением Правительства Брянской области. Подпрограммой утверждаются перечни объектов строительства и реконструкции и целевые значения показателей программы, отражающие ход решения задачи удвоения объемов строительства (реконструкции) дорог.

[Перечень](#P1277) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2014 году, представлен в таблице 1 подпрограммы.

[Перечень](#P1372) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2014 году, представлен в таблице 2 подпрограммы.

[Перечень](#P1684) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2015 году, представлен в таблице 3 подпрограммы.

[Перечень](#P2119) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2016 году, представлен в таблице 4 подпрограммы.

[Перечень](#P2570) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2017 году, представлен в таблице 5 подпрограммы.

[Перечень](#P2754) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2018 году, представлен в таблице 6 подпрограммы.

[Перечень](#P2953) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2019 году, представлен в таблице 7 подпрограммы.

[Перечень](#P3096) объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2020 году, представлен в таблице 8 подпрограммы.

Справочно представлены перечни объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за пределами срока реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской области в 2021 и 2022 годах, согласно [таблицам 9](#P3210) и [10](#P3324) подпрограммы.

[Сведения](#P3438) о целевых показателях подпрограммы представлены в таблице 11 подпрограммы.

В целях отражения полноты решения задачи по удвоению объемов строительства (реконструкции) дорог представлены [сведения](#P3935) об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012 годов согласно таблице 12 подпрограммы.

Ресурсное [обеспечение](#P4001) реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) и на период до 2022 года представлено в таблице 13 подпрограммы.

При определении целевых значений к учету принимаются протяженности введенных в эксплуатацию в соответствии с градостроительным законодательством автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, построенные и реконструированные в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". [Сведения](#P4368) о целевых показателях подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) с использованием средств федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" представлены в таблице 14 подпрограммы.

[Сведения](#P4429) о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках подпрограммы, представлены в таблице 15 подпрограммы.

[Сведения](#P5464) о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации подпрограммы представлены в таблице 16 подпрограммы.

Для осуществления мониторинга исполнения поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства дорог региональной программы по итогам года подготавливается и представляется в заинтересованные ведомства отчетность по формам согласно [таблицам 17](#P5527), [18](#P5716) подпрограммы.

Таблица 1

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска (1-й этап) | 0,381 | 2016 год | 13378769,00 | 13109294,00 | 269475,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 7990000,00 | 7990000,00 |  |
| 2. | Строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова и Молодежная в с. Дареевск Погарского района Брянской области | 2,867 | 2015 год | 16842106,00 | 16000000,00 | 842106,00 |
| 3. | Строительство автомобильной дороги по улице Центральной в н.п. Большая Дубрава Брянского района |  |  | 7725790,00 | 7339500,00 | 386290,00 |
| 4. | Строительство автомобильной дороги "Брянск - Смоленск" - микрорайон Дружба с. Глинищево Брянского района Брянской области | 3,450 | 2014 год | 5427297,00 | 5346210,00 | 81087,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 3805566,00 | 3805566,00 |  |
| 5. | Строительство автомобильной дороги к храму в с. Алешня Дубровского района | 5,000 | 2014 год | 22221348,00 | 21110280,00 | 1111068,00 |
|  | Итого в 2014 году | 8,450 |  | 65595310,00 | 62905284,00 | 2690026,00 |
|  | объекты строительства | 8,450 |  | 52216541,00 | 49795990,00 | 2420551,00 |
|  | объекты реконструкции | 0 |  | 13378769,00 | 13109294,00 | 269475,00 |

Таблица 2

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования регионального

значения, финансируемых в рамках подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда

Брянской области в 2014 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | |
| средства федерального бюджета | средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги Соколовка - Войтовка в Мглинском районе Брянской области | 2,077 | 2014 год | 20174112,70 |  | 20174112,70 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 4197888,70 |  | 4197888,70 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги "Брянск - Дятьково" - граница Калужской области" - Дубровка" - Буда в Брянском районе Брянской области | 2,000 | 2014 год | 20844014,00 | 19801800,00 | 1042214,00 |
| 3. | Строительство автомобильной дороги Займище - Ивановщина в Клинцовском районе Брянской области | 2,820 | 2014 год | 34883701,43 | 28200000,00 | 6683701,43 |
| 4. | Строительство автомобильной дороги Марьинка - Бочарово - Пигарево в Комаричском районе Брянской области | 1,900 | 2014 год | 18333996,00 | 17417200,00 | 916796,00 |
| 5. | Строительство автомобильной дороги М-13 "Брянск - Новозыбков" - Козорезовка в Почепском районе Брянской области | 1,235 | 2014 год | 14586977,00 | 12350000,00 | 2236977,00 |
| 6. | Строительство автомобильной дороги М-13 "Брянск - Новозыбков" - Весенний в Почепском районе Брянской области | 1,278 | 2014 год | 17617036,46 | 12780000,00 | 4837036,46 |
| 7. | Строительство автомобильной дороги "Трубчевск - Погар" - Филипповичи" - Лучки в Трубчевском районе Брянской области | 0,800 | 2014 год | 8281244,32 | 7812900,00 | 468344,32 |
| 8. | Строительство автомобильной дороги "Унеча - Мглин" - Коржовка в Унечском районе Брянской области | 0,600 | 2014 год | 9538961,17 | 6000000,00 | 3538961,17 |
| 9. | Строительство автомобильной дороги Унеча - Воробьевка в Унечском районе Брянской области | 1,750 | 2014 год | 25586574,99 | 17500000,00 | 8086574,99 |
| 10. | Строительство автомобильной дороги Урицкий - Козелкино в Брянском районе Брянской области (1 этап) (ПИР) |  |  | 2007488,60 |  | 2007488,60 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 1962093,60 |  | 1962093,60 |
| 11. | Строительство автомобильной дороги А-141 "Орел - Брянск" - Осиновая Горка в Брянском районе Брянской области | 1,450 | 2014 год | 14979770,00 | 14181300,00 | 798470,00 |
| 12. | Строительство автомобильной дороги Вздружное - Кукуевка в Навлинском районе Брянской области | 3,970 | 2014 год | 12742262,75 |  | 12742262,75 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 1751148,00 |  | 1751148,00 |
| 13. | Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 4,131 | 2015 год | 2883206,90 |  | 2883206,90 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 1749467,90 |  | 1749467,90 |
| 14. | Строительство автомобильной дороги М-13 "Брянск - Новозыбков" - Алексеевский в Выгоничском районе Брянской области | 1,470 | 2014 год | 20057919,14 | 14700000,00 | 5357919,14 |
| 15. | Строительство автомобильной дороги Дубровка - Понизовка в Дубровском районе Брянской области | 1,000 | 2014 год | 14643251,64 | 10000000,00 | 4643251,64 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 158650,00 |  | 158650,00 |
| 16. | Строительство автомобильной дороги Дубровка - Понизовка в Дубровском районе Брянской области (дополнительные работы, обустройство) |  | 2014 год | 1363564,92 |  | 1363564,92 |
| 17. | Строительство автомобильной дороги Мартьяновка - Ардонь в Клинцовском районе Брянской области | 2,021 | 2014 год | 26105765,75 | 20210000,00 | 5895765,75 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 117841,00 |  | 117841,00 |
| 18. | Строительство автомобильной дороги М-13 "Брянск - Новозыбков" - Баклань - Котляково" - Кожемяки в Почепском районе Брянской области | 1,393 | 2014 год | 14015333,41 | 13247200,00 | 768133,41 |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10 + 300 - км 20 + 300, 2 пусковой комплекс км 15 + 300 - км 20 + 300 в Почепском районе Брянской области | 5,000 | 2015 год | 50761770,12 |  | 50761770,12 |
| 20. | Строительство автомобильной дороги Красное - Кретово (завершающий этап) в Брасовском районе Брянской области (затраты заказчика) |  |  | 53569,00 |  | 53569,00 |
| 21. | Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Октябрьский в Брянском районе Брянской области |  |  | 618500,00 |  | 618500,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 618500,00 |  | 618500,00 |
| 22. | Строительство автомобильной дороги Ржаница - п. Небольсинский в Жуковском районе Брянской области |  |  | 1878908,50 |  | 1878908,50 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013 году |  |  | 1878908,50 |  | 1878908,50 |
| 23. | Строительство автомобильной дороги обход пгт Климово в Климовском районе Брянской области (ПИР) |  |  | 6291657,00 |  | 6291657,00 |
| 24. | Строительство автомобильной дороги А-141 "Орел - Брянск" - Осиновая Горка в Брянском районе Брянской области (дополнительные работы) |  | 2014 год | 35873,00 |  | 35873,00 |
| 25. | Строительство автомобильной дороги А-141 "Орел - Брянск" - Осиновая Горка в Брянском районе Брянской области (дополнительные работы, устройство съезда и железобетонных труб) |  | 2014 год | 1829718,00 |  | 1829718,00 |
| 26. | Строительство автомобильной дороги Ковалево - Шняки в Стародубском районе Брянской области (завершающий этап) | 2,300 | 2014 год | 1880800,00 |  | 1880800,00 |
| 27. | Строительство автомобильной дороги Сельцо - Косилово на участке Косилово - Бацкино в Жуковском районе Брянской области (завершающий этап) | 3,260 | 2014 год | 500200,00 |  | 500200,00 |
| 28. | Строительство автомобильной дороги М-3 "Украина" - Война" - Игрицкое в Комаричском районе Брянской области (ПИР) |  | 2015 год | 403541,20 |  | 403541,20 |
| 29. | Строительство автомобильной дороги "Комаричи - граница Орловской области" - Захарово - Лугань - Солнце - Зарево в Комаричском районе Брянской области (ПИР) |  |  | 109584,00 |  | 109584,00 |
| 30. | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | 4,336 | 2015 год | 50336884,00 |  | 50336884,00 |
|  | Итого в 2014 году | 31,324 |  | 393346186,00 | 194200400,00 | 199145786,00 |
|  | объекты строительства | 31,324 |  | 342584415,88 | 194200400,00 | 148384015,88 |
|  | объекты реконструкции | 0,000 |  | 50761770,12 | 0,00 | 50761770,12 |

Таблица 3

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования регионального

и местного значения, финансируемых в рамках подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств

дорожного фонда Брянской области в 2015 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 16,707 |  | 281176617,07 | 218541166,07 | 62635451,00 | 0,00 |
|  | объекты строительства | 6,707 |  | 91243093,93 | 55951116,59 | 35291977,34 | 0,00 |
|  | объекты реконструкции | 10,000 |  | 189933523,14 | 162590049,48 | 27343473,66 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 4,131 | 2016 | 21347811,97 | 20980811,97 | 367000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство автомобильной дороги А-141 "Орел - Брянск" - Осиновая Горка в Брянском районе Брянской области (дополнительные работы, устройство съезда и железобетонных труб) |  |  | 1642608,04 | 0,00 | 1642608,04 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 1642608,04 |  | 1642608,04 |  |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги Дубровка - Понизовка в Дубровском районе Брянской области (дополнительные работы, обустройство) |  |  | 1363564,92 | 0,00 | 1363564,92 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 1363564,92 |  | 1363564,92 |  |
| 1.4. | Строительство автомобильной дороги обход пгт Климово в Климовском районе Брянской области |  |  | 1331580,00 | 0,00 | 1331580,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 1331580,00 |  | 1331580,00 |  |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги М-3 "Украина" - Война" - Игрицкое в Комаричском районе Брянской области |  |  | 7134,28 | 0,00 | 7134,28 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 7134,28 |  | 7134,28 |  |
| 1.6. | Строительство автомобильной дороги Соколовка - Войтовка в Мглинском районе Брянской области |  |  | 5001489,74 | 0,00 | 5001489,74 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 5001489,74 |  | 5001489,74 |  |
| 1.7. | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | 4,336 | 2015 год | 42974419,98 | 17790570,62 | 25183849,36 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 24906856,36 |  | 24906856,36 |  |
| 1.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10 + 300 - км 20 + 300, 2 пусковой комплекс км 15 + 300 - км 20 + 300 в Почепском районе Брянской области | 5,000 | 2015 год | 75630573,59 | 55268295,15 | 20362278,44 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 6372173,71 |  | 6372173,71 |  |
| 1.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс на участке км 20 + 300 - км 25 + 300) | 5,000 | 2015 год | 70306798,00 | 69366753,00 | 940045,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс на участке км 25 + 300 - км 30 + 450) | 5,15 | 2016 год | 38857202,74 | 37955001,33 | 902201,41 | 0,00 |
| 1.11. | Реконструкция автомобильной дороги Погар - Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области |  |  | 500725,00 | 0,00 | 500725,00 | 0,00 |
| 1.12. | Строительство автомобильной дороги "Почеп - Жирятино" - Кувшиново в Почепском районе Брянской области | 2,371 | 2015 год | 17574485,00 | 17179734,00 | 394751,00 | 0,00 |
| 1.13. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Стародуб на участке км 8 + 200 - км 20 + 550 в Стародубском районе Брянской области |  |  | 1363801,42 | 0,00 | 1363801,42 | 0,00 |
| 1.14. | Реконструкция автомобильной дороги Стародуб - Климово в Стародубском районе Брянской области |  |  | 170520,00 | 0,00 | 170520,00 | 0,0 |
| 1.15. | Реконструкция автомобильной дороги Унеча - Сураж на участке км 17 + 970 - км 25 + 060 в Суражском районе Брянской области |  |  | 950526,99 | 0,00 | 950526,99 | 0,00 |
| 1.16. | Реконструкция автомобильной дороги Мглин - Сураж на участке км 2 + 000 - км 30 + 200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области |  |  | 942554,06 | 0,00 | 942554,06 | 0,00 |
| 1.17. | Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск - Погар на участке км 1 + 300 - км 30 + 760 в Трубчевском и Погарском районах Брянской области |  |  | 1210821,34 | 0,00 | 1210821,34 | 0,00 |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 14,174 |  | 363523223,87 | 287392633,93 | 67351094,00 | 11757174,94 |
|  | объекты строительства | 4,865 |  | 49801272,355 | 24721639,350 | 23519873,000 | 1559760,005 |
|  | объекты реконструкции | 9,309 |  | 313721951,52 | 262670994,58 | 43831221,00 | 10197414,94 |
| 2.1. | Строительство автомобильной дороги подъезд к микрорайону Мичуринский в Брянском районе Брянской области (1 этап), 1 пусковой комплекс | 0,433 | 2015 год | 9123157,00 | 8144866,00 | 500000,00 | 478291,00 |
| 2.2. | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | 0,381 | 2016 год | 106469253,58 | 57353446,58 | 43831221,00 | 5284586,00 |
| 2.3. | Строительство автомобильной дороги к храму в с. Алешня Дубровского района |  |  | 3110280,00 | 0,00 | 3110280,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 3110280,00 |  | 3110280,00 | 0,00 |
| 2.4. | Строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова и Молодежная в с. Дареевск Погарского района Брянской области | 2,867 | 2015 год | 19050455,25 | 2894856,25 | 15999999,00 | 155600,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году |  |  | 15999999,00 |  | 15999999,00 | 0,00 |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Петровской в Бежицком районе г. Брянска | 1,199 | 2015 год | 11413517,30 | 10842841,00 | 0,00 | 570676,300 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кремлевской в Бежицком районе г. Брянска | 1,057 | 2015 год | 8994272,17 | 8544559,00 | 0,00 | 449713,17 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги по пер. Банному в Бежицком районе г. Брянска | 0,527 | 2015 год | 6389363,00 | 6069894,00 | 0,00 | 319469,00 |
| 2.8. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 11 лет Октября (от пер. Кронштадтского до ул. Чичерина) в Володарском районе г. Брянска | 1,154 | 2015 год | 13524826,00 | 12848585,00 | 0,00 | 676241,00 |
| 2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Слесарной в Володарском районе г. Брянска | 1,495 | 2015 год | 15909700,00 | 15114215,00 | 0,00 | 795485,00 |
| 2.10. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького (п. Большое Полпино) в Володарском районе г. Брянска | 1,530 | 2015 год | 17555417,00 | 16677646,00 | 0,00 | 877771,00 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кольцова в Володарском районе г. Брянска | 1,151 | 2015 год | 12473293,00 | 11849628,00 | 0,00 | 623665,00 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южной в Фокинском районе г. Брянска | 0,606 | 2015 год | 6375652,97 | 6056870,00 | 0,00 | 318782,97 |
| 2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конотопской (от ул. Жуковского до ул. Севской) в Фокинском районе г. Брянска | 0,590 | 2015 год | 5560957,82 | 5282910,00 | 0,00 | 278047,82 |
| 2.14. | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 0,271 | 2017 год | 112033377,68 | 112030400,00 | 0,00 | 2977,68 |
| 2.15. | Строительство автомобильной дороги по ул. Строителей, Лицейской до ул. Овражной для автобусного движения по маршруту "Автовокзал - МПК - Больница" в г. Трубчевске Брянской области | 0,890 | 2015 год | 14402018,0 | 13681917,10 | 0,00 | 720100,90 |
| 2.16. | Строительство автомобильной дороги подъезд к ФАПу и детскому саду в с. Писаревка от автомобильной дороги Унеча - Мглин на км 10 + 891 в Унечском районе Брянской области | 0,675 | 2015 год | 4115362,1 | 0,00 | 3909594,00 | 205768,11 |
|  | Итого в 2015 году | 30,881 |  | 644699840,9 | 505933800,0 | 129986545,0 | 11757174,9 |
|  | объекты строительства | 11,572 |  | 141044366,29 | 80672755,94 | 58811850,34 | 1559760,01 |
|  | объекты реконструкции | 19,309 |  | 503655474,66 | 425261044,06 | 71174694,66 | 10197414,94 |

Таблица 4

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования регионального

и местного значения, финансируемых в рамках подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) за счет средств

дорожного фонда Брянской области в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 18,471 |  | 324392215,44 | 208192922,00 | 116199293,44 | 0,00 |
|  | объекты строительства | 9,321 |  | 49313590,31 | 0,00 | 49313590,31 | 0,00 |
|  | объекты реконструкции | 9,15 |  | 275078625,13 | 208192922,00 | 66885703,13 | 0,000 |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс на участке км 25 + 300 - км 30 + 450) | 5,150 | 2016 год | 35791755,86 | 0,00 | 35791755,86 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 902201,41 | 0,00 | 902201,41 |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Унеча - Сураж на участке км 17 + 970 - км 25 + 060 в Суражском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 17 + 970 - км 21 + 970) | 4,000 | 2016 год | 64078959,44 | 57192922,00 | 6886037,44 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 4,131 | 2016 год | 35097871,89 | 0,00 | 35097871,89 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 176571,00 | 0,00 | 176571,00 |  |
| 1.4. | Строительство автомобильной дороги Красное - Кретово в Брасовском районе Брянской области (завершающий этап) | 5,190 | 2016 год | 12971458,42 | 0,00 | 12971458,42 | 0,00 |
| 1.5. | Реконструкция мостового перехода через р. Десна на км 6 + 681 автомобильной дороги "Брянск - Смоленск" - Жуковка в Жуковском районе Брянской области | 0,425 | 2016 год | 168073735,00 | 151000000,00 | 17073735,00 | 0,00 |
| 1.6. | Реконструкция автомобильной дороги Стародуб - Климово в Стародубском и Климовском районах Брянской области |  | 2017 год | 170520,00 | 0,00 | 170520,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 170520,00 | 0,00 | 170520,00 |  |
| 1.7. | Реконструкция автомобильной дороги Погар - Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области |  | 2017 год | 500722,00 | 0,00 | 500722,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 500722,00 | 0,00 | 500722,00 |  |
| 1.8. | Строительство автомобильной дороги Небольсинский - станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области |  |  | 258540,00 | 0,00 | 258540,00 | 0,00 |
| 1.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области |  |  | 307200,00 | 0,00 | 307200,00 | 0,00 |
| 1.10. | Реконструкция автомобильной дороги Мглин - Сураж на участке км 2 + 000 - км 30 + 200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области |  |  | 982683,08 | 0,00 | 982683,08 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 782683,08 | 0,00 | 782683,08 |  |
| 1.11. | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области |  |  | 293126,00 | 0,00 | 293126,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 263057,00 | 0,00 | 263057,00 |  |
| 1.12. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10 + 300 - км 20 + 300, 2 пусковой комплекс км 15 + 300 - км 20 + 300 в Почепском районе Брянской области |  |  | 369665,00 | 0,00 | 369665,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 200630,00 | 0,00 | 200630,00 |  |
| 1.13. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс на участке км 20 + 300 - км 25 + 300) |  |  | 575000,00 | 0,00 | 575000,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 559000,00 | 0,00 | 559000,00 |  |
| 1.14. | Строительство автомобильной дороги "Почеп - Жирятино" - Кувшиново в Почепском районе Брянской области |  |  | 242594,00 | 0,00 | 242594,00 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 242594,00 | 0,00 | 242594,00 |  |
| 1.15. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Стародуб на участке км 8 + 200 - км 20 + 550 в Стародубском районе Брянской области |  |  | 1660554,42 | 0,00 | 1660554,42 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 555644,42 | 0,00 | 555644,42 |  |
| 1.16. | Реконструкция автомобильной дороги Унеча - Сураж на участке км 17 + 970 - км 25 + 060 в Суражском районе Брянской области |  |  | 849546,99 | 0,00 | 849546,99 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 345524,99 | 0,00 | 345524,99 |  |
| 1.17. | Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск - Погар на участке км 1 + 300 - км 30 + 760 в Трубчевском и Погарском районах Брянской области |  |  | 1718283,34 | 0,00 | 1718283,34 | 0,00 |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  |  | 783509,34 | 0,00 | 783509,34 |  |
| 1.18. | Строительство автомобильной дороги Урицкий - Козелкино в Брянском районе Брянской области |  |  | 450000,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 8,335 | 0 | 525744642,53 | 247981632,00 | 257710296,00 | 20052714,53 |
|  | объекты строительства | 6,581 |  | 151015829,11 | 36626882,000 | 106909594,00 | 7479353,11 |
|  | объекты реконструкции | 1,754 |  | 374728813,42 | 211354750,00 | 150800702,00 | 12573361,42 |
| 2.1. | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 1,373 | 2016 год | 250364788,00 | 177203100,00 | 68520435,00 | 4641253,00 |
| 2.2. | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | 0,381 | 2016 год | 124364025,42 | 34151650,00 | 82280267,00 | 7932108,42 |
| 2.3. | Строительство автомобильной дороги подъезд к ФАПу и детскому саду в с. Писаревка от автомобильной дороги Унеча - Мглин на км 10 + 891 в Унечском районе Брянской области |  | 2016 год | 3909594,00 | 0,00 | 3909594,00 |  |
|  | в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году |  | 2016 год | 3909594,00 | 0,00 | 3909594,00 |  |
| 2.4. | Строительство автодороги по ул. Дубровская в Бежицком районе г. Брянска | 1,000 |  | 9000000,00 | 8550000,00 | 0,00 | 450000,00 |
| 2.5. | Строительство автодороги по ул. 3-я Разина (от ул. Профсоюзов до 3-го Нового переулка) в Володарском районе г. Брянска | 0,500 |  | 4637615,79 | 4405735,00 | 0,00 | 231880,79 |
| 2.6. | Строительство транспортной развязки под путепроводом через ж.-д. пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | 0,300 | 2016 год | 3830700,00 | 3369165,00 | 0,00 | 191535,00 |
| 2.7. | Строительство автодороги по ул. Полесская (от ул. Чкалова до дома N 83 по ул. Полесской) в Фокинском районе г. Брянска | 0,250 | 2016 год | 1863000,00 | 1769850,00 | 0,00 | 93150,00 |
| 2.8. | Строительство автодороги по ул. МЮД в Фокинском районе г. Брянска | 0,800 | 2016 год | 6231828,95 | 5920000,00 | 0,00 | 311578,00 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги по ул. Пионерская в н.п. Пальцо Брянского района Брянской области | 0,395 | 2016 год | 2763296,00 | 2515502,00 | 0,00 | 247794,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в н.п. Пальцо Брянского района Брянской области | 0,217 | 2016 год | 1234747,00 | 1158585,00 | 0,00 | 76162,00 |
| 2.11. | Строительство автомобильной дороги по улице Пролетарской в г. Сураже Брянской области | 1,240 | 2016 год | 9123994,74 | 8667795,00 | 0,00 | 456199,74 |
| 2.12. | Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта в Советском районе города Брянска (1 этап) |  | 2016 год | 92631578,95 | 0,00 | 88000000,00 | 4631578,95 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, ул. Каштановая, ул. Рябиновая для автобусного движения по маршруту "Автовокзал - Новый Прогресс - Больница" в г. Трубчевске Брянской области (I этап) | 1,879 | 2016 год | 15789473,68 | 0,00 | 15000000,00 | 789473,68 |
|  | Итого в 2016 году | 27,231 | 2016 год | 850136857,97 | 456174554,00 | 373909589,44 | 20052714,73 |
|  | объекты строительства | 15,902 |  | 200329419,42 | 36626882,00 | 156223183,89 | 7479353,11 |
|  | объекты реконструкции | 11,329 |  | 649807438,55 | 419547672,00 | 217686405,55 | 12573361,42 |

Таблица 5

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2017 году

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 19.02.2018 N 69-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 1,979 |  | 277405850,60 | 136283909,00 | 141121941,60 | 0,00 |
|  | объекты строительства | 1,979 |  | 29654877,31 | 0,00 | 29654877,31 | 0,00 |
|  | объекты реконструкции | 0,000 |  | 247750973,29 | 136283909,00 | 111467064,29 | 0,00 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | | |
| 1.2. | Реконструкция мостового перехода через р. Десну на км 6 + 681 автомобильной дороги "Брянск - Смоленск" - Жуковка в Жуковском районе Брянской области |  | 2018 год | 247065012,34 | 136283909,00 | 110781103,34 |  |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги Небольсинский - станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области | 1,979 | 2018 год | 29251743,43 |  | 29251743,43 |  |
| 1.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области | 5,00 | 2018 год | 599000,00 |  | 599000,00 |  |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги Эдазия - Красный Бор  в Жуковском районе Брянской области | 1,42 | 2018 год | 403133,88 |  | 403133,88 |  |
| 1.6. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10 + 300 - км 20 + 300, 2-й пусковой комплекс км 15 + 300 - км 20 + 300 в Почепском районе Брянской области |  | 2017 год | 35329,35 |  | 35329,35 |  |
| 1.7. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области |  | 2017 год | 51631,60 |  | 51631,60 |  |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 0,00 |  | 134260672,00 | 0,00 | 127547636,30 | 6713035,70 |
|  | объекты строительства | 0,00 |  | 108188527,00 | 0,00 | 102779099,30 | 5409427,70 |
|  | объекты реконструкции |  |  | 26072145,00 | 0,00 | 24768537,00 | 1303608,00 |
| 2.1. | Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта в Советском районе города Брянска (2-й этап) |  | 2018 год | 62271162,00 |  | 59157603,00 | 3113559,00 |
| 2.2. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | 0,648 | 2018 год | 26072145,00 |  | 24768537,00 | 1303608,00 |
| 2.3. | Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского Фронта в Советском районе города Брянска (1-й этап) |  | 2017 год | 45917365,00 |  | 43621496,30 | 2295868,70 |
| 2.4. | Строительство примыкания на км 130 + 370 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь, юго-западный обход г. Смоленска" | 0,528 | 2018 год | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого в 2017 году | 1,98 |  | 411666522,60 | 136283909,00 | 268669577,90 | 6713035,70 |
|  | Объекты строительства | 1,98 |  | 137843404,31 | 0,00 | 132433976,61 | 5409427,70 |
|  | Объекты реконструкции | 0,00 |  | 273823118,29 | 136283909,00 | 136235601,29 | 1303608,00 |

Таблица 6

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2018 году

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 01.11.2018 N 564-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 6,303 |  | 129682313,88 | 0,00 | 129682313,88 | 0,0 |
|  | объекты строительства | 1,396 |  | 25657249,78 | 0,00 | 25657249,78 | 0,00 |
|  | объекты реконструкции | 4,907 |  | 104025064,10 | 0,00 | 104025064,10 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги Эдазия - Красный Бор в Жуковском районе Брянской области | 1,396 | 2018 год | 25639730,78 |  | 25639730,78 |  |
| (п. 1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Унеча - Сураж на участке км 17 + 970 - км 25 + 060 в Суражском районе Брянской области (2-й пусковой комплекс км 21 + 970 - км 25 + 060) | 3,090 | 2018 год | 60451398,55 |  | 60451398,55 |  |
| 1.3. | Реконструкция мостового перехода через р. Десна на км 6 + 681 автомобильной дороги "Брянск - Смоленск" - Жуковка в Жуковском районе Брянской области | 1,817 | 2018 год | 43037665,55 |  | 43037665,55 |  |
| 1.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области |  |  | 196000,00 |  | 196000,00 |  |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области |  |  | 17519,00 |  | 17519,00 |  |
| (п. 1.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | |
| 1.6. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 44 + 471 - км 46 + 151 в Мглинском районе Брянской области |  |  | 100000,00 |  | 100000,00 |  |
| 1.7. | Реконструкция автомобильной дороги Красный Бор - ст. Чернетово на участке км 0 + 100 - км 1 + 210 (с устройством подъезда к г. Сельцо) в Брянской районе Брянской области |  |  | 240000,00 |  | 240000,00 |  |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 1,708 |  | 149885574,39 |  | 142391295,68 | 7494278,72 |
| объекты строительства | 1,708 |  | 33078929,81 | 0,000 | 31424983,32 | 1653946,49 |
| объекты реконструкции |  |  | 116806644,58 | 0,000 | 110966312,36 | 5840332,23 |
| 2.1. | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | 0,88144 | 2019 год | 72073892,04 |  | 68470195,76 | 3603696,28 |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | |
| 2.2. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | 0,648 | 2019 год | 4143754,32 |  | 3936566,60 | 207185,95 |
| (п. 2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4417707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | |
| 2.3. | Строительство примыкания на км 130 + 370 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, юго-западный обход г. Смоленска" | 0,528 | 2018 год | 29278929,81 |  | 27814983,32 | 1463946,49 |
| 2.4. | Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского фронта в Советском районе города Брянска (2-й этап) | 1,180 | 2018 год | 3800000,00 |  | 3610000,00 | 190000,00 |
| 2.5. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (1-й этап) |  | 2018 год | 40589000,00 |  | 38559550,00 | 2029450,00 |
|  | Итого в 2018 году | 8,01 | 0,00 | 279567888,27 | 0,00 | 272073609,56 | 7494278,72 |
|  | объекты строительства | 3,10 | 0,00 | 58736179,59 | 0,00 | 57082233,10 | 1653946,49 |
|  | объекты реконструкции | 4,91 | 0,00 | 220831708,68 | 0,00 | 214991376,46 | 5840332,23 |

Таблица 7

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2019 году

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238C60BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5417307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 06.09.2018 N 457-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 5,000 |  | 95056962,00 |  | 95056962,00 |  |
|  | объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты реконструкции | 5,000 |  | 95056962,00 | 0,00 | 95056962,00 | 0,00 |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области (2-й пусковой комплекс км 41 + 040 - км 46 + 040) | 5,000 | 2019 год | 95056962,00 |  | 95056962,00 |  |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 3,799 |  | 569072485,93 | 0,00 | 540618861,64 | 28453624,29 |
|  | объекты строительства | 2,270 |  | 310526315,79 | 0,00 | 295000000,00 | 15526315,79 |
|  | объекты реконструкции | 1,529 |  | 258546170,14 | 0,00 | 245618861,64 | 12927308,50 |
| 2.1. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск I - Брянск II (1-й этап) | 4,900 | 2021 год | 136048908,84 |  | 129246463,40 | 6802445,44 |
| 2.2. | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2-й пусковой комплекс) | 0,881 | 2019 год | 241720944,46 |  | 229634897,24 | 12086047,22 |
| (п. 2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4407607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | |
| 2.3. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | 0,648 | 2019 год | 16825225,68 |  | 15983964,40 | 841261,28 |
| (п. 2.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A44E7007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | |
| 2.4. | Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска" | 2,270 | 2019 год | 174477406,95 |  | 165753536,60 | 8723870,35 |
|  | Итого в 2019 году | 8,799 |  | 664129447,93 | 0,00 | 635675823,64 | 28453624,29 |
|  | объекты строительства |  |  | 310526315,79 | 0,00 | 295000000,00 | 15526315,79 |
|  | объекты реконструкции | 6,529 |  | 353603132,14 | 0,00 | 340675823,64 | 12927308,50 |

Таблица 8

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 10,590 |  | 180000000,000 |  | 180000000,000 |  |
|  | объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты реконструкции | 10,590 |  | 180000000,00 |  | 180000000,00 |  |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 30 + 450 - км 41 + 040) | 10,590 | 2020 год | 180000000,00 |  | 180000000,0 |  |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 0,000 |  | 804108765,26 |  | 763903327,00 | 40205438,26 |
|  | объекты строительства |  |  | 804108765,26 |  | 763903327,00 | 40205438,26 |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-1 - Брянск-2 (1 этап) | 4,900 | 2021 год | 804108765,26 |  | 763903327,00 | 40205438,26 |
|  | Итого в 2020 году | 10,590 |  | 984108765,26 |  | 943903327,00 | 40205438,26 |
|  | объекты строительства |  |  | 804108765,26 |  | 763903327,00 | 40205438,26 |
|  | объекты реконструкции | 10,590 |  | 180000000,00 |  | 180000000,00 | 0,00 |

Таблица 9

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 5,0 |  | 100000000,00 | 0,0 | 100000000,00 |  |
|  | объекты строительства | 5,000 | 2021 год | 100000000,00 | 0,000 | 100000000,00 |  |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги Козелкино - Стеклянная Радица в Брянском районе Брянской области | 5,000 | 2021 год | 100000000,00 |  | 100000000,00 |  |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 4,900 |  | 616842105,26 |  | 586000000,00 | 30842105,26 |
|  | объекты строительства | 4,900 |  | 616842105,26 |  | 586000000,00 | 30842105,26 |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-1 - Брянск-2 (1 этап) | 4,900 | 2021 год | 616842105,26 |  | 586000000,00 | 30842105,26 |
|  | Итого в 2021 году | 9,900 |  | 716842105,30 | 0,0 | 686000000,0 | 30842105,3 |
|  | объекты строительства | 9,900 |  |  |  |  |  |
|  | объекты реконструкции |  |  | 716842105,30 | 0,0 | 686000000,0 | 30842105,3 |

Таблица 10

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования, финансируемых

в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) за счет средств дорожного фонда Брянской

области в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе | | |
| иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Автомобильные дороги регионального значения | 4,0 |  | 71817617,0 |  | 71817617,0 |  |
|  | объекты строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | объекты реконструкции | 4,0 | 2022 год | 71817617,0 | 0,0 | 71817617,0 | 0,0 |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Стародуб на участке км 8 + 200 - км 20 + 550 в Стародубском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 8 + 200 - км 12 + 200) | 4,000 | 2022 год | 71817617,0 |  | 71817617,0 |  |
| 2. | Автомобильные дороги местного значения | 0,000 |  | 315789473,68 |  | 300000000,00 | 15789473,68 |
|  | объекты строительства |  |  | 315789473,68 |  | 300000000,00 | 15789473,68 |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск-1 - Брянск-2 (2 этап) | 0,700 | 2023 год | 315789473,68 |  | 300000000,00 | 15789473,68 |
|  | Итого в 2022 году | 4,0 |  | 387607090,7 |  | 371817617,0 | 15789473,7 |
|  | объекты строительства |  |  | 315789473,7 |  | 300000000,0 | 15789473,7 |
|  | объекты реконструкции | 4,0 |  | 71817617,0 |  | 71817617,0 | 0,0 |

Таблица 11

Сведения о целевых показателях подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

и на период до 2022 года

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A7477107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | В том числе | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | - | - | 15909,778 | 15863,308 | 16011,900 | 16043,443 | 16195,178 | 16212,491 | 16232,380 | 16235,070 | 16238,770 | 16255,670 |
| 1.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 6053,778 | 6087,308 | 6097,500 | 6106,821 | 6109,979 | 6111,958 | 6119,415 | 6119,415 | 6119,415 | 6124,415 |
| 1.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - |  | 9856,000 | 9776,000 | 9914,400 | 9938,563 | 10085,199 | 10100,533 | 10112,965 | 10115,655 | 10119,355 | 10131,255 |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 160,39 | 345,16 | 31,736 | 39,774 | 50,179 | 42,447 | 31,056 | 42,061 | 25,262 | 30,114 | 29,424 | 23,524 |
| 2.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 160,39 | 225,09 | 31,736 | 31,324 | 16,707 | 18,471 | 15,722 | 29,629 | 21,043 | 26,414 | 17,524 | 16,524 |
| 2.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,00 | 120,06 | 0,000 | 8,450 | 33,472 | 23,976 | 15,334 | 12,432 | 4,219 | 3,700 | 11,900 | 7,000 |
| 2а. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе: | км |  | 386,34 | 31,736 | 39,774 | 50,979 | 80,022 | 31,056 | 44,460 | 25,670 | 30,114 | 29,424 | 23,524 |
| 2а.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  | 227,49 | 31,736 | 31,324 | 16,707 | 18,470 | 15,722 | 32,028 | 21,043 | 26,414 | 17,524 | 16,524 |
| 2а.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 158,85 | 0,000 | 8,450 | 34,272 | 61,552 | 15,334 | 12,432 | 4,627 | 3,700 | 11,900 | 7,000 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 143,56 | 191,55 | 22,286 | 39,774 | 30,870 | 31,543 | 17,313 | 19,889 | 2,690 | 3,700 | 16,900 | 7,000 |
| 3.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 143,56 | 84,07 | 22,286 | 31,324 | 6,707 | 9,321 | 1,979 | 7,457 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| 3.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,00 | 107,47 | 0,000 | 8,450 | 24,163 | 22,222 | 15,334 | 12,432 | 2,690 | 3,700 | 11,900 | 7,000 |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 16,829 | 153,612 | 9,450 | 0,000 | 19,309 | 10,904 | 13,743 | 22,172 | 22,572 | 26,414 | 12,524 | 16,524 |
| 4.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 16,83 | 141,02 | 9,450 | 0,000 | 10,000 | 9,150 | 13,743 | 22,172 | 21,043 | 26,414 | 12,524 | 16,524 |
| 4.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 12,592 | 0,000 | 0,000 | 9,309 | 1,754 | 0,000 | 0,000 | 1,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, в том числе: | км |  | 3290,448 | 102,686 | 137,964 | 128,250 | 395,655 | 446,157 | 435,000 | 410,400 | 409,400 | 409,400 | 409,400 |
| 5.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  | 2392,549 | 43,400 | 35,535 | 41,679 | 213,089 | 315,710 | 360,000 | 345,000 | 344,000 | 344,000 | 344,000 |
| 5.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 897,899 | 59,286 | 102,429 | 86,571 | 182,566 | 130,447 | 75,000 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км |  |  | 5346,257 | 5480,679 | 5649,944 | 6088,046 | 6565,259 | 7042,320 | 7477,982 | 7917,496 | 8356,320 | 8789,244 |
| 6.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  | 2567,172 | 2642,308 | 2700,694 | 2932,254 | 3263,686 | 3653,315 | 4019,358 | 4389,772 | 4751,296 | 5111,820 |
| 6.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | 2779,085 | 2838,371 | 2949,250 | 3155,792 | 3301,573 | 3389,005 | 3458,624 | 3527,724 | 3605,024 | 3677,424 |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % |  |  | 33,604 | 34,549 | 35,286 | 37,947 | 40,538 | 43,438 | 46,068 | 48,768 | 51,459 | 54,069 |
| 7.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % |  |  | 37,000 | 43,407 | 44,292 | 48,016 | 53,416 | 59,773 | 65,682 | 71,735 | 77,643 | 83,466 |
| 7.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 28,197 | 29,034 | 29,747 | 31,753 | 32,737 | 33,553 | 34,200 | 34,874 | 35,625 | 36,298 |
| 8. | Количество уникальных искусственных сооружений | шт. |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 9. | Количество уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | шт. |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| 10. | Количество уникальных искусственных сооружений, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате реконструкции | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Количество уникальных искусственных сооружений, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта | шт. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | % |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 31,4 | 37,1 | 25,7 | 17,1 | 14,3 | 11,4 |
| 13. | Протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных строительством или реконструкцией | пог. м |  |  | 0 | 0 | 0 | 372,69 | 0 | 585,06 | 423,00 | 163,54 | 0 | 105,43 |
| 14. | Протяженность уникальных искусственных сооружений, завершенных в результате капитального ремонта или ремонта | пог. м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 386,25 | 293,40 | 0 | 103,10 | 0 |

--------------------------------

<\*> Протяженность построенных автомобильных дорог указана с учетом ввода объектов в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5391A10C1D21D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD70AF132548EBEB0E026333AFCC78082DX8u1H) "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" согласно [таблице 14](#P4368) к настоящей подпрограмме.

Таблица 12

Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства

и реконструкции автомобильных дорог общего пользования

регионального (межмуниципального) и местного значения

в период 2003 - 2012 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | В том числе | | | | | | | | | |
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км | 160,390 | 23,423 | 9,466 | 3,440 | 30,410 | 6,384 | 14,426 | 24,699 | 0,829 | 11,513 | 35,800 |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 160,390 | 23,423 | 9,466 | 3,440 | 30,410 | 6,384 | 14,426 | 24,699 | 0,829 | 11,513 | 35,800 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 13

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы) и

на период до 2022 года

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5417307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 01.11.2018 N 564-п)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Объемы ресурсного обеспечения (с учетом средств местных бюджетов) | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого за 2015 - 2022 годы |
| Региональная программа - всего, в том числе: |  | 819 | 0409 |  |  | 9223957,130 | 3870930,213 | 3397384,888 | 3901844,021 | 3663236,83211 | 3830703,63631 | 3563436,97631 | 3234201,96173 | 34685695,658 |
| Основное мероприятие 1  "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 1932116140 | 414 | 62635,451 | 100604,800 | 141121,94160 | 129682,314 | 95056,96200 | 180000,000 | 100000,000 | 71817,617 | 880919,085 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1  "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2  "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 16140 | 414 | 62635,451 | 100604,800 | 141121,94160 | 129682,314 | 95056,962 | 180000,000 | 100000,000 | 71817,617 | 880919,085 |
| Основное мероприятие 2  "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 16150 | 240 | 1358483,471 | 1894606,21829 | 1716191,66198 | 2321595,134 | 1942872,692 | 2031777,938 | 2031777,938 | 2031777,938 | 15329082,992 |
| Мероприятие 2.1  "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 16150 | 240 | 0,000 | 22101,728 | 38954,396 | 95297,666 | 51272,125 | 51272,125 | 51272,125 | 51272,125 | 361442,290 |
| Мероприятие 2.2  "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 16150 | 240 | 359047,854 | 647242,985 | 436739,83968 | 765035,128 | 371574,436 | 398727,868 | 398727,868 | 398727,868 | 3775823,848 |
| Мероприятие 2.3  "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 16150 | 240 | 999435,617 | 1225261,505 | 1240497,426 | 1461262,340 | 1520026,131 | 1581777,945 | 1581777,945 | 1581777,945 | 11191816,854 |
| Основное мероприятие 3  "Создание условий для реализации программы в сфере дорожного хозяйства" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 10370 |  | 251077,840 | 273324,854 | 280802,049 | 300854,305 | 299352,736 | 301702,196 | 301702,196 | 301702,196 | 2310518,372 |
| Основное мероприятие 4  "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | департамент строительства Брянской области, администрации муниципальных образований | 819 | 0409 | 19321 16160 | 522 | 67351,094 | 220905,879 | 134260,672 | 149885,574 | 579616,167 | 804108,765 | 616842,105 | 315789,474 | 2888759,731 |
| департамент строительства Брянской области, администрации муниципальных образований | 819 | 0409 | 19321 16170 | 521 | 752343,971 | 1210777,395 | 1117922,552 | 999826,694 | 746338,275 | 513114,737 | 513114,737 | 513114,737 | 6366553,097 |
| департамент строительства Брянской области, администрации муниципальных образований | 819 | 0409 | 19321 16180 | 521 | 6732065,303 | 170711,067 | 7086,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6909862,381 |
| Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  | 654353,248 | 526248,365 | 385099,528 | 380295,651 | 410268,655 | 410268,655 | 410268,655 | 410268,655 | 3587071,412 |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  |  |  |  |  | 654001,500 | 620031,477 | 803634,362 | 376171,988 | 250460,600 | 261032,600 | 261032,600 | 261032,600 | 3487397,727 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  | 505933,800 | 505469,031 | 473422,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1484824,940 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 53900 | 540 | 157811,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 157811,500 |
| иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | департамент строительства Брянской области | 819 | 0409 | 19321 53900 | 540 | 348122,300 | 505469,031 | 473422,109 |  |  |  |  |  | 1327013,440 |
| субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |  |  |  |  |  | 148067,700 | 114562,446 | 330212,25267 | 376171,988 | 250460,600 | 261032,600 | 261032,600 | 261032,600 | 2002572,787 |
| в том числе в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | департамент строительства Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области | 819 | 0409 | 17997 R0180 | 414 | 148067,700 | 114562,446 | 330212,25267 | 376171,988 | 250460,600 | 261032,600 | 261032,600 | 261032,600 | 2002572,787 |

Таблица 14

Сведения о целевых показателях подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы) с использованием

средств федеральной целевой программы "Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A4457507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | В том числе | | | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения | км | 0 | 173,617 | 0 | 0 | 19,298 | 13,887 | 29,077 | 34,05 | 18,733 | 19,524 | 19,524 | 19,524 |
| 2. | Объем финансирования из бюджетов разного уровня бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 0 | 2506161,2 | 0 | 0 | 213149,5 | 230580,9 | 484603,9 | 429844,5 | 275528,1 | 290818,1 | 290818,1 | 290818,1 |

Таблица 15

Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение

пропускной способности сети автомобильных дорог общего

пользования регионального (межмуниципального) значения,

осуществляемых в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

и на период до 2022 года

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238C60BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A6417C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 06.09.2018 N 457-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации | | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | | | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам | | | | | | | |
| км | из них искусственные сооружения, пог. м | км | из них искусственных сооружений, пог. м | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования |  |  | 97,694 |  | 5054868,6 | 107,667 | 1059,750 | 4979229,98 | 615699,966 | 638776,217 | 411741,618 | 277567,89 | 664201,41 | 984108,765 | 877642,968 | 387607,090 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A0447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  | 65,838 | 313,620 | 1417897,521 | 76,423 | 313,620 | 1379081,527 | 269185,043 | 166736,513 | 277480,946 | 129682,314 | 95056,962 | 180000,000 | 100000,000 | 71817,617 |
| (п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A0407307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1-й этап) | N 32-1-5-0465-13 от 21.10.2013, N 32-1-3-0194-14 от 06.06.2014 | 2015 год | 4,131 |  | 59119,463 | 4,131 |  | 56269,113 | 21347,812 | 34921,301 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | N 32-1-5-0272-14 от 11.08.2014 | 2015 год | 4,336 |  | 66270,761 | 4,336 |  | 43035,689 | 42974,420 | 18,750 | 25,000 | 17,519 |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10 + 300 - км 20 + 300, 2-й пусковой комплекс км 15 + 300 - км 20 + 300 в Почепском районе Брянской области | N 32-1-3-0163-09 от 08.06.2009, N 32-1-3-0098-14 от 01.04.2014 | 2015 год | 5,000 |  | 75834,938 | 5,000 |  | 75834,938 | 75630,574 | 169,035 | 35,329 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области (1-й пусковой комплекс на участке км 20 + 300 - км 25 + 300) | N 32-1-5-0274-15 от 06.07.2015 | 2016 год | 5,000 |  | 70374,430 | 5,000 |  | 70374,430 | 70306,798 | 16,000 | 51,632 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 20 + 300 - км 30 + 450 в Почепском районе Брянской области (2-й пусковой комплекс на участке км 25 + 300 - км 30 + 450) | N 32-1-5-0274-15 от 06.07.2015 | 2016 год | 5,150 |  | 73746,758 | 5,150 |  | 73746,758 | 38857,203 | 34889,555 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Унеча - Сураж на участке км 17 + 970 - км 25 + 060 в Суражском районе Брянской области | от 25.04.2016 N 32-1-1-3-0204-16 | 2016, 2018 | 7,090 |  | 125984,920 | 7,090 |  | 125984,9207 | 950,527 | 64582,994 |  | 60451,399 |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A04E7707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Стародуб на участке км 8 + 200 - км 20 + 550 в Стародубском районе Брянской области | N 32-1-1-3-0195-16 от 29.04.2016 | 2022 - 2023 годы | 12,350 |  | 163408,461 | 12,350 |  | 163408,461 | 1363,801 | 1104,910 |  |  |  |  |  | 71817,617 |
|  | Строительство автомобильной дороги Козелкино - Стеклянная Радица в Брянском районе Брянской области |  | 2021 год | 5,000 |  | 100000,000 | 5,000 |  | 100000,000 |  |  |  |  |  |  | 100000,000 |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области | N 32-1-5-1386-12 от 24.05.2012 | 2019 - 2020 годы | 5,000 |  | 276159,162 | 15,590 |  | 276159,162 |  | 307,200 | 599,000 | 196,000 | 95056,962 | 180000,000 |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Небольсинский - станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области | N 32-1-1-3-0770-16 от 28.12.2016 | 2017 год | 1,979 |  | 29510,359 | 1,974 |  | 29510,359 |  | 258,540 | 29251,819 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Красное - Кретово (завершающий этап) в Брасовском районе Брянской области | N 32-1-5-0046-14 от 14.02.2014 | 2016 год | 5,190 |  | 12971,458 | 5,190 |  | 12971,458 |  | 12971,458 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция мостового перехода через р. Десна на км 6 + 681 автомобильной дороги "Брянск - Смоленск" - Жуковка в Жуковском районе Брянской области | N 32-1-5-0049-09 от 20.02.2009 | 2018 год | 1,817 | 313,62 | 319880,018 | 1,817 | 313,620 | 307149,448 |  | 17046,770 | 247065,012 | 43037,666 |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Эдазия - Красный Бор в Жуковском районе Брянской области |  | 2018 год | 1,424 |  | 26092,885 | 1,424 |  | 26092,884 |  |  | 453,154 | 25639,730 |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5477607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство автомобильной дороги "Почеп - Жирятино" - Кувшиново в Почепском районе Брянской области | N 32-1-5-0279-15 от 13.07.2015 | 2015 год | 2,371 |  | 17583,39 | 2,371 |  | 17583,388 | 17583,388 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги "Стародуб - Климово" в Почепском районе Брянской области |  | 2015 год |  |  | 170,52 |  |  | 170,520 | 170,520 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Урицкий - Козелкино в Брянском районе Брянской области (1-й этап) | N 32-1-5-0466-13 от 21.10.2013 | 2017 год |  |  | 450,000 |  |  | 450,000 |  | 450,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 44 + 471 - км 46 + 151 в Мглинском районе Брянской области |  | 2019 год | ПСД |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Красный Бор - ст. Чернетово на участке км 0 + 100 - км 1 + 210 (с устройством подъезда к г. Сельцо) в Брянском районе Брянской области |  | 2019 год | ПСД |  | 240,000 |  |  | 240,000 |  |  |  | 240,000 |  |  |  |  |
| 2. | В том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 31,856 | 746,130 | 3636971,08 | 31,244 | 746,130 | 3600148,45 | 346514,923 | 472039,704 | 134260,672 | 149885,574 | 589144,45 | 804108,765 | 777642,968 | 315789,473 |
| (п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A1447307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Из них по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Петровской в Бежицком районе г. Брянска |  | 2015 год | 1,199 |  | 11413,517 | 1,199 |  | 11413,517 | 11413,517 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кремлевской в Бежицком районе г. Брянска |  | 2015 год | 1,057 |  | 8994,272 | 1,057 |  | 8994,272 | 8994,272 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по пер. Банному в Бежицком районе г. Брянска |  | 2015 год | 0,527 |  | 6389,363 | 0,527 |  | 6389,363 | 6389,363 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. 11 лет Октября (от пер. Кронштадтского до ул. Чичерина) в Володарском районе г. Брянска |  | 2015 год | 1,154 |  | 13524,826 | 1,154 |  | 13524,826 | 13524,826 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Слесарной в Володарском районе г. Брянска |  | 2015 год | 1,495 |  | 15909,700 | 1,495 |  | 15909,700 | 15909,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького (п. Большое Полпино) в Володарском районе г. Брянска |  | 2015 год | 1,530 |  | 17555,417 | 1,530 |  | 17555,417 | 17555,417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кольцова в Володарском районе г. Брянска |  | 2015 год | 1,151 |  | 12473,293 | 1,151 |  | 12473,293 | 12473,293 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южной в Фокинском районе г. Брянска |  | 2015 год | 0,606 |  | 6375,653 | 0,606 |  | 6375,653 | 6375,653 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конотопской (от ул. Жуковского до ул. Севской) в Фокинском районе г. Брянска |  | 2015 год | 0,590 |  | 5560,958 | 0,590 |  | 5560,958 | 5560,958 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги подъезд к микрорайону Мичуринский в Брянском районе Брянской области (1-й этап) (1-й пусковой комплекс) | N 32-1-5-0366-14 от 31.10.2014 | 2015 год | 0,433 |  | 9123,157 | 0,433 |  | 9123,157 | 9123,157 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова и Молодежная в с. Дареевск Погарского района Брянской области | N 32-1-5-0803-12 от 12.11.2012 | 2015 год | 2,867 |  | 39938,707 | 2,867 |  | 3113,100 | 2894,856 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Строителей, Лицейной до ул. Овражная (для автобусного движения по маршруту "Автовокзал - ПМК - больница") в городе Трубчевске Брянской области |  | 2015 год | 0,890 |  | 13681,917 | 0,890 |  | 13681,917 | 13681,917 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1-й пусковой комплекс) | N 32-1-3-0610-16 от 02.11.2016 | 2016 год | 1,373 | 271,440 | 362395,188 | 1,373 | 271,440 | 362398,166 | 112033,378 | 250364,788 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | N 32-1-5-0097-14 от 31.03.2014 | 2016 год | 0,381 | 101,250 | 230833,279 | 0,381 | 101,250 | 230833,279 | 106469,254 | 124364,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги подъезд к ФАПу и детскому саду в с. Писаревка от автомобильной дороги Унеча - Мглин на км 10 + 891 в Унечском районе Брянской области |  | 2015 год | 0,675 |  | 4115,362 | 0,675 |  | 4115,362 | 4115,362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского фронта в Советском районе города Брянска | N 32-1-1-3-0383-16 от 29.07.2016 | 2016 - 2018 | 1,180 |  | 154399,421 | 1,180 |  | 154399,421 |  | 42410,894 | 108188,527 | 3800,000 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | N 32-1-1-3-0610-16 от 02.11.2016 | 2018 - 2019 | 0,881 | 271,440 | 313794,835 | 0,271 | 271,440 | 313794,835 |  |  |  | 72073,89204 | 241720,94296 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5417C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство автодороги по ул. Дубровская в Бежицком районе г. Брянска | N 32-1-1-3-0280-16 от 08.06.2016 | 2016 год | 1,000 |  | 9000,000 | 1,000 |  | 9000,000 |  | 9000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. 3-я Разина (от ул. Профсоюзов до 3-го Нового переулка) в Володарском районе г. Брянска | N 32-1-1-3-0273-16 от 06.06.2016 | 2016 год | 0,500 |  | 4637,616 | 0,500 |  | 4637,616 |  | 4637,616 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство транспортной развязки под путепроводом через ж/д пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | N 32-1-1-3-0279-16 от 08.06.2016 | 2016 год | 0,300 |  | 3830,700 | 0,300 |  | 3830,700 |  | 3830,700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Полесская (от ул. Чкалова до дома N 83 по ул. Полесской) в Фокинском районе г. Брянска | N 32-1-1-3-0276-16 от 07.06.2016 | 2016 год | 0,250 |  | 1863,000 | 0,250 |  | 1863,000 |  | 1863,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. МЮД в Фокинском районе г. Брянска | N 32-1-1-3-0278-16 от 08.06.2016 | 2016 год | 0,800 |  | 6231,829 | 0,800 |  | 6231,829 |  | 6231,829 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Пионерская в н.п. Пальцо Брянского района Брянской области | N 32-1-1-3-0240-16 от 26.05.2016 | 2016 год | 0,395 |  | 2763,296 | 0,395 |  | 2763,296 |  | 2763,296 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Молодежная в н.п. Пальцо Брянского района Брянской области | N 32-1-1-3-0241-16 от 26.05.2016 | 2016 год | 0,217 |  | 1234,747 | 0,217 |  | 1234,747 |  | 1234,747 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильных дорог по ул. Пролетарская в г. Сураже Суражского района Брянской области | N 32-1-1-3-0238-16 от 25.05.2016 | 2016 год | 1,240 |  | 9123,995 | 1,240 |  | 9123,995 |  | 9123,995 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, ул. Каштановая, ул. Рябиновая для автобусного движения по маршруту "Автовокзал - Новый Прогресс - больница" в г. Трубчевске Брянской области (1-й этап) | N 32-1-3-0455-16 от 09.09.2016 | 2016 год | 1,879 |  | 15789,474 | 1,879 |  | 15789,474 |  | 15789,474 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск I - Брянск II г. Брянск (1-й этап) | N 32-1-1-3-0649-17 от 27.12.2017 | 2018 - 2021 годы | 5,409 | 102,0 | 1701584,890 | 5,408 | 102,00 | 1701584,890 |  |  |  | 0,000 | 136048,909 | 804108,765 | 761427,216 |  |
|  | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск I - Брянск II г. Брянск (2-й этап) |  | 2022 - 2023 годы | 0,700 |  | 315789,473 | 0,700 |  | 315789,473 |  |  |  |  |  |  |  | 315789,473 |
|  | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | N 32-1-1-2-420-17 от 28.08.2017 | 2019 год | 0,648 |  | 113191,827 | 0,648 |  | 113191,827 |  | 226,590 | 26072,145 | 44732,75432 | 42160,33768 |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A5437007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство примыкания на км 130 + 370 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, юго-западный обход г. Смоленска" | N 32-1-1-2-0367-17 от 28.07.2017 | 2018 год | 0,528 |  | 29477,679 | 0,528 |  | 29477,679 |  | 198,750 |  | 29278,929 |  |  |  |  |
|  | Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска" |  | 2019 год |  |  | 201236,840 |  |  | 201236,840 |  |  |  |  | 174477,407 |  | 16215,751 |  |

Таблица 16

Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов

к реализации подпрограммы "Автомобильные дороги

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

и на период до 2022 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объемы средств муниципальных дорожных фондов | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 - 2022 годы |
| Средства муниципальных дорожных фондов - всего (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе: | 654353,2 | 526248,4 | 356133,5 | 508800,0 | 531712,0 | 546544,0 | 416674,8 | 418758,6 | 3959224,5 |
| Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе: | 69110,5 | 165936,4 | 10929,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245976,0 |
| Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (без учета межбюджетных трансфертов), в том числе: | 518628,9 | 301659,0 | 317461,9 | 428919,0 | 459754,0 | 467761,0 | 360454,8 | 362538,6 | 3217177,1 |
| Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов (без учета межбюджетных трансфертов) | 66613,9 | 58653,0 | 27742,5 | 79881,0 | 71958,0 | 78783,0 | 56220,0 | 56220,0 | 496071,4 |

Таблица 17

Отчет

о расходах на реализацию подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы) и на период

до 2022 года

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе | Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Региональная программа - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. "Создание условий для реализации программы в сфере дорожного хозяйства" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" | департамент строительства Брянской области, администрации муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CDABFEB4C935A2A5096A50B1D21D334E319836C0E5861CEA23B0C550D0AAD71AF132548EBEB0E026333AFCC78082DX8u1H) "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | департамент строительства Брянской области |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии (в разрезе федеральных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе в рамках федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5391A10C1D21D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD70AF132548EBEB0E026333AFCC78082DX8u1H) "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | департамент строительства Брянской области, департамент сельского хозяйства Брянской области |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы) и на период

до 2022 года за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели и индикаторы | Единица измерения | Величина показателя | | |
| по программе | в отчетном году | на 1 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | Х |  | Х |
| 1.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | Х |  | Х |
| 1.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Х |  | Х |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе: | км |  |  |  |
| 2.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
| 2.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 2а. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе | км |  |  |  |
| 2а.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
| 2а.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км |  |  |  |
| 3.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
| 3.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км |  |  |  |
| 4.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |
| 4.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе | км |  |  |  |
| 5.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
| 5.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км |  |  |  |
| 6.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км |  |  |  |
| 6.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | % |  |  |  |
| 7.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % |  |  |  |
| 7.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |

Приложение 1

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного

фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 19.02.2018 [N 69-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1437D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 17.12.2018 [N 640-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий муниципальным образованиям Брянской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включающий в себя строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и прочие работы (услуги) по осуществлению строительного контроля (технического надзора), если затраты на данные работы включены в сводный сметный расчет и у муниципального образования отсутствуют отдельные работники или подразделения по техническому надзору, затраты на содержание которых включены в смету на содержание организации, финансируемой из средств бюджета (далее - работы (услуги)), а также на погашение кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований, сформированной в предшествующие периоды в рамках исполнения мероприятия "Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним".

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P5899) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

принадлежность объектов капитального ремонта или ремонта к муниципальной собственности;

подписание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области. Форма соглашения согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств.

8. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии является наличие в муниципальной собственности муниципального образования автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, сложившейся из-за недофинансирования в предыдущем году субсидии из областного бюджета.

9. Администрации муниципальных образований представляют в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов:

9.1. Перечня объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с указанием заказчика, мощностей, плановых сроков завершения объектов и средств, планируемых к выделению муниципальным образованием.

9.2. Обязательства органа местного самоуправления о представлении сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог либо обязательства органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации (в случае если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) в срок до 60 календарных дней после подачи заявления.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

9.3. Выписки из бюджета муниципального образования, подтверждающей софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов.

9.4. Документов, подтверждающих принадлежность объектов к муниципальной собственности.

Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 9](#P5909) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

10. Учреждение с учетом критериев, перечисленных в [пункте 7](#P5905) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P5899) настоящего Порядка.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них утверждается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

14. Администрации муниципальных образований ежемесячно представляют учреждению в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, [отчет](#P6099) об использовании средств областного и местного бюджетов, выделенных бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по форме (приложение 3 к настоящему Порядку).

14.1. Показателями результативности использования субсидии являются площадь и протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения.

14.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области, исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критериями эффективности использования субсидий являются площадь и протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

15. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P5993) в кассовый план перечисления субсидий на следующий месяц по установленной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 25 числа текущего месяца.

16. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P6040) на перечисление субсидий (с приложением протоколов осуществления закупок работ (услуг) и муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (услуг), подлинников справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Федеральной службой государственной статистики, актов о приемке выполненных работ (услуг), а также платежных документов, подтверждающих оплату долевого финансирования, по установленной форме) (приложение 2 к настоящему Порядку) в срок до 20-го числа текущего месяца.

(п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

17. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P6152) об освоении средств областного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по форме (приложение 4 к настоящему Порядку).

18. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в департамент финансов Брянской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P6227) об освоении средств, выделенных бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по форме (приложение 5 к настоящему Порядку).

19. Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

20. Эффективность использования субсидии оценивается по показателям результативности предоставления субсидий "Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения" на основании отчетов муниципальных образований и плановых значений показателей по заключенному соглашению о порядке предоставления субсидии.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 14.1](#P5926), [14.2 пункта 14](#P5927) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по ремонту объектов, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные пунктом 23 настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 14.1](#P5926), [14.2 пункта 14](#P5927) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [пунктами 21](#P5936), [22](#P5958) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 21, 22 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 21](#P5936) и [22](#P5958) настоящего Порядка, на иные цели.

24. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

25. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

26. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

27. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

28. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 21](#P5936) и [22](#P5958) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 25 числа текущего месяца

ЗАЯВКА В КАССОВЫЙ ПЛАН ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, объекта | Подрядчик | Лимит финансирования из областного бюджета, руб. | Сумма финансирования на следующий месяц, руб. |
|  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись) Тел. М.П.

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 20 числа текущего месяца

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Подрядчик | Лимит финансирования (руб.) | | Стоимость выполненных работ (с НДС) | | Оплачено | Сумма финансирования |
| с начала года | в т.ч. за месяц | с начала года | в т.ч. за месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений

на них, за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (муниципальному образованию)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | план | | факт | |
| протяженность, км | площадь, м2 | протяженность, км | площадь, м2 |

Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно учреждением

главному распорядителю до 6 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных на капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | план | | факт | |
| площадь, м2 | протяженность, км | площадь, м2 | протяженность, км |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

учреждения (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 5

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно главным распорядителем

в финансовое управление Брянской области до 10 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных на капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета |
| план | | факт | |
| площадь, м2 | протяженность, км | площадь, м2 | протяженность, км |

Руководитель (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 2

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного

фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них между муниципальными образованиями осуществляется:

в первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Ciр = C x Vi / V, где:

Ciр - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

C - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

V - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Показатель результативности предоставления субсидий, предусмотренный [пунктом 14.1](#P5926) настоящего Порядка, характеризующий площадь отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в i-м муниципальном образовании (м2) (Ri), определяется по формуле:

Ri = Vi / (Nк.р. + Nр)

где:

Vi - объем средств, предусмотренных i-му муниципальному образованию на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Nк.р. - норматив субсидии на 1 м2 капитального ремонта покрытия автомобильной дороги, принят равным 2108 рублей на 2017 год, за исключением объектов, на которых предусмотрен основной вид работ по капитальному ремонту искусственных сооружений (мосты, трубы, водоотвод) и элементов обустройства и обстановки дороги (в соответствии с классификатором дорожных работ), а также магистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского значения;

Nр - норматив субсидии на 1 м2 ремонта покрытия автомобильной дороги, принят равным 1072 рубля на 2017 год, за исключением объектов, на которых предусмотрен основной вид работ по ремонту искусственных сооружений (мосты, трубы, водоотвод) и элементов обустройства и обстановки дороги (в соответствии с классификатором дорожных работ), а также магистральных дорог и магистральных городских улиц общегородского значения.

В последующих годах норматив субсидии рассчитывается с применением индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год и среднесрочную перспективу.

Приложение 3

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство и реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного

фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 19.02.2018 [N 69-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1427507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 17.12.2018 [N 640-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, разработан в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (далее - субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (с учетом комплекса строительно-монтажных работ, затрат на приобретение оборудования, работ по подготовке территории строительства, включающих в себя изъятие земельных участков, необходимых для размещения автомобильной дороги, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится, оформление прав владения и пользования на указанный земельный участок, снос зданий, строений и сооружений, переустройство (перенос) инженерных коммуникаций, вырубку леса, проведение археологических раскопок в пределах территории строительства, разминирование территории строительства, прочих работ и затрат на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, затрат по перевозке автомобильным транспортом работников, затрат на проведение пусконаладочных работ, затрат по строительному контролю (техническому надзору), авторскому надзору и других работ (услуг), необходимых на стадии реализации объекта, включенных в сводный сметный расчет проектной документации (далее - работы (услуги))), в том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в рамках исполнения мероприятия "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования".

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [п. 2](#P6327) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем бюджетных средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

наличие подтверждения принадлежности объектов капитального строительства к муниципальной собственности;

подписание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области. Форма соглашения согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств.

8. Критериями отбора муниципальных образований являются:

обязательство органа местного самоуправления о представлении сведений о наличии утвержденной проектной документации на объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости объекта, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации (в случае если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) в срок до 60 календарных дней после подачи заявления;

наличие реквизитов нормативного правового акта муниципального образования, предусматривающего наличие объектов капитального строительства муниципальной собственности в документах территориального планирования и наличие в законе муниципального образования о бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией объектов капитального строительства, в объеме не менее объема, необходимого для обеспечения предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета;

наличие кредиторской задолженности у муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

В первоочередном порядке рассматриваются объекты, имеющие приоритетное значение. К объектам, имеющим приоритетное значение, в целях использования в настоящем Порядке относятся объекты, строительство (реконструкция) которых осуществляется во исполнение нормативных правовых актов и поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов и поручений Губернатора Брянской области.

Муниципальное образование представляет в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов:

перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с указанием заказчика, мощности, планового срока завершения объекта и необходимого объема финансовых средств;

копию утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, соответствующей нормативным требованиям, прошедшей государственную экспертизу в случаях, установленных законодательством, и имеющей положительное заключение государственной экспертизы, либо обязательство органа местного самоуправления, предусматривающее обеспечение разработки и проведения государственной экспертизы проектной документации;

выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов.

Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 7](#P6333) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

9. Учреждение с учетом критериев, перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P6327) настоящего Порядка.

10. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них утверждается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

11. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

13. Администрации муниципальных образований ежемесячно представляют учреждению в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, [отчет](#P6547) об освоении средств областного и местного бюджетов, выделенных бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по установленной форме (приложение 3 к настоящему Порядку).

13.1. Показателем результативности использования субсидии является прирост сети автомобильных дорог местного значения.

13.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии. Критерием оценки эффективности предоставления субсидии является прирост сети автомобильных дорог местного значения.

14. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P6424) в кассовый план перечисления субсидий на следующий месяц по установленной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 25 числа текущего месяца.

15. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P6478) на перечисление субсидий (с приложением заверенных копий разрешений на строительство, протоколов осуществления закупок работ (услуг) и муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ (услуг), подлинников справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Федеральной службой государственной статистики, актов о приемке выполненных работ (услуг), а также платежных документов, подтверждающих оплату долевого финансирования, по установленной форме) (приложение 2 к настоящему Порядку) в срок до 20-го числа текущего месяца.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

16. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P6620) об освоении средств областного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку).

17. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в департамент финансов Брянской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P6690) об освоении средств, выделенных бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по установленной форме (приложение 5 к настоящему Порядку).

18. Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

19. Эффективность использования субсидии оценивается по показателям результативности предоставления субсидий "Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения" на основании отчетов муниципальных образований и плановых значений показателей по заключенному соглашению о порядке предоставления субсидии.

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P6356), [13.2 пункта 13](#P6357) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [пунктом 22](#P6391) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 13.1](#P6356) и [13.2 пункта 13](#P6357) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

22. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 20](#P6366), [21](#P6388) настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктами 20, 21 настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 20](#P6366) и [21](#P6388) настоящего Порядка, на иные цели.

23. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

24. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

25. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

26. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

27. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 20](#P6366) и [21](#P6388) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство

и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 25 числа текущего месяца

ЗАЯВКА В КАССОВЫЙ ПЛАН ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, объекта | Подрядчик | Лимит финансирования из областного бюджета, руб. | Сумма финансирования на следующий месяц, руб. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство

и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 20 числа текущего месяца

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Подрядчик | Лимит финансирования (руб.) | | Стоимость выполненных работ (с НДС) | | Оплачено | Сумма финансирования |
| с начала года | в т.ч. за месяц | с начала года | в т.ч. за месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство

и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальному образованию)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности, км | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство

и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно учреждением

главному распорядителю до 6 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности, км | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

учреждения (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел. М.П.

Приложение 5

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство

и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно главным распорядителем

в департамент финансов Брянской области до 10 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, наименование объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности, км | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

учреждения (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 4

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на строительство и реконструкцию

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного

фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные

дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы

"Обеспечение реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них предоставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих установленным критериям в утвержденном настоящим постановлением Порядке предоставления указанной субсидии.

В первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году.

Распределение субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них между муниципальными образованиями осуществляется по следующей методике расчета:

Ciр = C x Vi / V, где:

Ciр - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

C - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

V - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Приложение 5

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Порядок

предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных

образований в форме субсидий из областного бюджета за счет

средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных

пунктов Брянской области

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 03.09.2018 N 456-п) |

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области (далее - субсидии) и определяет цели и условия их предоставления и расходования, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области.

Субсидии предоставляются на софинансирование мероприятий муниципальных программ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области (далее - программы).

Эффективность использования субсидий оценивается на основе показателя результативности предоставления субсидии - количество отремонтированных дворовых территорий с использованием субсидий.

В настоящем Порядке под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов понимается совокупность расположенных в границах муниципальных образований:

а) территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

б) автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные [пунктом 2](#P6791) настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение) в соответствии с утвержденной методикой распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области. Форма соглашения согласовывается с главным распорядителем бюджетных средств.

8. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидии:

дворовая территория должна находиться в границах муниципального образования;

ограничение дворовой территории прилегающего подъезда не менее чем двумя жилыми многоэтажными домами со средней этажностью не менее двух этажей;

многоквартирные жилые дома, ограничивающие дворовые территории, не должны быть включены в реестр ветхого жилья.

9. Для подписания соглашения о порядке использования субсидий муниципальное образование представляет в учреждение в дополнение к заявлению о предоставлении субсидий следующие документы:

копию утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации;

выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую софинансирование объектов за счет средств местного бюджета.

Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок с даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 10](#P6815) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

10. Учреждение с учетом критериев, перечисленных в [пункте 8](#P6802) настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P6791) настоящего Порядка.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области утверждается постановлением Правительства Брянской области.

12. Администрации муниципальных образований осуществляют закупку работ на выполнение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, на выполнение работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, на реализацию целей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

14. Администрации муниципальных образований ежемесячно в срок до 20-го числа представляют учреждению заявку на финансирование в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, - отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области ([приложения 1](#P6875), [2](#P6918) к настоящему Порядку).

15. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 6-го числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P6980) об освоении средств областного бюджета, выделяемых муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области (приложение 3 к настоящему Порядку).

16. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент финансов Брянской области отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых муниципальным образованиям области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области (приложение 3 к настоящему Порядку).

17. Главный распорядитель бюджетных средств по представлению учреждения по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе перераспределять субсидии между муниципальными образованиями.

18. Субсидии носят целевой характер. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидий, в том числе использования средств областного бюджета не по целевому назначению, соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [пунктом 2](#P6791) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

20. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование капитального ремонта в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) объектов дворовых территорий, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [пунктом 21](#P6850) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [пунктом 2](#P6791) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование финансовых вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P6847) настоящего пункта.

21. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных [пунктом 2](#P6791) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных пунктом 2 и графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области настоящего Порядка, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 19](#P6825) и [20](#P6850) настоящего Порядка, на иные цели.

22. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

23. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

24. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

25. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 19](#P6825) и [20](#P6847) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 1

к Порядку предоставления финансовой помощи

бюджетам муниципальных образований в форме

субсидий из областного бюджета на капитальный

ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных

пунктов Брянской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Подрядчик | Лимит финансирования (руб.) | | Стоимость выполненных работ (с НДС) | | Оплачено | Сумма финансирования |
| с начала года | в т.ч. за месяц | с начала года | в т.ч. за месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

финансового органа

муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Приложение 2

к Порядку предоставления финансовой помощи

бюджетам муниципальных образований в форме

субсидий из областного бюджета на капитальный

ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных

пунктов Брянской области

ОТЧЕТ

об освоении средств областного и местного

бюджетов, выделяемых муниципальным образованиям

на капитальный ремонт и ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов и проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов Брянской области,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности, шт. | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

финансового органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Телефон

Приложение 3

к Порядку предоставления финансовой помощи

бюджетам муниципальных образований в форме

субсидий из областного бюджета на капитальный

ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных

пунктов Брянской области

ОТЧЕТ

об освоении средств областного и местного

бюджетов, выделяемых муниципальным образованиям

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов и проездов к дворовым

территориям многоквартирных домов населенных

пунктов Брянской области,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования, объекта | Лимит финансирования на год, всего | В том числе | | | Стоимость выполненных работ | Профинансировано | | | Остаток бюджетных средств на счетах муниципального образования | Исполнение показателя результативности, шт. | |
| областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет | % софинансирования из средств местного бюджета |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (подпись)

Исполнитель (подпись)

Телефон

Приложение 6

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Методика

распределения финансовой помощи бюджетам муниципальных

образований в форме субсидий из областного бюджета за счет

средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных

пунктов Брянской области

Субсидии бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области предоставляются за счет средств дорожного фонда Брянской области при наличии дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области.

Распределение финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области осуществляется по следующей формуле:

Ciр = C x Vi / V, где:

Ciр - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области;

С - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области на соответствующий финансовый год;

V - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Брянской области, согласно представленной заявке.

Приложение 7

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках

реализации подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 19.02.2018 [N 69-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1427707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 03.09.2018 [N 456-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 17.12.2018 [N 640-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8D6DBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Брянской области, утвержденными Постановлением Правительства Брянской области от 23 июля 2018 года N 362-п, устанавливает цели и условия предоставления субсидий муниципальным образованиям Брянской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них с целью поддержания в надлежащем техническом состоянии (далее содержание автомобильных дорог) за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) (далее - субсидии), критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок отчетности об использовании субсидий, а также критерий оценки эффективности использования муниципальными образованиями предоставляемых субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4427407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог, в том числе на погашение кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований, сформированной из-за недофинансирования в предыдущем году субсидии из областного бюджета в рамках исполнения мероприятия "Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081623846DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1427707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 19.02.2018 N 69-п)

3. Условием предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, является наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5% объема расходного обязательства муниципального образования.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований за счет субсидий из областного бюджета не может превышать 95% объема расходного обязательства муниципального образования.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам на предоставление субсидии является департамент строительства Брянской области.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий проводит КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" (далее - учреждение).

7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении следующих условий:

проведение работ по содержанию автомобильных дорог в границах населенных пунктов с численностью населения не менее 300000 человек;

принадлежность автомобильных дорог к муниципальной собственности;

подписание соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств, учреждением и администрациями муниципальных образований Брянской области. Форма соглашения утверждается главным распорядителем бюджетных средств.

8. Критериями отбора муниципального образования для предоставления субсидии является наличие в муниципальной собственности муниципального образования автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенного пункта, а также наличие кредиторской задолженности у муниципального образования.

9. Администрации муниципальных образований представляют в учреждение заявление о предоставлении субсидий с приложением следующих материалов:

9.1. Решение представительного органа муниципального образования о создании муниципального дорожного фонда и порядке расходования средств муниципального дорожного фонда.

9.2. Нормативный правовой акт муниципального образования об утверждении перечня местных автомобильных дорог, по которым включены планируемые работы по содержанию.

9.3. Акт муниципального образования, определяющий лицо, уполномоченное на осуществление функции контроля за ходом и результатами дорожных работ, осуществляемых за счет субсидий.

9.4. Нормативный правовой акт муниципального образования, утверждающий перечень объемов дорожных работ с использованием предоставляемых субсидий с указанием основных технико-экономических показателей дорожных работ, характеристик, обосновывающих целевое использование субсидий, и соблюдения требований.

9.5. Утвержденный сметный расчет стоимости работ, включенных в перечень объемов дорожных работ с использованием предоставляемых субсидий, разработанный с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

9.6. Выписку из местного бюджета с указанием объема софинансирования дорожных работ, предусмотренного [пунктом 3](#P7082) настоящего Порядка.

9.7. Нормативно-правовой акт, утверждающий нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог и обоснование размера запрашиваемой субсидии.

Срок представления заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых к нему документов устанавливается учреждением.

Учреждение в двухнедельный срок от даты получения заявления и предусмотренных настоящим Порядком документов:

а) осуществляет проверку правильности оформления документов;

б) принимает решение о выделении субсидии либо возврате заявления (с указанием причин возврата) с направлением муниципальному образованию соответствующего уведомления.

Основанием для возврата заявления является непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 7](#P7086) настоящего Порядка.

Муниципальное образование в случае возврата заявления вправе в двухнедельный срок, устранив недостатки, повторно представить заявление в учреждение.

10. Учреждение с учетом критериев, перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка, определяет перечень муниципальных образований для предоставления субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P7080) настоящего Порядка.

11. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог утверждается постановлением Правительства Брянской области.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

12. Администрации муниципальных образований обеспечивают проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций (закупка работ в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5093A60F1321D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд", исполнение муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения муниципального образования, оказывающего муниципальные услуги по содержанию).

13. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию из областного бюджета в бюджет муниципального образования в установленном порядке на счет, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета в управлении Федерального казначейства по Брянской области.

14. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P7179) в кассовый план перечисления субсидий на следующий месяц по установленной форме (приложение 1 к настоящему Порядку) в срок до 25 числа текущего месяца согласно графику перечисления субсидий.

15. Администрации муниципальных образований представляют учреждению [заявку](#P7232) на перечисление субсидий (с приложением документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг) по установленной форме) (приложение 2 к настоящему Порядку) в срок до 20-го числа текущего месяца.

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0812298761BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 17.12.2018 N 640-п)

16. Администрации муниципальных образований ежемесячно представляют учреждению в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, [отчет](#P7299) об освоении средств областного и местного бюджетов, выделенных бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог по форме (приложение 3 к настоящему Порядку).

16.1. Показателем результативности использования субсидии является процент освоения предоставленной субсидии; отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими причинами по вине дорожных служб на обслуживаемой сети автомобильных дорог.

16.2. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями субсидии осуществляется департаментом строительства Брянской области, исходя из достижения муниципальными образованиями значения показателя результативности предоставления субсидии.

Критериями эффективности использования субсидий являются освоение предоставленной субсидии; отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими причинами по вине дорожных служб.

17. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P7389) об освоении средств областного бюджета, выделенных бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог (приложение 4 к настоящему Порядку).

18. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в департамент финансов Брянской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, сводный [отчет](#P7485) об освоении средств, выделенных бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог по форме (приложение 5 к настоящему Порядку).

19. Субсидия носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в областной бюджет.

20. Эффективность использования субсидии оценивается по показателю результативности предоставления субсидий "освоение предоставленной субсидии и отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими причинами по вине дорожных служб" на основании отчетов муниципальных образований и плановых значений показателей по заключенному соглашению о порядке предоставления субсидии.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами 16.1](#P7114), [16.2 пункта 16](#P7115) настоящего Порядка, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из муниципального образования в областной бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

(формула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4427507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в областной бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов областного бюджета, осуществляющим администрирование доходов областного бюджета от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря соответствующего финансового года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных графиком выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размеру субсидии на софинансирование содержания объектов муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором бюджетных средств, подлежит возврату из местного бюджета в доход областного бюджета в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 15 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные [пунктом 23](#P7147) настоящего Порядка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0810238D6EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4427607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 03.09.2018 N 456-п)

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных [подпунктами 16.1](#P7114), [16.2 пункта 16](#P7115) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование финансовых вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

23. Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных подпунктами 16.1, 16.2 пункта 16 настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных образований Брянской области от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных [подпунктами 16.1](#P7114), [16.2 пункта 16](#P7115) настоящего Порядка и графиком выполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, департамент строительства Брянской области не позднее 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в департамент финансов Брянской области предложения о перераспределении средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в соответствии с [пунктами 21](#P7122) и [22](#P7144) настоящего Порядка, на иные цели.

24. Главный распорядитель указанных субсидий по итогам отчетов муниципальных образований об использовании субсидий вправе вносить предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями.

25. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в том числе через подведомственное учреждение.

26. Учреждение осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

27. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают целевое и эффективное использование бюджетных средств.

28. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в соответствии с [пунктами 21](#P7122) и [22](#P7144) настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 25 числа текущего месяца

ЗАЯВКА В КАССОВЫЙ ПЛАН ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, объекта | Подрядчик | Лимит финансирования из областного бюджета, руб. | Сумма финансирования на следующий месяц, руб. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 20 числа текущего месяца

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБСИДИИ

на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(месяц)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Подрядчик | Лимит финансирования (руб.) | | Стоимость выполненных работ (с НДС) | | Оплачено | Сумма финансирования |
| с начала года | в т.ч. за месяц | с начала года | в т.ч. за месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно администрациями

муниципальных образований учреждению

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(муниципальному образованию)

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды работ | Объем выполняемых работ по содержанию в соответствии с утвержденной периодичностью проведения работ, кв. м | | Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, руб. | | | Профинансировано департаментом, руб. | Выполнено работ по содержанию дорог в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на содержание, руб. | | | Исполнение показателя результативности, % | | |
| план | факт | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель финансового

органа муниципального образования (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно учреждением

главному распорядителю до 6 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды работ | Объем выполняемых работ по содержанию в соответствии с утвержденной периодичностью проведения работ, кв. м | | Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, руб. | | | Профинансировано департаментом, руб. | Выполнено работ по содержанию дорог в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на содержание, руб. | | | Остаток средств на счете муниципального образования, руб. | | | Исполнение показателя результативности, % | |
| план | факт | всего | в том числе: | |  | в том числе: | | всего | в том числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель

учреждения (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 5

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений

на них за счет средств дорожного фонда

в рамках реализации подпрограммы

"Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы)

государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры

и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Представляется ежемесячно главным распорядителем

в финансовое управление Брянской области до 10 числа

месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об использовании денежных средств, выделенных

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них,

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по Брянской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Виды работ | Объем выполняемых работ по содержанию в соответствии с утвержденной периодичностью проведения работ, кв. м | | Лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год, руб. | | | Профинансировано департаментом, руб. | Выполнено работ по содержанию дорог в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат на содержание, руб. | | |
| план | факт | всего | в том числе: | | всего | в том числе: | |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (подпись)

Исполнитель (подпись)

Тел.

М.П.

Приложение 8

к подпрограмме

"Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы)

Методика

расчета субсидий бюджетам муниципальных образований

из областного бюджета на содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения и искусственных

сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках

реализации подпрограммы "Автомобильные дороги"

(2014 - 2020 годы) государственной программы "Обеспечение

реализации государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства

Брянской области" (2014 - 2020 годы)

Распределение субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них между муниципальными образованиями осуществляется:

в первоочередном порядке средства субсидий направляются на погашение кредиторской задолженности муниципального образования, возникшей по обязательствам областного бюджета в предшествующем году. Остаток субсидии распределяется между муниципальными образованиями по следующей методике расчета:

Ciс = C x Vi / V, где:

Ciс - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

C - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

V - общий объем средств, определенный КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год;

Vi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на соответствующий финансовый год, согласно представленной заявке.

Паспорт

подпрограммы "Безопасность дорожного движения в Брянской

области" (2014 - 2015 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0815228D6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 26.12.2017 N 726-п) |

Наименование подпрограммы

"Безопасность дорожного движения в Брянской области" (2014 - 2015 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0815228D6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 26.12.2017 N 726-п)

Соисполнители подпрограммы

Департамент здравоохранения Брянской области.

Цель подпрограммы

Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Задача подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2015 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

2014 год - 50042000,00 рубля;

2015 год - 52668648,38 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в [приложении 1](#P8141) к государственной программе.

1. Краткая характеристика подпрограммы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников движения.

Аварийность в населенных пунктах и на дорогах Брянской области является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. В 2012 году произошло 1449 дорожно-транспортных происшествий (далее, если не оговорено особо, - ДТП), в которых погибли 238 и получили ранения 1823 человека. Ежегодно в Брянской области погибает более 230 человек, получают ранения свыше 1800 человек.

Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике Брянской области. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий в 2012 году составила 11,5 погибшего на 100 пострадавших, что выше среднероссийского показателя (11,0). Характеризуя сложившееся положение с аварийностью, необходимо отметить, что в сравнении с 2007 годом в 2012 году темпы прироста количества ДТП увеличились.

Наезд на пешехода является основным видом дорожно-транспортных происшествий - 38 процентов от всех ДТП. Данная категория участников движения наиболее подвержена риску получить травмы в результате ДТП.

Определяющее влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств, на долю которых приходится более 70 процентов всех ДТП. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности за безопасностью дорожного движения, отсутствие механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения на областном и районных уровнях;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;

недостатки в содержании дорожно-уличной сети, отсутствие современных систем организации движения в городе Брянске и районных центрах области;

недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения (далее - БДД), в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня транспортных средств, отставание в системах связи, приводящее к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

С помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации.

2. Цель подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В качестве целевых индикаторов применяется показатель "Установка контрольных рубежей, регистрирующих нарушение правил дорожного движения", который отражает ход решения ключевой задачи подпрограммы, а именно: повышение безопасности дорожного движения.

Паспорт

подпрограммы "Государственный строительный надзор Брянской

области" (2014 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC76A7417407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 21.05.2018 [N 243-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1427707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Государственный строительный надзор Брянской области" (2014 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

Государственная строительная инспекция Брянской области.

Цели подпрограммы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи подпрограммы

Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08172D876DBC42DE3B07523689ED624E110503AC73A1427707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 21.05.2018 N 243-п)

2014 год - 8730100,00 рубля;

2015 год - 8635798,84 рубля;

2016 год - 9351131,00 рубля;

2017 год - 9081119,00 рубля;

2018 год - 10061156,00 рубля;

2019 год - 9355260,00 рубля;

2020 год - 9360521,00 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

[Сведения](#P8141) о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в приложении 1 к государственной программе.

1. Характеристика текущего состояния государственного

строительного надзора

Деятельность государственной строительной инспекции Брянской области, уполномоченной на осуществление регионального государственного строительного надзора, в 2017 году проходила в условиях относительной стабильности градостроительного законодательства.

Основные показатели деятельности органов госстройнадзора установлены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (г. Москва), которая в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации организует научно-методическое обеспечение государственного строительного надзора в России. Соответствующие отчеты о своей работе инспекция ежеквартально направляет в указанную службу.

За 2016 год инспекцией проведено 367 проверок, в том числе 272 плановые проверки в соответствии с программами проверок и 90 внеплановых проверок. Выявлено 702 нарушения с выдачей предписаний об их устранении и наложено 50 штрафов за административные правонарушения на общую сумму 1877,00 тыс. рублей. Было выдано 108 заключений о соответствии завершенных строительством объектов техническим регламентам и проектной документации.

За девять месяцев 2017 года инспекцией проведено 274 проверки, в том числе 202 плановые проверки в соответствии с программами проверок и 72 внеплановые проверки. Выявлено 505 нарушений с выдачей предписаний об их устранении и наложено 42 штрафа за административные правонарушения на общую сумму 840,3 тыс. рублей. Было выдано 57 заключений о соответствии завершенных строительством объектов техническим регламентам и проектной документации.

2. Перечень и описание целей и задач подпрограммы

Целью настоящей подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также соблюдение участниками строительства (застройщиками, заказчиками, лицами, осуществляющими строительство, и лицами, выполняющими работы) градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства, поднадзорных инспекции.

Для достижения этой цели инспекция решает следующую задачу:

осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства.

Для решения этой задачи инспекция проводит следующие мероприятия:

1) для выявления нарушений инспекция осуществляет документарные и выездные проверки поднадзорных объектов (основные мероприятия);

2) для пресечения выявленных нарушений инспекция выдает виновным лицам соответствующие предписания и контролирует их исполнение;

3) для предупреждения нарушений инспекция подвергает лиц, виновных в совершении серьезных нарушений, административному наказанию в виде штрафа и контролирует исполнение постановлений о штрафе.

С 2018 года осуществление проверок поднадзорных инспекции объектов будет осуществляться с применением риск-ориентированного подхода.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В качестве целевых индикаторов применяются показатели, которые отражают ход решения ключевых задач подпрограммы, в том числе такие, которые зависят только от эффективности работы инспекции, что позволяет планировать их значение на весь период реализации подпрограммы. Большинство показателей планированию не подлежат и являются прогнозом, данным исходя из предположения, что численность инспекции, законодательные основы ее деятельности и объемы капитального строительства в Брянской области в указанный период существенно не изменятся.

Паспорт

подпрограммы "Стимулирование развития жилищного

строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Брянской области  от 28.12.2017 [N 757-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA081629866DBC42DE3B07523689ED624E110503AC76A0477407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 23.01.2018 [N 21-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08152D8C6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H), от 16.07.2018 [N 345-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H),  от 01.11.2018 [N 564-п](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A14E7307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H)) |

Наименование подпрограммы

"Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы).

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент строительства Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области;

управление имущественных отношений Брянской области;

органы местного самоуправления Брянской области (по согласованию).

Цели подпрограммы

Реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики.

Задачи подпрограммы

Реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2017 - 2020 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

2017 год - 0,00 рубля;

2018 год - 314720211,76 рубля;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A14E7307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 01.11.2018 N 564-п)

2019 год - 0,00 рубля;

2020 год - 0,00 рубля.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

[Показатели](#P8141) результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к государственной программе.

1. Краткая характеристика подпрограммы

Наличие возможности улучшения жилищных условий - важный показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов государственной политики в Российской Федерации.

Настоящая подпрограмма, разработанная в соответствии с задачами [Указа](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A29539AA40E1121D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", государственной [программы](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5091A70E1721D334E319836C0E5861CEA23B0C550802AD7BAF132548EBEB0E026333AFCC78082DX8u1H) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, и приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", отражает стратегические цели, задачи и механизмы государственной политики, направленные на обеспечение массового строительства жилья для всех категорий граждан.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08152D8C6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 23.01.2018 N 21-п)

Обеспечение доступности приобретения жилья для всех категорий населения области является одним из основных факторов повышения уровня и качества жизни, снижения в обществе социальной напряженности, а также создания эффективных стимулов для накопления средств населения и повышения его инвестиционной активности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики, а также развитие массового строительства стандартного жилья на территории Брянской области, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Основными задачами подпрограммы являются:

реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области, в том числе:

создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям энергоэффективности и экологичности;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

повышение уровня обеспеченности населения жильем и качества условий проживания;

совершенствование механизмов взаимодействия между органами исполнительной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, кредитными и иными организациями для стимулирования спроса на первичном рынке жилья;

вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, пригодных для использования в целях жилищного строительства;

модернизация существующих и создание новых производств строительных материалов.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение в 2020 году следующих контрольных показателей (по сравнению с 2012 годом):

улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Брянской области (рост жилищной обеспеченности к 2020 году до 31,2 кв. м на человека);

обеспечение годового объема ввода жилья до 614 тыс. кв. м в 2020 году;

увеличение доли ввода стандартного жилья к 2020 году до 60 процентов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

4. Состав программных мероприятий

Состав программных мероприятий:

обеспечение жилищного строительства земельными участками;

поддержка реализации проектов комплексного освоения территорий или развития застроенных территорий в целях строительства стандартного жилья;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

участие в приоритетных проектах по повышению доступности жилья;

строительство арендного жилья;

развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов.

Обеспечение жилищного строительства земельными участками

Обеспечение жилищного строительства земельными участками осуществляется по следующим направлениям:

определение перечня земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

определение перечня земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

определение возможности подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

информирование граждан о наличии сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства;

планирование в бюджетах муниципальных образований области денежных средств на формирование земельных участков, в том числе на постановку их на кадастровый учет;

вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Брянской области, находящихся в муниципальной и неразграниченной собственности;

вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства на территории Брянской области земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в рамках осуществления взаимодействия с единым институтом развития в жилищной сфере (далее - единым институтом развития).

Вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного строительства земельных участков на территории Брянской области, находящихся в муниципальной и неразграниченной собственности, предполагает в первую очередь формирование органами местного самоуправления муниципальных образований области перечней выявленных земельных участков муниципальной собственности, которые могут быть использованы под жилищное строительство в соответствии с утвержденными документами территориального планирования, и подготовку таких участков для выставления на аукционы для передачи застройщикам. На органы местного самоуправления также возлагается обязательство по разработке конкурсной документации для проведения аукционов по предоставлению земельных участков в целях строительства стандартного жилья. Работа по выявлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей жилищного строительства и проведение аукционов по предоставлению таких земельных участков застройщикам будет проводиться органами местного самоуправления муниципальных образований области в течение 2017 - 2020 годов по мере необходимости.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Соглашением о взаимодействии (сотрудничестве) от 12 мая 2009 года N С-65 предусмотрены совместные действия органов государственной власти Брянской области и единого института развития по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для жилищного и иного строительства.

Перечень земельных участков, предоставленных единым

институтом развития в аренду для комплексного освоения

в целях жилищного строительства

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08152D8C6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 23.01.2018 N 21-п)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Месторасположение (адрес) | Кадастровый номер | Площадь, га | Категория | Фактическое использование |
| 1. | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, пос. Мичуринский, уч. 5.2 ГНУ ВНИИ люпина | 32:02:0390204:61 | 96,1401 | земли населенных пунктов | малоэтажная застройка стандартного жилья |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п) | | | | | |
| 2. | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, пос. Мичуринский, участок 5.2 ГНУ ВНИИ люпина | 32:02:390204:54 | 51,3223 | земли населенных пунктов | застройка стандартного жилья |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п) | | | | | |

В отношении земельного участка с кадастровым номером 32:02:0390204:61 площадью 96,1401 га по результатам аукциона, проведенного в декабре 2011 года, был заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе строительства малоэтажного жилья экономического класса, с победителем аукциона ООО "РАСТ" (г. Москва) сроком на 13 лет.

На земельном участке к 2024 году планируется построить около 273,9 тыс. кв. м малоэтажного жилья, из которых 75% - доля жилья экономического класса (205,412 тыс. кв. м).

В результате реализации проекта жильем запланировано обеспечить 4490 семей.

На основании протокола заочного голосования Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 13 июня 2017 года N 8 исполнительным органам государственной власти Брянской области переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельным участком с кадастровым номером 32:02:0390204:54 площадью 51,32 га, расположенным по адресу: Брянская область, Брянский район, пос. Мичуринский, участок 5.2, ГНУ ВНИИ люпина.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Данный земельный участок будет предоставлен застройщику на основании результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

[Перечень](#P8075) земельных участков, переданных для формирования имущества единого института развития и планируемых к предоставлению для комплексного освоения в целях жилищного строительства, приведен в приложении 2 к подпрограмме по состоянию на 1 декабря 2016 года.

В рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5994A6091D21D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) "О содействии развитию жилищного строительства" в Брянской области будет реализовываться механизм, предусматривающий предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в том числе в собственности единого института развития, для жилищного строительства в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам, создаваемым в соответствии со [статьей 16.5](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5994A6091D21D334E319836C0E5861CEA23B04530009F823E012790EBEF80C016331ACD3X7u3H) Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" и [частью 9.2 статьи 3](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5197A5041621D334E319836C0E5861CEA23B0F550009F823E012790EBEF80C016331ACD3X7u3H) Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

Также планируется отработать механизм аукционного предоставления земельного участка под строительство стандартного жилья, когда основной целью аукциона является не получение максимальной цены на приобретение прав собственности или аренды, а максимальное снижение стоимости квадратного метра жилья, построенного на данном участке. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора об освоении (комплексном освоении) территории в целях строительства стандартного жилья устанавливается исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в размере, не превышающем 80% рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, или максимальной цены стандартного жилья, установленной Правительством Российской Федерации в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения, если такая цена установлена Правительством Российской Федерации на дату принятия решения о проведении аукциона.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Землю застройщик получает в аренду, при этом размер арендной платы на земельный участок определяется в размере не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка.

В соответствии с договором об освоении (комплексном освоении) территории в целях строительства стандартного жилья жилые помещения подлежат продаже или передаче по договорам купли-продажи стандартного жилья или договорам участия в долевом строительстве стандартного жилья гражданам, имеющим право на приобретение стандартного жилья, и (или) по государственным и (или) муниципальным контрактам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Данный механизм определен земельным законодательством Российской Федерации.

Отнесение жилых помещений к стандартному жилью осуществляется в соответствии с методическими [рекомендациями](#P8035) по отнесению жилых помещений к стандартному жилью, приведенными в приложении 1 к подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4457D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Поддержка реализации проектов комплексного освоения

территорий или развития застроенных территорий в целях

строительства стандартного жилья

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 16.07.2018 N 345-п)

В части стимулирования предложений на рынке жилья в Брянской области основное внимание уделяется реализации социальных жилищных программ, поддержке инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий.

Планируемые меры государственной поддержки основываются на механизмах, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", и включают в себя предоставление субсидий за счет средств федерального, областного и местных бюджетов:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08152D8C6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 23.01.2018 N 21-п)

на возмещение затрат застройщиков на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства стандартного жилья;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

на строительство объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство стандартного жилья;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

на строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки стандартным жильем.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Средства областного бюджета для комплексного освоения площадок жилой застройки планируется привлекать на развитие социальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализуемых программ Брянской области. Привлечение средств местных бюджетов предполагается на долевой основе в соответствии с законодательством. Внебюджетные средства планируется привлекать за счет кредитов банков, собственных средств инвесторов на основе использования рыночных механизмов.

Кроме того, строительство подводящих инженерных сетей к новым жилым микрорайонам будет решаться в рамках инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с включением инвестиционной составляющей в тарифы и плату за присоединение к системам коммунальной инфраструктуры в соответствии с законодательством.

Перечень существующих проектов комплексного освоения и развития территорий:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование проекта | Инвестор | Площадь земельного участка, га | Срок реализации | Планируемый объем ввода жилья, тыс. кв. м |
| 1. | Комплексная застройка по ул. Флотской г. Брянска | ООО "Премиум проект" | 131,12 | 2011 - 2024 | 700 |
| 2. | Микрорайон Солнечный в 4 и 5 микрорайонах г. Брянска | ООО "Премиум проект", завод ЖБИ-3 | 14,5 | 2013 - 2020 | 180 |
| 3 | Комплексная застройка Мичуринский Брянского района | ООО УСК "Надежда" | 60,13 | 2030 | 600 |
| 4 | Микрорайон Сосновый Бор, ст. Чернец, Брянский район | ООО УСК "Надежда" | 8,6 | 2008 - 2018 | 122,62 |
| 5 | Микрорайон Речной в Володарском районе г. Брянска | БКЖС "Гарант", ООО "Речное" | 9 | 2012 - 2018 | 120 |
| 6 | Застройка территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | ООО "БСК" | 233 | 2016 - 2023 | 1150 |
| 7 | Малоэтажная комплексная застройка в п. Мичуринский Брянского района | ООО "РАСТ" | 96,14 | 2011 - 2024 | 273,88 |
| 8 | Жилой комплекс "Мегаполис - Парк" (пос. Путевка Брянского района) | ООО "Мегаполис-Строй" | 20 | 2014 - 2020 | 100 - 160 |

Также в качестве механизма привлечения застройщиков к участию в проектах комплексного жилищного строительства и повышения доступности жилья рассматривается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, при этом размер арендной платы на земельный участок определяется в размере не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка. Данный механизм установлен Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5895A6081721D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) от 21 июля 2014 года N 224-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Участие в приоритетных проектах по повышению

доступности жилья

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08152D8C6BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области

от 23.01.2018 N 21-п)

В целях стимулирования строительства стандартного жилья, снижения стоимости строительства такого жилья, поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также повышения доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья Брянская область принимает участие в реализации программы "Жилье для российской семьи".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Программа "Жилье для российской семьи" реализуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

В соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года N 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" объекты жилищного строительства должны быть введены в эксплуатацию до 31 декабря 2017 года. Кроме того, в соответствии с настоящей программой максимальный срок реализации жилья составляет шесть месяцев после ввода в эксплуатацию жилых домов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Участие в указанной программе позволит приобретать жилье гражданам, которым недоступно приобретение жилья по текущим рыночным ценам, но которые хотели бы и могли бы приобрести жилье по ценам ниже рыночных с помощью собственных и заемных средств.

В рамках программы предполагается строительство стандартного жилья, которое будет приобретаться гражданами по ценам, которые должны составлять не более 80% от средней рыночной цены на аналогичные жилые помещения на территории Брянской области и при этом не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447307EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Целевой объем строительства по программе составляет 150 тыс. кв. м жилья стандартного.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447C07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

По результатам отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства на территории Брянской области в рамках программы "Жилье для российской семьи" планируется ввести 146,484 тыс. кв. м жилья.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4447D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

В рамках реализации программы "Жилье для российской семьи" застройщиками - участниками программы выступают ООО УСК "Надежда", ООО "Премиум проект", ООО "Брянская строительная компания".

Строительство по программе будет вестись застройщиками в рамках реализации ими проектов комплексного освоения территорий.

В настоящее время в программу "Жилье для российской семьи" включены три проекта жилищного строительства, осуществляемых в Брянском районе и городе Брянске:

проект "Жилой комплекс "Андреевский", 2-й этап" на земельном участке площадью 60,13 гектара, расположенном в микрорайоне Мичуринский Брянского района. Застройщик - ООО УСК "Надежда", плановый ввод жилья - 44,2 тысячи квадратных метров;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

проект "Застройка территории бывшего аэропорта" на земельном участке площадью 233 гектара, расположенном в Советском районе города Брянска. Застройщик - ООО "Брянская строительная компания", плановый ввод жилья - 10 тысяч квадратных метров;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

проект "Жилой микрорайон по ул. Флотской" на земельном участке площадью 131,12 гектара, расположенном в Бежицком районе города Брянска. Застройщик - ООО "Премиум проект", плановый ввод жилья - 92,284 тысячи квадратных метров.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437407EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Застройщик | Наименование проекта жилищного строительства | Адрес земельного участка | Заявленный к строительству объем жилья до 31 декабря 2017 года |
| 1. | ООО УСК "Надежда" | жилой комплекс "Андреевский", 2-й этап | Брянский район, мкр Мичуринский | 44,2 тыс. кв. м |
| 2. | ООО "Премиум проект" | жилой микрорайон по ул. Флотской | г. Брянск, Бежицкий район, ул. Флотская, пойма реки Десна | 92,284 тыс. кв. м |
| 3. | ООО "Брянская строительная компания" | застройка территории бывшего аэропорта | г. Брянск, Советский район | 10 тыс. кв. м |
| Всего | | | | 146,484 тыс. кв. м |

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437507EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

Снижение затрат строительства жилья экономического класса в рамках программы "Жилье для российской семьи" планируется обеспечить за счет следующих источников:

льготные условия кредитования строительства жилья и объектов инженерно-технического обеспечения по программе "Стимул";

компенсация затрат застройщиков на строительство объектов инженерно-технического обеспечения из расчета 4 тысячи рублей за 1 квадратный метр;

содействие в обеспечении земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье".

В целях поддержки граждан - участников программы, а также привлечения граждан в программу "Жилье для российской семьи" условиями программы предусмотрены льготные ставки по ипотеке.

Граждане - приобретатели квартир получают право воспользоваться социальной ипотекой АИЖК, преимуществами которой являются низкие процентные ставки.

Кроме того, приоритетным направлением является реализация проектов по жилищному строительству жилищно-строительными кооперативами, создаваемыми в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2008 года [N 161-ФЗ](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5994A6091D21D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) "О содействии развитию жилищного строительства", от 25 октября 2001 года [N 137-ФЗ](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5197A5041621D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", которым будет оказана поддержка, в том числе предоставление земельных участков в безвозмездное пользование.

Также в целях формирования условий для создания жилищно-строительных кооперативов [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0E102B806EBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4467607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 31 марта 2014 года N 135-п "О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах, создаваемых в соответствии с Федеральными законами "О содействии развитию жилищного строительства" и "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" утвержден перечень отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, а также определены порядок и правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов. Жилищно-строительные кооперативы создаются с целью предоставления им в безвозмездное пользование земельных участков единого института развития, а также земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Строительство арендного жилья

В структуре жилищного фонда Брянской области особое место должно занять жилье, предоставляемое внаем на рыночных условиях.

Наем жилья является одной из важных форм предоставления жилья населению, обеспечивающих мобильность рабочей силы, а также позволяющих гибко реагировать на изменение демографической структуры и доходов населения.

В настоящее время фактически отсутствуют участники рынка, профессионально занимающиеся предоставлением жилья внаем. При этом деятельность по предоставлению жилья внаем является перспективным видом бизнеса, поскольку помимо доходов от платы за наем наймодатель может получать дополнительную прибыль от обслуживания арендного жилищного фонда и предоставления дополнительных услуг нанимателям.

В настоящее время в н.п. Глинищево Брянского района реализуется крупный инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса "Строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных производственной мощностью 200 голов/час". Заказчиком и инвестором выступает агрохолдинг ООО "Дружба". В рамках данного проекта реализуется проект по строительству в зоне шаговой доступности от объектов социально-культурной сферы, торгового и бытового обслуживания жилого микрорайона Дружба (проект комплексной компактной застройки с. Глинищево), включающий в себя 190 индивидуальных жилых домов, пять 3-этажных многоквартирных жилых домов, сети электро-, газо- и водоснабжения, внутрипоселковые дороги, строительство детского сада на 155 мест с модульной блочной котельной. С 2014 года начато строительство жилых домов. Возведенное жилье в многоквартирных домах предполагается предоставлять сотрудникам предприятия в аренду.

Строительство коттеджей будет осуществляться за счет средств физических лиц с компенсацией части затрат агрохолдингом в виде выдачи займов с отсрочкой гашения на несколько лет, с возможностью списания этих займов по результатам выполнения трудовых контрактов.

Реализация проекта строительства микрорайона Дружба снимет проблему обеспечения агрохолдинга трудовыми ресурсами на длительную перспективу.

Развитие местной строительной индустрии

и промышленности строительных материалов

Для создания в Брянской области производства номенклатуры современных высококачественных конкурентоспособных ресурсо- и энергосберегающих строительных материалов с учетом потребностей и имеющейся региональной сырьевой базы для наиболее полного обеспечения жилищного, социально-культурного, промышленного строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также модернизации жилищного фонда в Брянской области действует [программа](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA0E14288260BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4477D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) "Развитие предприятий промышленности строительных материалов Брянской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года", которая утверждена Постановлением администрации Брянской области от 26 июня 2012 года N 574.

Финансирование указанной программы осуществляется за счет внебюджетных источников.

Механизм реализации программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Брянской области и предприятий промышленности строительных материалов, планирующих реализацию инвестиционных проектов по созданию, реконструкции и техперевооружению основных фондов промышленности строительных материалов.

На территории области все большее распространение получают технологии строительства многоквартирного и малоэтажного жилья с использованием современных энергоэффективных технологий и материалов. Застройщиками ведется строительство многоквартирных каркасно-монолитных домов, наружные стены в которых выполняются из ячеистых бетонов.

Для обеспечения таких показателей как быстровозводимость, энергоэффективность и экологичность строящихся зданий и сооружений рядом предприятий стройиндустрии налажено производство современных стройматериалов.

Так, предприятие ООО УК "БЗКПД" осуществляет выпуск энергоэффективных изделий КПД зональной серии 90СБ. Энергоэффективность жилых домов зональной серии 90СБ соответствует самым высоким нормативным требованиям. Предприятие ЗАО "Клинцовский силикатный завод" производит газосиликатные блоки, которые используются в многоэтажном и малоэтажном жилищном строительстве.

В целях наращивания базы стройиндустрии для обеспечения потребностей в строительных материалах в период реализации программы работа будет вестись по следующим направлениям:

снижение монополизации и повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке строительных материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности и экологичности;

оказание поддержки проектам по созданию новых производств энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, в том числе для малоэтажного строительства, а также модернизации существующих;

привлечение на территории Брянской области инвесторов с целью создания новых предприятий по производству щебня, панелей, домокомплектов для малоэтажного строительства, предприятий по лесопереработке.

Ежегодно на конкурсной основе будут определяться проекты модернизации и создания новых производств предприятий промышленности строительных материалов для предоставления им мер государственной поддержки:

субсидирование областным бюджетом части процентной ставки по привлекаемым кредитам заемщикам на реализацию инвестиционных проектов, основным видом деятельности которых является производство продукции (товаров, работ и услуг), на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Основными критериями отбора таких проектов станут экологичность выпускаемой продукции (применяемой технологии), энерго-, ресурсоэффективность применения производимой продукции в жилищном строительстве, максимальный эффект на вложения бюджета в меры господдержки.

Приложение 1

к подпрограмме

"Стимулирование развития

жилищного строительства

в Брянской области"

(2017 - 2020 годы)

Методические рекомендации

по отнесению жилых помещений к стандартному жилью

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437707EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 16.07.2018 N 345-п) |

1. Методические рекомендации по отнесению жилых помещений к стандартному жилью (далее - Методические рекомендации) разработаны в целях создания условий для разработки механизмов и выполнения программ по строительству доступного жилья, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, поддержки жилищного строительства и эффективного вовлечения в жилищное строительство государственных средств и средств населения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437007EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

2. К стандартному жилью относятся:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437107EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

2.1. Отдельно стоящий жилой дом общей площадью не более 200 кв. м, который:

расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м;

имеет не более трех этажей;

предназначен для проживания одной семьи.

2.2. Квартира общей площадью не менее 20 и не более 150 кв. м, которая расположена в многоквартирном доме и обеспечена инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и др.).

2.3. Блок в составе жилого дома блокированной застройки общей площадью не более 200 кв. м, который:

расположен на отдельном земельном участке площадью не более 400 кв. м;

имеет не более трех этажей;

предназначен для проживания одной семьи;

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком (соседними блоками);

имеет выход на территорию общего пользования.

3. Жилые помещения не должны быть признаны в установленном порядке непригодными для проживания или располагаться в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и (или) реконструкции.

4. Проектирование и строительство стандартного жилья должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08102E8760BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A4437207EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 16.07.2018 N 345-п)

о техническом регулировании;

о градостроительной деятельности;

о пожарной безопасности;

об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приложение 2

к подпрограмме

"Стимулирование развития

жилищного строительства

в Брянской области"

(2017 - 2020 годы)

Земельные участки, переданные единому институту развития

и планируемые к предоставлению для комплексного освоения

в целях жилищного строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Категория | Планируемый вид использования |
| 1 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, участок 5.2 ГНУ "ВНИИ Люпина" | 32:02:0390204:63 | 73620,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |
| 2 | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Брянская обл., Брянский р-н, п. Мичуринский, участок 5.2 ГНУ "ВНИИ Люпина" | 32:02:0390204:62 | 7348,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |
| 3 | участок находится примерно в 100 м по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Брянская обл., Брянский р-н, д. Антоновка, участок N 9 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" | 32:02:0400106:78 | 302000,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |
| 4 | участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, д. Дубровка, участок N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" | 32:02:0400107:190 | 192200,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |
| 5 | участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, д. Дубровка, участок N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" | 32:02:0400107:189 | 224100,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |
| 6 | участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, д. Дубровка, участок N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" | 32:02:0400107:187 | 67865,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |
| 7 | участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Брянская область, Брянский район, д. Дубровка, участок N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" | 32:02:0400107:188 | 254100,0 | земли населенных пунктов | комплексное освоение |

Приложение 1

к государственной программе

Брянской области "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм и их значениях

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08112D8360BC42DE3B07523689ED624E110503AC72A14E7D07EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области  от 01.11.2018 N 564-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | целевое значение 2020 года |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 1,59 | 1,8 | 2,1 | 2,34 | 1,51 | >= 1,1 | >= 1,1 | >= 1,1 |
| 2. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета | % | 50,7 | 50,0 | 51,06 | 28,6 | 15,0 | <= 13,0 | <= 12,0 | <= 11,0 |
| 3. | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду | % к предыдущему периоду | 116,3 | 104,5 | 117 | 103,2 | 90,2 | >= 71,6 | >= 101,2 | >= 100,2 |
| 4. | Обеспеченность населения жильем | кв. м на 1 чел. | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 29,0 | 28,6 | >= 29,4 | >= 30,0 | >= 30,5 |
| жилых единиц на 1000 человек населения | 274 | 505 | 524 | 541 | 485 | >= 486 | >= 490 | >= 497 |
| Задача государственной программы: осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства | | | | | | | | | | |
| 5. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | единиц | 35,0 | 35,0 | 21 | 22 | 22 | - | - | - |
| 6. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | дней | 170,0 | 150,0 | 110,0 | 110 | 110 | - | - | - |
| 7. | Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" (2014 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | |
| 9. | Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования | лет | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | 4,4 | <= 4,3 | <= 4,3 | <= 4,2 |
| 10. | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа | семей | 68 | 50 | 65 | 37 | 35 | >= 73 | >= 42 | >= 52 |
| Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: развитие малоэтажного жилищного строительства | | | | | | | | | | |
| 11. | Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства | га | 3,0 | 5,5 | - | - | 267 | - | - | - |
| Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | | | | | | | | | | |
| 12. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | км | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - |
| 13. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области | шт. (вод./сооруж.) | - | - | - | - | - | >= 3 | - | - |
| км | - | - | - | - | 0,2 | >= 3,8 | - | - |
| 14. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | куб. м/сут. | - | - | - | - | - | - | - | >= 1400 |
| 15. | Ввод канализационных сетей | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | | | | | | | | | | |
| 17. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | км | 24,3 | 30,9 | 0,54 | 13,639 | 1,4 | >= 3,1 | 0 | >= 10,0 |
| 18. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области | шт. (вод./сооруж.) | - | - | - | - | - | >= 5 | - | - |
| км | 16,2 | 5,0 | 1,652 | 2,0 | 9,8 | >= 18 | >= 2,0 | >= 9,0 |
| 19. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | куб. м/сут. | - | - | - | - | - | - | - | >= 6800 |
| 20. | Ввод канализационных сетей | км | 1,705 | - | - | - | - | - | - | - |
| пог. м | - | - | - | - | - | >= 1900 | - | - |
| 21. | Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области | единиц | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | - | >= 2 | >= 2 |
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | | |
| 22. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог | % | 63 | 56,6 | 55 | 52 | 47 | <= 44 | <= 38 | <= 25 |
| 23. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог | км | 31,736 | 31,324 | 16,707 | 18,471 | 1,979 | >= 6,303 | >= 5,000 | >= 10,590 |
| 25. | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | км | 43,4 | 35,535 | 41,679 | 213,089 | 315,710 | >= 360 | >= 345 | >= 344 |
| 26. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 415 | 717 | 660 | 1029,522 | 786,6 | >= 450 | >= 700 | >= 700 |
| 27. | Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 8,45 | 14,174 | 8,335 | 0 | >= 1,708 | >= 0,881 | >= 0 |
| 28. | Количество отремонтированных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 29 | 89 | 9 | - | - | - |
| Подпрограмма "Государственный строительный надзор Брянской области" (2014 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства | | | | | | | | | | |
| 29. | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия | % | - | 62,75 | 63,5 | 65 | 66 | >= 56,6 | >= 56,6 | >= 56,6 |
| 30. | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения | % | 21 | 13,62 | 14,4 | 11 | 14 | <= 17,8 | <= 17,8 | <= 17,8 |
| 31. | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, предоставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <= 1,28 | <= 1,28 | <= 1,28 |
| 32. | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек | % | 95 | 97,41 | 96 | 100 | 98 | >= 97 | >= 97 | >= 97 |
| 33. | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний | % | 11,5 | 9 | 5,17 | 0 | 0 | <= 8,9 | <= 8,9 | <= 8,9 |
| 34. | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы) | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: реализация единой государственной политики в сфере строительства, архитектуры, государственной жилищной политики | | | | | | | | | | |
| Задача государственной программы: реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области | | | | | | | | | | |
| 36. | Годовой объем ввода жилья, установленный субъектом | тыс. кв. м | - | - | - | - | 558,3 | 400 | 405 | 406 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Годовой объем ввода стандартного жилья | тыс. кв. м | - | - | - | - | 485,7 | 200 | 222 | 243 |
| 38. | Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья | % | - | - | - | - | 86,9 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |

Методика

расчета значений показателей (индикаторов) государственной

программы "Обеспечение реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры и развитие дорожного

хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы)

1. Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда рассчитывается по следующей методике расчета:

Uv = (Svi / Sgi) x 100, где:

Uv - удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилого фонда (%);

i - отчетный год;

Svi - площадь введенного жилья в отчетном i-м году (тыс. кв. м);

Sgi - жилищный фонд в отчетном i-м году (тыс. кв. м).

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

2. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, рассчитывается по следующей методике расчета:

Vc = (Vpi / Vni) x 100, где:

Vc - объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета;

Vpi - количество объектов, не завершенных строительством в установленные сроки, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

Vni - количество объектов, осуществленных строительством в установленные сроки, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

3. Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду рассчитывается по следующей методике расчета:

T = (Vi / Vi-1) x 100, где:

T - темп роста ввода жилья к предыдущему периоду;

Vi - объем ввода жилья за отчетный период;

Vi-1 - объем ввода жилья за предыдущий период.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

4. Обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 человека) рассчитывается по следующей методике расчета:

Och = (S / Pn), где:

Och - обеспеченность населения жильем (кв. м на 1 человека);

S - общая площадь жилого фонда;

Pn - количество жителей области.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

Обеспеченность населения жильем (жилых единиц на 1000 человек населения) рассчитывается по следующей методике расчета:

Op = D / (Pn : 1000), где:

Op - обеспеченность населения жильем (жилых помещений на 1000 человек населения);

D - количество жилых помещений;

Pn : 1000 - количество жителей области.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

5. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, - устанавливает предельное количество процедур. Методика расчета значений показателей устанавливается в соответствии с Приказом Госстроя России от 2 апреля 2013 года N 105/ГС "Об утверждении методик расчета значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности".

6. Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, - устанавливает предельный срок прохождения всех процедур. Методика расчета значений показателей устанавливается в соответствии с Приказом Госстроя России от 2 апреля 2013 года N 105/ГС "Об утверждении методик расчета значений показателей для оценки эффективности деятельности руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности".

7. Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности:

Mo = Mf / Mp x 100%, где:

Mo - выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности (%);

Mf - количество проведенных проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности в отчетном периоде;

Mp - общее количество запланированных проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности в отчетном периоде.

8. Выполнение плана по внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области:

Po = Pf / Pp x 100%, где:

Po - выполнение плана про внесению изменений в схему территориального планирования Брянской области (%);

Pf - количество внесенных изменений в схему территориального планирования Брянской области в отчетном периоде;

Pp - общее количество запланированных изменений в схему территориального планирования Брянской области в очередном периоде.

9. Увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования определяется по следующей методике расчета:

, где:



UD - увеличение доступности приобретения жилья участниками подпрограммы ипотечного кредитования, лет;

Sk - средняя стоимость квартиры, приобретаемой участниками подпрограммы, рублей;

Ds - средний совокупный доход семьи, участвующей в подпрограмме, рублей.

Источник данных - расчетные данные для показателя являются персональными данными участников подпрограммы, находящимися у соисполнителя подпрограммы.

10. Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного займа (кредита), определяется по следующей методике расчета:

Up = Us + Uo, где:

Up - количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью ипотечного кредитования, семей;

Us - количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью субсидий, семей;

Uo - количество участников (семей), улучшивших жилищные условия без предоставления субсидий, семей.

Источник данных - данные формируются соисполнителем подпрограммы.

11. Площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства, рассчитывается по следующей методике расчета:

Sпл = Сi / Vср, где:

Sпл - площадь земельных участков, обеспеченных документами территориального планирования для малоэтажного строительства (га);

Сi - размер субсидии i-го муниципального образования, выделенной на разработку документов территориального планирования (рублей);

Vср - средняя стоимость разработки документов территориального планирования на 1 га площади земельного участка (рублей/га);

Vср - определяется ежегодно методом запроса коммерческих предложений.

12 - 16. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Ввод канализационных сетей. Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

17 - 21. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных пунктов Брянской области. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Ввод канализационных сетей. Газификация котельных объектов социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской области. Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (статистический сборник "Строительство в Брянской области").

22. Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог рассчитывается по следующей методике расчета:

I = Pn / Po x 100, где:

I - доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог;

Pn - протяженность автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям;

Po - общая протяженность автомобильных дорог регионального значения.

Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

23. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий рассчитывается по следующей методике расчета:

Y = Ds / Do x 100, где:

Y - доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий;

Ds - количество дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий;

Do - общее количество дорожно-транспортных происшествий.

Источник данных - УГИБДД по Брянской области (www.gibdd.ru/r/32/).

Расчетные данные для показателей (индикаторов) государственной программы публикуются на официальном сайте департамента строительства Брянской области (dsbrobl.ru).

24 - 28. Прирост сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог. Количество отремонтированных дворовых территорий. Показатели исчисляются по фактически сложившимся значениям по вводу объектов в эксплуатацию в рамках мероприятий государственной программы в соответствующем финансовом году.

29. Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(N / Nобщ) x 100%, где:

N - количество объектов капитального строительства, на которых были проведены проверки;

Nобщ - общее количество поднадзорных объектов в отчетный период.

30. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, %.

Данный показатель определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество проверок, по итогам которых выявлены правонарушения;

Nобщ - общее количество проведенных проверок.

Под правонарушением понимаются серьезные нарушения градостроительного законодательства, ответственность за которые предусмотрена [КоАП](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2B5091A50C1121D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) РФ.

31. Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество проверок, по итогам которых выявлены нарушения, представляющие непосредственную угрозу;

Nобщ - общее количество проверок.

Примечание. В связи с тем, что отсутствуют общепринятые официальные критерии, позволяющие относить нарушения к категории, предусмотренной индикатором, данные приводятся ориентировочно.

32. Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nу / Nв) x 100%, где:

Nу - количество устраненных нарушений;

Nв - количество выявленных нарушений.

33. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество протоколов по факту неисполнения предписания;

Nобщ - общее количество составленных протоколов.

34. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nп / Nобщ) x 100%, где:

Nп - количество проверок, признанных недействительными;

Nобщ - общее количество проведенных проверок.

35. Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, %.

Данный индикатор определяется по формуле:

(Nз / Nобщ) x 100%, где:

Nз - количество заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок;

Nобщ - общее количество заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок.

Примечания: 1. Основные показатели деятельности инспекции ежеквартально направляются в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по утвержденной ею форме и публикуются на официальном сайте инспекции в сети Интернет (gsi32.ru).

2. Значения показателей 29 - 31, 33 и 35 на 2014 - 2020 годы являются прогнозируемыми и могут корректироваться в ходе реализации государственной программы.

Планируемыми являются показатели 32 и 34, значение которых в полной мере определяется квалификацией и деловыми качествами специалистов государственной строительной инспекции Брянской области.

36. Годовой объем ввода жилья, установленный субъектом, - при расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. метров). Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской области в соответствии с методологическими положениями по статистике (Выпуск 1. М.: Госкомстат России, 1996). Данные по годовому объему ввода жилья публикуются в статистических сборниках.

37. Годовой объем ввода стандартного жилья - при расчете значения целевого индикатора применяются данные о вводе жилья, соответствующего стандартам экономкласса, установленным Министерством регионального развития Российской Федерации, по Брянской области.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается в соответствии с:

[Приказом](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B1EF4C935A2A5093A10B1521D334E319836C0E5861DCA2630057081CAC71BA45740DXBu7H) Минстроя России от 14 ноября 2016 года N 800/пр "Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса";

единой методикой классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу), разработанной экспертами комитетов по консалтингу и девелопменту РГР по заказу Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства и утвержденной Национальным советом Российской гильдии риэлторов (РГР) в декабре 2012 года;

методическими рекомендациями по отнесению жилых помещений к стандартному жилью, приведенными в приложении 1 к подпрограмме.

38. Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья - при расчете значения целевого индикатора применяются следующие данные:

о вводе стандартного жилья, соответствующего стандартам, установленным Минрегионом России (тыс. кв. метров), по Брянской области. Источник данных - Правительство Брянской области;

данные о вводе жилья по Брянской области (тыс. кв. метров). Источник данных - территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Брянской области.

Значение целевого индикатора по Брянской области ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода жилья в Брянской области к общему объему годового ввода стандартного жилья в Брянской области.

Приложение 2

к государственной программе

Брянской области "Обеспечение реализации

государственных полномочий в области

строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области"

(2014 - 2020 годы)

План

реализации государственной программы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=07FF98928601B4A6D56CC4B2FD20CF57295ACDAA08122E866BBC42DE3B07523689ED624E110503AC72A54E7607EAB748577031ACCC7A0B328AED36X8u0H) Правительства Брянской области от 24.12.2018 N 661-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | | | Связь основного мероприятия и показателей (порядковые номера показателей) |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  | "Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" (2014 - 2020 годы) | департамент строительства Брянской области, государственная строительная инспекция Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 4 664 828 906,58 | 3 743 081 032,03 | 4 173 714 203,37 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 76 290 346,82 | 67 867 198,79 | 81 404 682,40 |  |
| внебюджетные средства | 26 000 000,00 | 14 900 000,00 | 17 645 000,00 |  |
| итого | 4 767 119 253,40 | 3 825 848 230,82 | 4 272 763 885,77 |  |
| 1. | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | департамент строительства Брянской области, управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 62 502 494,84 | 55 401 447,00 | 56 552 306,00 | 1, 2, 3, 4 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 62 502 494,84 | 55 401 447,00 | 56 552 306,00 |  |
| 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 22 926 805,96 | 21 675 258,00 | 21 691 702,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 22 926 805,96 | 21 675 258,00 | 21 691 702,00 |  |
| 1.2. | Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 37 625 703,67 | 33 694 189,00 | 34 828 604,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 37 625 703,67 | 33 694 189,00 | 34 828 604,00 |  |
| 1.3. | Разработка и внесение изменений в схему территориального планирования Брянской области | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 581 568,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 581 568,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Единовременное денежное вознаграждение лиц, удостоенных почетного звания Брянской области "Заслуженный строитель Брянской области" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| 1.5. | Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 336 417,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 336 417,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.1. | Оказание услуг по поставке, настройке и технической поддержке средств криптографической защиты информации для осуществления подключения органов исполнительной власти Брянской области и администрации Губернатора и Правительства Брянской области в сети "Интернет" через Российский государственный сегмент сети "Интернет" | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 336 417,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 336 417,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Информационное освещение деятельности органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поступления из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере архитектуры и градостроительства | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 9 283 858,00 | 9 291 052,00 | 9 298 534,00 | 5, 6, 7, 8 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 9 283 858,00 | 9 291 052,00 | 9 298 534,00 |  |
| 2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 9 283 858,00 | 9 291 052,00 | 9 298 534,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 9 283 858,00 | 9 291 052,00 | 9 298 534,00 |  |
|  | Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 24 542 224,25 | 25 000 000,00 | 196 694 161,55 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 951 501,07 | 1 315 789,47 | 10 352 324,29 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 25 493 725,32 | 26 315 789,47 | 207 046 485,84 |  |
| 3. | Создание инфраструктуры, необходимой для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения на территории Брянской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 6 463 704,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 6 463 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 6 463 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 6 463 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Очистные сооружения пгт Комаричи | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 6 463 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 6 463 704,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 18 078 520,25 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 951 501,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 19 030 021,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 18 078 520,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 951 501,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 19 030 021,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.1. | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Внуковичи Новозыбковского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 4 173 301,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 219 647,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 4 392 949,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.2. | Наружные водопроводные сети 2-й очереди района индивидуальных жилых домов в 116 квартале в г. Новозыбков Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 5 109 430,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 268 917,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 5 378 347,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.3. | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Новые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 4 412 611,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 232 242,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 4 644 854,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1.4. | Строительство водозаборного сооружения с наземной насосной станцией в с. Новое Место Новозыбковского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 4 383 176,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 230 693,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 4 613 870,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 25 000 000,00 | 196 694 161,55 | 14, 15 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1 315 789,47 | 10 352 324,29 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 26 315 789,47 | 207 046 485,84 |  |
| 5.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 25 000 000,00 | 196 694 161,55 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1 315 789,47 | 10 352 324,29 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 26 315 789,47 | 207 046 485,84 |  |
| 5.1.1. | Очистные сооружения н.п. Навля | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 25 000 000,00 | 68 201 698,26 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 1 315 789,47 | 3 589 563,07 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 26 315 789,47 | 71 791 261,33 |  |
| 5.1.2. | Наружные сети канализации пгт Красная Гора Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 128 492 463,29 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 6 762 761,23 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 135 255 224,52 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 349 242 122,24 | 18 594 207,82 | 103 032 073,61 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 17 853 232,35 | 780 873,65 | 5 191 183,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 367 095 354,59 | 19 375 081,47 | 108 223 256,61 |  |
| 6. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 7 133 628,37 | 8 201 363,31 | 7 180 515,31 | 17 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 180 851,09 | 367 611,50 | 270 893,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 7 314 479,46 | 8 568 974,81 | 7 451 408,31 |  |
| 6.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 697 457,62 | 1 216 744,81 | 2 033 548,31 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 697 457,62 | 1 216 744,81 | 2 033 548,31 |  |
| 6.1.1. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (1-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 980 445,12 | 1 216 744,81 | 2 033 548,31 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 980 445,12 | 1 216 744,81 | 2 033 548,31 |  |
| 6.1.2. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (2-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 763 852,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 763 852,93 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.3. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 583 888,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 583 888,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.4. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (4-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 689 198,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 689 198,58 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.5. | Газификация участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (5-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 680 072,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 680 072,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 436 170,75 | 6 984 618,50 | 5 146 967,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 180 851,09 | 367 611,50 | 270 893,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 617 021,84 | 7 352 230,00 | 5 417 860,00 |  |
| 6.2.1. | Газификация улицы Калинина в городе Мглине Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 722 908,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 38 047,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 760 956,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2. | Газификация ул. Луговая н.п. Селец Трубчевского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 238 157,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 12 534,63 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 250 692,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.3. | Газификация с. Глинное Навлинского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 6 984 618,50 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 367 611,50 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 7 352 230,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4. | Газификация п. Семки Почепского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |  |
| 6.2.5. | Газификация д. Рудня Почепского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 1 282 500,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |  |
| 6.2.6. | Газификация н.п. Жемердеевка Суражского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |  |
| 6.2.7. | Газопровод высокого и среднего давления к микрорайону индивидуальной жилой застройки "Западный" г. Карачева Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 1 812 467,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 95 393,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 1 907 860,00 |  |
| 6.2.8. | Газификация ул. Северной в д. Калинки Суражского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 247 456,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 13 024,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 260 480,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.9. | Газопровод низкого давления по ул. Советская д. Волкова Карачевского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 2 227 648,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 117 244,65 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 2 344 893,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 67 137 766,83 | 8 380 973,16 | 17 594 453,30 | 18 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 3 210 401,94 | 377 064,65 | 818 995,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 70 348 168,77 | 8 758 037,81 | 18 413 448,30 |  |
| 7.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 6 140 129,99 | 1 216 744,81 | 2 033 548,30 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 6 140 129,99 | 1 216 744,81 | 2 033 548,30 |  |
| 7.1.1. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (1-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 2 198 729,99 | 1 216 744,81 | 2 033 548,30 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 2 198 729,99 | 1 216 744,81 | 2 033 548,30 |  |
| 7.1.2. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (2-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 1 275 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 1 275 640,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.3. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (3-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 1 314 362,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 1 314 362,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1.4. | Водоснабжение участка N 8 ГУП ОНО ОПХ "Черемушки" д. Дубровка, Брянского района, Брянской области (4-я, 5-я очередь застройки) (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 1 351 397,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 1 351 397,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 60 997 636,84 | 7 164 228,35 | 15 560 905,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 3 210 401,94 | 377 064,65 | 818 995,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 64 208 038,78 | 7 541 293,00 | 16 379 900,00 |  |
| 7.2.1. | Реконструкция водоснабжения н.п. Грибовы Дворы Карачевского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 1 942 965,65 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 102 261,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 2 045 227,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.2. | Водоснабжение ул. Центральной в н.п. Малая Топаль Клинцовского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 7 164 228,35 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 377 064,65 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 7 541 293,00 | 0,00 |  |
| 7.2.3. | Строительство водонапорной башни в н.п. Бережок Карачевского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 1 306 573,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 68 767,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 1 375 340,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.4. | Водопроводные сети по ул. Калиновка в с. Красный Рог Краснорогского сельского поселения Почепского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 755 856,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 39 781,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 795 638,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.5. | Водозаборное сооружение н.п. Березина Унечского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 040 395,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 160 020,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 200 416,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.6. | Строительство водоснабжения в н.п. Ивановка Брянского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 11 750 608,01 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 618 453,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 12 369 061,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.7. | Водоснабжение н.п. Неготино Жуковского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 7 369 602,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 387 873,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 7 757 476,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.8. | Водоснабжение н.п. Селец Трубчевского района Брянской области (1 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 10 375 107,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 546 058,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 10 921 165,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.9. | Водоснабжение н.п. Новенькое Суземского района Брянской области (1 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 845 179,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 44 483,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 889 663,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.10. | Реконструкция водоснабжения н.п. Андреевка Суражского района Брянской области (1 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 604 947,82 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 189 734,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 794 681,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.11. | Реконструкция водоснабжения н.п. Косичи Суражского района Брянской области (1 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 7 078 961,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 372 576,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 7 451 538,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.12. | Водозаборное сооружение в н.п. Дохновичи Стародубского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 455 628,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 181 875,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 637 503,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.13. | Строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля (4 очередь строительства) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 15 560 905,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 818 995,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 16 379 900,00 |  |
| 7.2.14. | Строительство наружной канализации в н.п. Владимировка Комаричского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 2 675 348,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 140 807,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 2 816 156,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.2.15. | Водозаборное сооружение в н.п. Вышков Злынковского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 6 796 462,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 357 708,53 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 7 154 170,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 269 829 641,77 | 0,00 | 76 499 605,00 | 19, 20 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 14 201 560,09 | 0,00 | 4 026 295,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 284 031 201,86 | 0,00 | 80 525 900,00 |  |
| 8.1. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 269 829 641,77 | 0,00 | 76 499 605,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 14 201 560,09 | 0,00 | 4 026 295,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 284 031 201,86 | 0,00 | 80 525 900,00 |  |
| 8.1.1. | Канализационные очистные сооружения г. Почепа Брянской области с канализационным коллектором по ул. Хаботько | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 76 499 605,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 4 026 295,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 80 525 900,00 |  |
| 8.1.2. | Строительство канализационной насосной станции для ФОК в рп Климово Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 797 792,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 41 989,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 839 782,00 | 0,00 | 80 525 900,00 |  |
| 8.1.3. | Самотечный канализационный коллектор N 5А из железобетонных труб 1200 в Советском районе г. Брянска. Участок от канализационного колодца у Памятника летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков, ул. Спартаковской до ул. Урицкого. Реконструкция | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 127 283 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 6 699 120,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 133 982 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1.4. | Напорный канализационный коллектор (2 нитки д = 600 мм) от КНС "Ждановская" до КОС. Участок от камеры переключения напротив жилого дома N 10/5 по пр. Московскому до пр. Западного в Фокинском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 13 108 575,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 689 925,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 13 798 501,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1.5. | Камера переключения по ул. Объездной и напорные канализационные коллектора для переключения части стоков Бежицкого района в существующий канализационный коллектор по ул. Советской, диаметром 800 мм в Советском районе города Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 10 416 212,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 548 221,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 10 964 434,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1.6. | Напорный коллектор (2 нитки д = 500 мм) в Советском районе г. Брянска. Участок от КНС 5-го микрорайона до жилого дома N 20-а по ул. Брянского фронта | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 8 869 489,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 466 815,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 9 336 304,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8.1.7. | Самотечный канализационный коллектор N 3 из железобетонных труб 800 - 1200 мм в Бежицком районе г. Брянска. Участок от ул. Почтовой до ГКНС-4 | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 109 354 291,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 5 755 489,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 115 109 780,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 5 141 085,27 | 2 011 871,35 | 1 757 500,00 | 21 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 260 419,22 | 36 197,50 | 75 000,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 5 401 504,49 | 2 048 068,85 | 1 832 500,00 |  |
| 9.1. | Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 193 120,00 | 1 324 118,85 | 332 500,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 193 120,00 | 1 324 118,85 | 332 500,00 |  |
| 9.1.1. | Газификация ФАП н.п. Радутино Трубчевского района | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 235 153,50 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 235 153,50 | 0,00 |  |
| 9.1.2. | Газификация ФАП в н.п. Хотьяновка Трубчевского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 193 120,00 | 1 088 965,35 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 193 120,00 | 1 088 965,35 | 0,00 |  |
| 9.1.3. | Газификация ФАП д. Жемердеевка Суражского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 332 500,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 332 500,00 |  |
| 9.2. | Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 4 947 965,27 | 687 752,50 | 1 425 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 260 419,22 | 36 197,50 | 75 000,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 5 208 384,49 | 723 950,00 | 1 500 000,00 |  |
| 9.2.1. | Газификация ДК д. Жемердеевка Суражского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 1 425 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |  |
| 9.2.2. | Газификация ДК н.п. Дубровка Брасовского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 687 752,50 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 36 197,50 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 723 950,00 | 0,00 |  |
| 9.2.3. | Газификация котельной для школы и детского сада в н.п. Витемля Погарского района Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 4 947 965,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 260 419,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 5 208 384,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 844 358 407,70 | 3 596 939 065,21 | 3 764 842 461,21 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 57 485 613,41 | 65 770 535,67 | 65 861 175,11 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 901 844 021,11 | 3 662 709 600,88 | 3 830 703 636,32 |  |
| 10. | Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 844 358 407,70 | 3 596 939 065,21 | 3 764 842 461,21 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 57 485 613,41 | 65 770 535,67 | 65 861 175,11 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 901 844 021,11 | 3 662 709 600,88 | 3 830 703 636,32 |  |
| 10.1. | Учреждения, осуществляющие функции и полномочия по управлению в сфере дорожного хозяйства | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 300 854 304,73 | 299 352 736,00 | 301 702 196,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 300 854 304,73 | 299 352 736,00 | 301 702 196,00 |  |
| 10.2. | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 129 682 313,88 | 95 056 962,00 | 180 000 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 129 682 313,88 | 95 056 962,00 | 180 000 000,00 |  |
| 10.2.1. | Реконструкция автомобильной дороги Унеча - Сураж на участке км 17 + 970 - км 25 + 060 в Суражском районе Брянской области (2 пусковой комплекс км 21 + 970 - км 25 + 060) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 60 451 398,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 60 451 398,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2.2. | Строительство автомобильной дороги Эдазия - Красный Бор в Жуковском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 25 639 730,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 25 639 730,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2.3. | Реконструкция мостового перехода через р. Десна на км 6 + 681 автомобильной дороги "Брянск - Смоленск" - Жуковка в Жуковском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 43 037 665,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 43 037 665,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2.4. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области (ПИР) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2.5. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 30 + 450 - км 41 + 040) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |  |
| 10.2.6. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 30 + 450 - км 46 + 040 в Мглинском районе Брянской области (2 пусковой комплекс км 41 + 040 - км 46 + 040) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 95 056 962,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 95 056 962,00 | 0,00 |  |
| 10.2.7. | Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 17 519,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 17 519,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2.8. | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 44 + 471 - км 46 + 151 в Мглинском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.2.9. | Реконструкция автомобильной дороги Красный Бор - ст. Чернетово на участке км 0 + 100 - км 1 + 210 (с устройством подъезда к г. Сельцо) в Брянском районе Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.3. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального значения и условий безопасности движения по ним | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 2 321 595 134,31 | 1 942 872 692,21 | 2 031 777 938,21 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 2 321 595 134,31 | 1 942 872 692,21 | 2 031 777 938,21 |  |
| 10.4. | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 142 391 295,68 | 550 635 359,00 | 763 903 327,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 7 494 278,72 | 28 453 624,30 | 40 205 438,26 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 149 885 574,40 | 579 088 983,30 | 804 108 765,26 |  |
| 10.4.1. | Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 68 470 195,76 | 229 634 897,24 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 3 603 694,51 | 12 086 047,22 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 72 073 890,27 | 241 720 944,46 | 0,00 |  |
| 10.4.2. | Строительство автомобильной дороги - защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г. Брянска (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 129 246 463,40 | 763 903 327,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 6 802 445,44 | 40 205 438,26 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 136 048 908,84 | 804 108 765,26 |  |
| 10.4.3. | Строительство объекта "Автодорога по ул. Советской (от ул. Крахмалева до ул. Объездной) в Советском районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 165 753 536,60 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 8 723 870,35 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 174 477 406,95 | 0,00 |  |
| 10.4.4. | Строительство автодороги по ул. Романа Брянского на участке между ул. Авиационной и ул. Брянского фронта в Советском районе города Брянска (2 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.5. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска (1 этап) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 38 559 550,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 2 029 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 40 589 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.6. | Реконструкция автодорог по ул. Бежицкой (от ул. Объездной до дома N 280 по ул. Бежицкой), ул. Объездной (от ул. Городищенской до ул. Бежицкой) в Бежицком районе г. Брянска | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 3 936 566,60 | 15 983 964,40 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 207 187,72 | 841 261,28 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 4 143 754,32 | 16 825 225,68 | 0,00 |  |
| 10.4.7. | Строительство примыкания на км 130 + 370 (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, Юго-Западный обход г. Смоленска" | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 27 814 983,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 1 463 946,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 29 278 929,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.4.8. | Нераспределенные средства | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 0,00 | 10 016 497,36 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10.5. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 949 835 359,10 | 709 021 316,00 | 487 459 000,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 49 991 334,69 | 37 316 911,37 | 25 655 736,84 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 999 826 693,79 | 746 338 227,37 | 513 114 736,84 |  |
|  | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2017 - 2020 годы) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 314 720 211,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 314 720 211,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Реализация мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Брянской области | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 314 720 211,76 | 0,00 | 0,00 | 36, 37, 38 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 314 720 211,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1. | Мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 314 720 211,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 314 720 211,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1.1. | Детский сад-ясли в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска (корректировка) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 171 390 731,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 171 390 731,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11.1.2. | Детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска (корректировка) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 143 329 480,32 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 143 329 480,32 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Государственный строительный надзор Брянской области" (2014 - 2020 годы) | государственная строительная инспекция Брянской области | средства областного бюджета | 10 061 156,00 | 9 355 260,00 | 9 360 521,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 10 061 156,00 | 9 355 260,00 | 9 360 521,00 |  |
| 12. | Осуществление государственного строительного надзора за соблюдением градостроительного законодательства при возведении объектов капитального строительства | государственная строительная инспекция Брянской области | средства областного бюджета | 10 061 156,00 | 9 355 260,00 | 9 360 521,00 | 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 10 061 156,00 | 9 355 260,00 | 9 360 521,00 |  |
| 12.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | государственная строительная инспекция Брянской области | средства областного бюджета | 10 061 156,00 | 9 355 260,00 | 9 360 521,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 10 061 156,00 | 9 355 260,00 | 9 360 521,00 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы) | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 118 431,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 118 431,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Развитие малоэтажного жилищного строительства | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 118 431,79 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 118 431,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13.1. | Подготовка документации по планировке территории в целях малоэтажного индивидуального жилищного строительства | управление архитектуры и градостроительства Брянской области | средства областного бюджета | 118 431,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| итого | 118 431,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" (2014 - 2020 годы) | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 50 000 000,00 | 28 500 000,00 | 33 934 146,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 26 000 000,00 | 14 900 000,00 | 17 645 000,00 |  |
| итого | 76 000 000,00 | 43 400 000,00 | 51 579 146,00 |  |
| 14. | Осуществление государственной поддержки граждан в улучшении жилищных условий | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 50 000 000,00 | 28 500 000,00 | 33 934 146,00 | 9, 10 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 26 000 000,00 | 14 900 000,00 | 17 645 000,00 |  |
| итого | 76 000 000,00 | 43 400 000,00 | 51 579 146,00 |  |
| 14.1. | Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 50 000 000,00 | 28 500 000,00 | 33 934 146,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 26 000 000,00 | 14 900 000,00 | 17 645 000,00 |  |
| итого | 76 000 000,00 | 43 400 000,00 | 51 579 146,00 |  |
| 14.1.1. | Развитие ипотечного жилищного кредитования | департамент строительства Брянской области | средства областного бюджета | 50 000 000,00 | 28 500 000,00 | 33 934 146,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства | 26 000 000,00 | 14 900 000,00 | 17 645 000,00 |  |
| итого | 76 000 000,00 | 43 400 000,00 | 51 579 146,00 |  |